Приложение № 1

к изменениям в муниципальную программу

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево

к работе в отопительный период»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель: Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево |
| 1 | Задача 1: Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |
| 1.1 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы от тепловой камеры у гостиницы до запорного узла у жилых домов № 21,25 по ул. Центральная | III квартал 2014 года | Всего в т.ч.: МБ ОБ ВС | 4465,7 4465,7 0,0 0,0 | 4465,7 4465,7 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей,% | 1/376 7,8 8.4 | - - - | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (I этап) | III квартал 2015 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1099,8 1099,8 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1099,8 1099,8 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | 1/19 0,26 0,45 | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.3 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (II этап) | III квартал 2016 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,9 388,9 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 388,9 388,9 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.4 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (IV этап) | III квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,9 388,9 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 388,9 388,9 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.5 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (V этап) | III квартал 2018 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,9 388,9 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 388,9 388.9 0,0 0,0 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 6732,2 6732,2 0,0 0,0 | 4465.7 4465.7 0,0 0,0 | 1099,8 1099,8 0,0 0,0 | 388.9 388.90 0,0 0,0 | 388.9 388.9 0,0 0,0 | 388.9 388.9 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 5842.2 6732,2 0,0 0,0 | 4465.7 4465.7 0,0 0,0 | 1099,8 1099,8 0,0 0,0 | 388.9 388.90 0,0 0,0 | 388.9 388.9 0,0 0,0 | 388.9 388.9 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |