Приложение

к программе № 3

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево |
| Задача подпрограммы | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля выполненных работ от запланированного объема; - выполнение капитального ремонта кровель; - выполнение капитального ремонта межпанельных швов; - выполнение капитального ремонта квартир; - выполнение замены окон; -выполнение замены окон в подъездах; - выполнение капитального ремонта отмосток; - выполнение ремонта подъездов; - выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией; - выполнение установки дверей; - выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией; - выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков; - выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков; - выполнение восстановления полотенцесушителей; -выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения; -выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии; - поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий; - выполнение капитального ремонта полигона ТБО; - выполнение капитального ремонта газовых установок; - выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации; - выполнение работ по частичному ремонту гаража; - выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах, количество узлов; - выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жилых домах 1,3,7 по ул. Централь-ная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет; - изготовление и монтаж ограждения на полигоне ТБО |
| Куратор подпрограммы | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Разработчик подпрограммы | ОПЭР и МИ МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 33 099,33 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 33 099,33 тыс. руб., из них: 2014 год – 18 795,00 тыс. руб., 2015 год – 5 486,00 тыс. руб., 2016 год – 3 586,00 тыс. руб., 2017 год – 2 472,33 тыс. руб., 2018 год – 2 760,00 тыс. руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % Выполнение капитального ремонта кровель: 2014 – ул. Заречная, 20, 29 2015 – ул. Заречная, 58 2016 – ул. Заречная, 46 2017 – ул. Заречная, 34 2018 – ул. Заречная, 35 Выполнение капитального ремонта межпанельных швов 3300 п/м, Выполнение капитального ремонта квартир: 2014 – 14 квартир Выполнение замены окон: 2014 – 120 окон Выполнение замены окон в подъездах: 2014 – 100 окон Выполнение капитального ремонта отмосток: 2014 – ул. Заречная, 12, 14, 19, 26 Выполнение ремонта подъездов: 2014- 8 подъездов Выполнение установки металлических дверей: 2014 – 30 дверей Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией: 2014 – ул. Заречная, 5, 20 Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией: 2014 – 46 тепловых узлов Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков: 2014 – ул. Заречная, 5, 40, 18 стояков 2016 – ул. Заречная, 50, 9 стояков Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков: 2014 – ул. Заречная, 48, 10 стояков 2017 – ул. Заречная, 7, 7 стояков Выполнение восстановления полотенцесушителей: 2014 – 21 стояков 2015 – 10 стояков 2017 – 7 стояков Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения: 2014 – 4 многоквартирных дома Выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии: 2014 – 273 ед. 2015 – 19 ед. Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны 2014 – 14 объектов Выполнение капитального ремонта полигона ТБО, да/нет Выполнение капитального ремонта газовых установок - ед. Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации, да/нет Выполнение работ по частичному ремонту гаража: 2014 – 140 м2 Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах – 3 узла Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жилых домах 1,3,7 по ул. Централь-ная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет Изготовление и монтаж ограждения на полигоне ТБО, да/нет |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. Обязанностью собственника является поддержание имущества в надлежащем техническом состоянии.

Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры проводится ежегодно, что связано с ограниченными финансовыми возможностями местного бюджета.

В ЗАТО Видяево 85% жилых домов панельного типа, построенных на насыпных грунтах.  В целях энергосбережения необходимо проводить мероприятия по капитальному ремонту с целью сокращения теплопотерь теплового контура здания.

Разрушение межпанельных швов, покрытий мягких кровель, козырьков, примыканий, выполненных по старой технологии (рубероид, битумная мастика), приводит к теплопотерям и значительным ущербам, причиненным потребителям услуг (нанимателям жилых помещений), не выдерживается нормативный температурный режим в жилых помещениях, мокнут стены, страдает косметический ремонт помещений, нарушаются санитарные нормы.

В жилых домах серии КПД 101П, 4570-73П санузлы расположены на торцевой стене дома, в домах нет отопления в ванной комнате – зимой при низких температурах и ветрах промерзают стеновые панели, в точке «росы» образуется сырость, плесень, грибок – необходимо восстановление централизованного отопления в санузлах, утепление стен с наружной стороны, утепление чердачных покрытий.

Строительство домов производилось на насыпных грунтах, со временем просели отмостки, разрушились швы цокольных панелей, что ведет к замерзанию в зимний период стояков водоснабжения в техническом подвале, при низких температурах возможны сбои в работе оборудования тепловых приборов учета (тепло вычислителей).  При отсутствии отмостки, сточными водами разрушается придомовая   канализационная сеть (осадка грунта).

Учитывая то, что рельеф н. п. ЗАТО Видяево разно уровневый, для предотвращения затопления технических подвалов жилых домов талыми и дождевыми водами, необходимо своевременное устройство усовершенствованных покрытий придомовых территорий с организованным стоком воды.

Для обеспечения   комфортного проживания нанимателей в муниципальном жилищном фонде, перехода на расчеты за ресурсы по коллективным приборам учета, соблюдения нормативных показателей   качества холодной, горячей воды и  их  тепловых  параметров,  недопущения роста тарифов  на  жилищно-коммунальные  услуги   необходимо  своевременно  проводить  капитальные  ремонты  инженерных  сетей  и  оборудования. Требуется  замена  стояков  водоснабжения,  розливов  водоснабжения  и  отопления,  водоподогревателей  с  использованием  материалов  нового  поколения (из-за  коррозии  металла  вода  не  соответствует  нормативным  показателям СанПиНа;  из-за  отсутствия  теплоизоляции  на  изношенных  трубопроводах  увеличиваются  потери  тепла;  из-за  ветхих  труб вследствие утечек  увеличиваются   расходы  ресурса и затраты  на  содержание  и  обслуживание  мест общего пользования).

В подъездах  домов со дня сдачи  дома   в эксплуатацию ремонтов не производилось, требуются капитальные ремонты с заменой дверных и оконных блоков (оконные  рамы  без  двойного  остекления, конструкция   дверных  блоков  требует  дополнительных  затрат  на  сокращение  теплопотерь), ремонтом лестничных маршей и площадок, заменой лестничных  ограждений,  заменой этажных электрощитов, отопительных приборов.

Ежегодная необходимость замены инженерных сетей мест общего пользования, сантехнического оборудования по истечению срока эксплуатации - для предотвращения аварийных ситуаций, влекущих за собой нанесение материального ущерба нанимателям жилых помещений по договору социального найма.

Высокая  степень  износа  сетей  электроснабжения  и  оборудования  в  жилых  домах  приводит  к  значительным  потерям  электроэнергии в местах общего пользования.

Своевременное  проведение  капитального  ремонта  с  учетом  мероприятий  по  энергосбережению   позволит  поддержать  техническое  состояние  зданий,  а  также  обеспечить  санитарно – гигиенические  требования,  предъявляемые  к  зданиям,  что  является  условием  сохранения  материальных  ценностей  и  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций, обеспечения  более  высокого  уровня  облуживания  населения  и  недопущения роста  расходов  на содержание  общего  имущества (инженерных  сетей  и  оборудования)  зданий.

Для комфортного  проживания  населения  ЗАТО  Видяево, для  соблюдения  безопасного движения  транспортных  средств  и  перемещения  пешеходов  необходимо   установить  дополнительные  опоры  для  монтажа  светильников  уличного освещения.

Для создания комфортных условий работы и сохранности объектов и имущества муниципальной собственности необходимо выполнить ремонт гаража. 	Данный ремонт позволит качественно предоставлять муниципальные услуги МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Обоснованием необходимости применения программно-целевого метода является невозможность решения проблем поддержания муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение долгосрочных мероприятий. 	Программно-целевой подход обеспечит установление стратегических ориентиров во взаимосвязи с концентрацией источников финансового обеспечения на приоритетных направлениях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

Основной задачей подпрограммы является капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

Таблица № 1

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Местный бюджет | 33099,33 | 18 795,00 | 5 486,00 | 3 586,00 | 2472,33 | 2760,00 |
| Областной бюджет (на условиях со финансирования) | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |  |  |
| Всего | 33099,33 | 18 795,0 | 5 486,0 | 3 586,00 | 2472,33 | 2760,00 |

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Основным программным мероприятием является укрепление и создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево. Система программных мероприятий раскрыта в приложении к подпрограмме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задачи, необходимых для решения поставленной цели.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с Таблицей № 2:

Таблица № 2

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта кровель, количество кровель | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов, п/м | 2500 | 800 | - | - | - |
| 4. | Выполнение капитального ремонта квартир, количество квартир | 14 | - | - | - | - |
| 5. | Выполнение замены окон, количество окон | 120 | - | - | - | - |
| 6. | Выполнение замены окон в подъездах, количество окон | 100 | - | - | - | - |
| 7. | Выполнение капитального ремонта отмосток | 4 | - | - | - | - |
| 8. | Выполнение ремонта подъездов, количество подъездов | 8 | - | - | - | - |
| 9. | Выполнение установки металлических дверей, количество дверей | 30 | - | - | - | - |
| 10. | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией | 2 | - | - | - | - |
| 11. | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией, количество стояков | 46 | - | - | - | - |
| 12. | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков, количество стояков | 18 | - | 9 | - | - |
| 13. | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков, количество стояков | 10 | - | - | 26 | - |
| 14. | Выполнение восстановления полотенцесушителей, количество стояков | 21 | 10 | - | 7 | - |
| 15. | Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения, количество многоквартирных домов | 4 | - | - | - | - |
| 16. | Выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии, ед. | 273 | 19 | - | - | - |
| 17. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны , ед. | 14 | - | - | - | - |
| 18. | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО, да/нет | - | да | - | - | - |
| 19. | Выполнение капитального ремонта газовых установок, ед. | - | 8 | - | - | - |
| 20. | Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации, да/нет | - | да | - | - | - |
| 21. | Выполнение работ по частичному ремонту гаража, м2 | 140 | - | - | - | - |
| 22. | Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах, количество узлов | - | 3 | - | - | - |
| 23. | Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жи- лых домах 1,3,7 по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет | - | да | - | - | - |
| 24. | Изготовление и монтаж ограждения на полигоне ТБО | - | - | да | - | - |

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОПЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель подпрограммы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий, за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации подпрограммы ОПЭР и МИ запрашивает у МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчета МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево производит  оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

### Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

### Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) полнота выполнения подпрограммных мероприятий;

2) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

3) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

4) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

5) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОПЭР и МИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации подпрограммы; предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы);

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов в ЗАТО  Видяево позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан, обеспечить санитарно-гигиенические  требования, предъявляемые к зданиям и помещениям, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных  ситуаций, обеспечения более  высокого уровня облуживания населения и недопущения роста расходов  на содержание  общего  имущества.

Планируемые мероприятия позволят устранить критический износ строительных конструкций и инженерных сетей,  объектов  недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Проведение работ по капитальному ремонту кровель, фасадов, позволит  восстановить  утраченные  в  процессе эксплуатации  технические  характеристики зданий и улучшить эстетический облик поселка, исключить  нанесение  материального  ущерба  нанимателям, сократить  теплопотери  ограждающих  конструкций теплового  контура,  повысить  комфортное  проживание  жителей.

Выполнение  мероприятий  по  замене  инженерных  сетей  и  оборудования  обеспечит  безаварийную  работу  систем  водоснабжения,  отопления  и  энергоснабжения.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение одной из основных целей социально-экономического развития – создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору. Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ   ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Источ- ники финансирования | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  | Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево |
|  | Задача: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево |
| 1. | Основное мероприятие: укрепление и создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 34 307,00 34 307,00 | 18 795,00 18 795,00 | 5 486,00 5 486,00 | 3 586,00 3 586,00 | 2 472,33 2 472,33 | 2 760,00 2 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | 2014-2018 | МБ | 21110,00 | 12110,00 | 2400,00 | 1970,15 | 1759,14 | 2000,00 | Выполнение капитального ремонта кровель, количество кровель | 2 (ул. Заречная, 20, 29) | 1 (ул. Заречная, 58) | 1 (ул. Заречная, 46) | 1 (ул. Заречная, 34) | 1 (ул. Заречная, 35) | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта межпанель ных швов, п/м | 2500 | 800 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта квартир, количество квартир | 14 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены окон, количество окон | 120 (ул. Центральная 1,3) | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены окон в подъездах, количество окон | 100 (по ул. Заречной) | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта отмосток | ул. Заречная, 12, 14, 19, 26 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонта подъездов, количество подъездов | 8 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение установки металличес ких дверей, количество дверей | 30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоля- цией | 2014-2018 | МБ | 8 959,00 | 5 500,00 | 1 179,00 | 1249,85 | 713,19 | 760,00 | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоля цией | ул. Заречная, 5, 20 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоля цией | 46 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоля цией и стоя ков, коли чество стоя ков | ул. Заречная, 5,40 18 стояков | - | ул. Заречная, д. 50 – 9 стояков | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоля цией и стоя ков | ул. Заречная, 48 10 стоя ков | - | - | ул. Заречная, д. 7- 26 стояков | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение восстановле ния полотенце сушителей, количество стояков | 21 | 10 | - | ул. Заречная, д. 7- 7 стояков | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жи- лых домах, количество узлов | - | 3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жи- лых домах 1.3.7. по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет | - | да | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Ремонт внутридомовых сетей электроснаб- жения (включая замену индивидуальных приборов учета электроэнер гии) | 2014-2018 | МБ | 1015,00 | 295,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение ремонта внутридомо вых сетей электроснаб жения, количество многоквартир ных домов | 4 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены индивидуаль ных приборов учета электроэнер гии, ед. | 273 | 19 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | 2014-2018 | МБ | 600,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Надлежащее состояние законсервированных зданий, включенных в состав муниципаль ной казны, ед. | 14 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт полигона ТБО | 2014-2018 | МБ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО, да/нет | - | да | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт газовых установок | 2014-2018 | МБ | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение капитального ремонта газовых установок, ед. | - | 8 | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 2014-2018 | МБ | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации, да/нет | - | да | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.8. | Текущий ремонт гаража | 2014-2018 | МБ | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по частичному ремонту гаража, м2 | 140 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Изготовле-ние и монтаж ограждения на полигоне ТБО | 2016 | МБ | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовле- ние и монтаж ограждения на полигоне ТБО, да/нет | - | - | да | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | - | 100 | - | - |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ | 34 307,00 34 307,00 | 18 795,00 18 795,00 | 5 486,00 5 486,00 | 3 586,00 3 586,00 | 2 472,33 2 472,33 | 2 760,00 2 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |