УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от 03.05.2017 г. № 301

(в редакции от 14.06.2017 № 356, от 04.08.2017 № 451)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО

«Формирование комфортной городской среды

на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год

Паспорт муниципальной программы

| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево |
| --- | --- |
| Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО Видяево; - повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево; - улучшение уровня жизни маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Видяево |
| Целевые показатели программы | - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Видяево); - Количество благоустроенных общественных территорий; - Площадь благоустроенных общественных территорий; - Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Перечень подпрограмм | - |
| Куратор программы | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭР и МИ) |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Участники программы | - Администрация ЗАТО Видяево; - ОПЭРиМИ; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; - Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год; - Заинтересованные лица, граждане ЗАТО Видяево; - Организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Видяево. |
| Разработчик программы | ОПЭРиМИ |
| Сроки и этапы реализации программы | до 31.12.2017 |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 1 660,00 тыс. руб., в том числе: МБ: 88,00 тыс. руб.; ОБ: 1 572 тыс. руб.; ВС: 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы (достижение целевых показателей) позволит: - улучшить эстетическое состояние дворовых территорий ЗАТО Видяево; - улучшить эстетическое состояние общественных территорий ЗАТО Видяево; - повысить комфортность проживания граждан на территории ЗАТО Видяево; - улучшить уровень жизни маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево. |

1. Характеристика текущего состояния

сектора благоустройства на территории ЗАТО Видяево, проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа (далее – Программа)

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Так, в поселке ЗАТО Видяево на 01.01.2017 существует 10 дворовых территорий с общей площадью 56301 кв. м., из которых полностью благоустроенных дворовых территорий нет.

Количество общественных территорий на 01.01.2017 в поселке ЗАТО Видяево составляет 4 участка с общей площадью 12 061 кв. м., из них 2 участка, площадью 9 262 кв. м., являются благоустроенными. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составляет 50%. Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составляет 77%. Учитывая вышеизложенное, доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий равняется 50%, площадь вышеуказанных участков составляет 23%. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО Видяево составляет 1,52 кв. м.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий ЗАТО Видяево имеет высокую степень износа. Неудовлетворительное состояние дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился их капитальный ремонт. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями поселка ЗАТО Видяево в пасмурную погоду.

Учитывая фактическое состояние дворовых территорий и объектов внешнего благоустройства, а также то, что вышеизложенные факты затрагивают все население ЗАТО Видяево, требуется комплексное решение проблемы.

2. Приоритеты политики благоустройства,

цели и задачи Программы

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных образований, содержащихся в следующих документах:

- Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323;

- Приоритетном проекте «Формирование городской среды», утвержденном протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- Государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 10.02.2017 № 21).

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства определена цель настоящей Программы: повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО Видяево;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево;

- улучшение уровня жизни маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Видяево.

3. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовой основой реализации Программы является выдача субсидии из областного бюджета.

Таблица № 1

Структура финансирования Программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования на реализацию мероприятий в 2017 году, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Местный бюджет | 88,00 |
| Областной бюджет (субсидирование) | 1 572,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 |
| Всего | 1 660,00 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

4. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования необходимо учитывать мнение жителей, проживающих на территории ЗАТО Видяево.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО  Видяево» на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 140 , Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО  Видяево» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 141 предусматривают условия, которые должны выполнять заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.

Программой предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в Приложении 3 к Программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей;

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов);

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.);

- озеленение территории (грунт, саженцы);

- организация площадки для выгула собак;

- устройство площадок под контейнеры для мусора;

- установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград) дворовых территорий и палисадников;

- установка малых архитектурных форм (столы, беседки и т.д.);

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;

- устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок).

В связи с тем, что Программой на 2017 год финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий не планируется, порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, а также механизм контроля за их расходованием не будут разработаны.

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий принимается в соответствии с приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, и укрупненных нормативных цен конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ».

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

- благоустройство дворовой территории в п. Видяево;

- благоустройство общественной территории в п. Видяево.

Система программных мероприятий раскрыта в приложении № 1 к Программе.

Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы ожидается улучшение эстетического состояния дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево, повышение комфортности проживания граждан на территории ЗАТО Видяево, а также улучшение уровня жизни маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево.

На достижение ожидаемых результатов Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства.

Основной мерой по предотвращению вышеуказанного риска является своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО Видяево.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ);

- риск, связанный с низкой социальной активностью населения ЗАТО Видяево.

Мерами по предотвращению внутренних рисков будет являться качественная подготовка технической документации, а также создание конструктивных взаимоотношений и диалогов между муниципальными властями и общественностью, выражающиеся в открытость и доступность местных властей, ответственной и профессиональной работе органов местного самоуправления.

В результате реализации Программы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с таблицей № 2:

Таблица № 2

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г.* |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв.м | 1/6 683 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 12 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Видяево | % | 12,4 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,2280 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 18,9 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м. | 0,4 |
| 8. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 40 |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 10 |

* Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

### 5. Организация контроля исполнения Программы

Куратором Программы является ОПЭРиМИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем мероприятий Программы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации Программы и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Для проведения контроля хода реализации ОПЭРиМИ запрашивает у исполнителя необходимую для реализации контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации Программы на основании отчетов исполнителей производит оценку эффективности и результативности реализации Программы.

### 6. Оценка эффективности реализации Программы

### Оценка эффективности и результативности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

### Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОПЭРиМИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Программы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации Программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий Программы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности Программы;

4) оценку эффективности реализации Программы.

7. Мероприятия по утверждению Программы на 2018 – 2022 годы

Перечень основных мероприятий Программы последующих финансовых лет определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года, путем внесения в нее соответствующих изменений.

Информация о мероприятиях Программы, предусматривающая благоустройство территорий общего пользования, а также дворовых территорий на период 2018 – 2022 годы, подлежит утверждению в рамках Программы в срок не позднее 31 декабря 2017 г. в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169.

Приложение № 1

к Программе

Перечень основных мероприятий Программы

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | Наименование, ед. измерения | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий ЗАТО Видяево |
| 1. | Основное мероприятие: Комплексное благоустройство территории ЗАТО Видяево | 2017 г. | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 660,00 88,00 1 572,00 0,00 | 1 660,00 88,00 1 572,00 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройство территории у домов № 2, 6, 8, 12, 14 по ул. Заречная в п. Видяево | 2017 г. | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 110,00 55,50 1 054,50 0,00 | 1 110,00 55,50 1 054,50 0,00 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м | 1/6 683 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ЗАТО Видяево, % | 12,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы | 10 |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественной территории – нижняя (хлебная) площадь в п. Видяево | 2017 г. | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 550,00 32,50 517,50 0,00 | 550,00 32,50 517,50 0,00 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, га | 0,2280 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 18,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв. м. | 0,4 |  |
|  | Всего по Программе |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 660,00 88,00 1 572,00 0,00 | 1 660,00 88,00 1 572,00 0,00 |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий включённых в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды

на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий включённых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды муниципального образования пос. Видяево, определяет правила разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов представленных заинтересованными лицами.

1.2. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается в отношении благоустройства дворовой или общественной территории, прошедших отбор в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год (далее – Программа), исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

2.2. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой и (или) общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового перечисления работ по благоустройству.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево для обсуждения населением.

3.2. Дизайн-проекты подлежат обсуждению в течение 10 календарных дней с момента их размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

3.3. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане, проживающие на территории ЗАТО Видяево и организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Видяево.

3.4. Заинтересованные лица, или организации уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему порядку).

3.5. Обращения принимаются секретарем общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта Программы (далее — общественная комиссия), в рабочие дни с 9 часов до 12 часов по адресу: 184372, Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8, Администрация ЗАТО Видяево, каб. 308. Телефон для справок: (815-53) 5-66-87, e-mail: admvid@bk.ru, mironova@zatovid.ru.

3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает общественная комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 139 «Об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год в установленном порядке.

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов

4.1. Обращения, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

4.2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения с нарушением срока подачи обращений, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.5. По результатам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная комиссия принимает решение об утверждении, либо об отклонении дизайн-проекта. Решение общественной комиссии оформляется в виде протокола.

4.6. Утвержденные общественной комиссией дизайн-проекты благоустройства, с указанием адресов размещения объектов, подлежат реализации в рамках Программы.

Приложение

к Порядку разработки, обсуждения

с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов

благоустройства дворовых и

общественных территорий включённых

в муниципальную программу «Формирование

комфортной городской среды на

территории ЗАТО Видяево» на 2017 год

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

дворовой или общественной территории дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

при включении предложений в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды

на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год

Дата ___________

Куда: в общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО  Видяево» на 2017 год.

Настоящее обращение направлено от:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя

зарегистрированного по адресу:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

номер контактного телефона (факса): _____________________________________

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-проекта дворовой территории (общественной территории), расположенной по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

при включении предложения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год.

________________ __________________________ ( ________________)

дата	              подпись                                                   расшифровка подписи

Приложение к обращению

(оформляется на заинтересованное лицо)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Заявитель: ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: __________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Адрес фактического места жительства: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Представитель заявителя*: ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: __________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя: __________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору: Администрации ЗАТО пос. Видяево (общественной комиссии), расположенной по адресу: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.8, на обработку персональных данных, указанных в настоящем предложении, согласии и прилагаемых документах, а именно, любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях рассмотрения и включения предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО  Видяево» на 2017 год в соответствии с действующим законодательством.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (предупреждена).

Настоящее согласие действует с момента подачи данного предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО  Видяево» на 2017 год до моего письменного отзыва данного согласия.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору уведомления в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.

___ __________20___ года                             _______________                               ____________________________

(подпись)                                                         (ФИО)

* при получении согласия от представителя заявителя

Приложение № 3

к Программе

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Скамья:

2. Прожектор:

3. Урна: