Администрация городского округа закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» сентября 2024 года 	   	          	                          			№ 724

Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» на 2024-2029 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2024 № 257, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.12.2023 № 146 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» на 2024-2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению в сетевом издании «Вестник Видяево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы - начальника отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Гребнёву О.П.

Глава ЗАТО Видяево	                  			       	   		С.В. Богза

Утверждена

постановлением администрации ЗАТО Видяево

от 09 сентября 2024 г. № 724

Муниципальная программа ЗАТО Видяево

«Охрана окружающей среды» на 2024 – 2029 годы

Срок реализации: 2024 – 2029 годы

Ответственный исполнитель

муниципальной программы: Заместитель Главы ЗАТО Видяево – начальник отдела экономического развития и муниципального имущества (далее – Заместитель Главы ЗАТО Видяево – начальник ОЭРиМИ)

Паспорт

муниципальной программы ЗАТО Видяево

«Охрана окружающей среды» на 2024 – 2029 годы (далее – программа)

| Цель программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения. |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» (ответственный исполнитель подпрограммы – отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 – 2029 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 1 702,03 тыс. руб., в т.ч.: бюджет муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – МБ): 1 702,03 тыс. руб., из них: 2024 год – 264,01 тыс. руб.; 2025 год – 279,62 тыс. руб.; 2026 год – 289,60 тыс. руб.; 2027 год – 289,60 тыс. руб.; 2028 год – 289,60 тыс. руб.; 2029 год – 289,60 тыс. руб.; областной бюджет (далее – ОБ): 0,00 тыс. руб., из них: 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,00 тыс. руб., из них: 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб. <*> - ФБ - федеральный бюджет; - ОБ - областной бюджет; - МБ - местный бюджет; - ВБ - внебюджетные средства. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Количество выявленных не санкционированных свалок, до 1 ед. 2.Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево, да- 1; нет - 0. 3.Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (далее – НЭУ), 1 ед. 4.Количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации объектов НЭУ на территории Мурманской области, получивших положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством, 1 ед. 5. Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево, до 1 ед. 6. Количество проведенных корректировок проектно - сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта «Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево», 1 ед. |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель Главы ЗАТО Видяево – начальник ОЭРиМИ |
| Соисполнители программы | - Администрация ЗАТО Видяево; - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево». |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере

реализации муниципальной программы

Основной проблемой  в  области  охраны  окружающей  среды    является: решение вопросов по обращению с отходами производства и потребления. Появление в посёлке несанкционированных свалок твердых бытовых и строительных отходов. Размещение отходов наносит ущерб флоре и фауне, влияние на динамичное развитие биосферы. К примеру, в почве, самоочищение которой происходит медленно, накапливаются токсичные вещества, это приводит к изменению не только их химического состава, но и состава грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно влияет на качество жизни человека.

Несанкционированные свалки на территории поселка возникают по вине несознательных жителей. Основными несанкционированными местами размещения отходов являются склоны, прилегающие к гаражному городку, ливневая канализация, овраги вдоль дорог, окраины посёлка. В основном это бытовой и строительный мусор, крупногабаритные отходы, автомобильные покрышки, металлолом и нефтесодержащие отходы владельцев автотранспорта, а также отходы от незаконной деятельности браконьеров.

Кроме того, зачастую захламлению подвергаются несанкционированные места отдыха граждан, расположенные на землях запаса ЗАТО Видяево, вследствие чего происходит загрязнение бытовыми отходами, как водных объектов, так и лесных участков.

Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки в посёлке, негативно влияют на природу. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения, которые опасны для здоровья человека.

Одним из методов решения вопроса по развитию системы обращения с отходами производства и потребления является:

- проведение комплексных мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов, исходя из объемов их образования, транспортной доступности, имеющихся инженерных коммуникаций и других условий, необходима ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования;

- формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде обитания. Следующей серьёзной экологической проблемой остается проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Видяево и охраны окружающей среды, что в итоге нашло отражение в Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.09.2018 № 731.

В настоящее время особую озабоченность вызывают факторы, обуславливающие потенциальность возникновения экологических и техногенных рисков из-за высокой степенью износа значительной части производственной инфраструктуры и необходимостью высоких затрат для осуществления хозяйственной деятельности.

С 1 января 2019 года на территории Мурманской области и ЗАТО Видяево свою работу по сбору твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и крупногабаритных отходов (далее – КГО) осуществляет АО «Ситиматик».

Формирование экологической культуры, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении. Активное вовлечение населения, особенно подрастающее поколение, в различные мероприятия, экологической направленности, ежегодное участие в мероприятиях в рамках Дней экологической безопасности

Повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе.  Поэтому требуется обеспечить единое образовательное пространство, социально-экономическую поддержку общеобразовательных учреждений, в том числе и учреждений дополнительного образования.

Также одной из основных проблем является необходимость строительства КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево. В 2014 году были проведены проектно-изыскательские работы (далее – ПИР), но на сегодня, в связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве, возникла проблема обновления и актуализации ПИР. По данному объекту решением Кольского районного суда Мурманской области от 24.01.2013 по делу № 2-91/2013, обязанность в организации работы по строительству очистных сооружений, а также обеспечения ввода в эксплуатацию возложена на Администрацию ЗАТО Видяево.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная Программа.

2. Перечень показателей муниципальной программы ЗАТО Видяево

«Развитие транспортной системы» на 2024 – 2029 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» Цель муниципальной программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» Цель подпрограммы 1: Обеспечение благоприятной окружающей среды, создание безопасных условий проживания населения, предотвращения экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и разввития общества на территории муниципального образования ЗАТО Видяево. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выявленных не санкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2 | Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево | да/нет | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.3 | Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (далее – НЭУ) | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.4 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации объектов НЭУ на территории Мурманской области, получивших положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.5 | Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.6 | Количество проведенных корректировок проектно - сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта «Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево» | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |

<1> Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

(-1) - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Связь с показателями муниципальной программы (наименование показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» | 2024-2029 | - Администрация ЗАТО Видяево; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево». | 1.Количество выявленных не санкционированных свалок. 2. Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево. 3. Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (далее – НЭУ). 4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации объектов НЭУ на территории Мурманской области, получивших положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством. 5. Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево. 6. Количество проведенных корректировок проектно - сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта «Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево». |
| ОМ 1.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды для безопасного проживания населения на территории ЗАТО Видяево» | 2024-2029 |  |  |

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год / источник | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» | 2024-2029 | Всего | 1 702,03 | 264,01 | 279,62 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | - Администрация ЗАТО Видяево; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево». |
|  |  |  | МБ | 1 702,03 | 264,01 | 279,62 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» | 2024-2029 | Всего | 1 702,03 | 264,01 | 279,62 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | - Администрация ЗАТО Видяево; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево». |
|  |  |  | МБ | 1 702,03 | 264,01 | 279,62 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды для безопасного проживания населения на территории ЗАТО Видяево» |  | Всего | 1 702,03 | 264,01 | 279,62 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | - Администрация ЗАТО Видяево; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево». |
|  |  |  | МБ | 1 702,03 | 264,01 | 279,62 | 289,60 | 289,60 | 289,60 | 289,60 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

5. Механизмы управления рисками

| N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение федерального либо регионального законодательства, регулирующего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Невозможность заключения контрактов | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в муниципальную программу | Своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты, в муниципальную программу | Один раз в квартал |
|  |  | Недостижение социального эффекта, запланированного подпрограммой | - осуществление контроля и постоянного мониторинга хода реализации программы; - использование при размещении муниципального заказа на реализацию мероприятий программы правила поэтапной оплаты за фактически выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ | Своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты и в муниципальную программу в случае изменения способа реализации мероприятий программы | Один раз в год |
| 2 | Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в рамках программных мероприятий | Невозможность своевременной реализации муниципальной программы | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) | Размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) | По необходимости |
| 3 | Риск неисполнения условий муниципального контракта | Невозможность своевременной реализации мероприятий программы | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Расторжение муниципального контракта, проведение претензионной работы | Постоянно |

6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем программы -

Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий муниципальной программы и координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы;

- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий муниципальной программы, их соответствия целевым показателям.

Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево осуществляет подготовку отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2024 № 257.

Муниципальная программа реализуется путем проведения основных мероприятий в соответствии с основными направлениями.

Участники программы:

- Администрация ЗАТО Видяево;

- МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево».

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителями мероприятий программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляют непосредственный контроль хода реализации программы и несут ответственность за эффективность и результативность программы. Для проведения контроля хода реализации программы заместитель Главы ЗАТО Видяево – начальник ОЭРиМИ запрашивает у МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации Программы на основании отчета МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево производит оценку эффективности и результативности реализации программы.

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выявленных не санкционированных свалок | ед. | - | - | Данные Администрации ЗАТО Видяево | Январь года, следующего за отчетным | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.2. | Рекультивация полигона ТБО ЗАТО Видяево | да/нет | - | - | Данные МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Январь года, следующего за отчетным | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.3. | Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (далее – НЭУ) | ед. | - | - | Данные МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Январь года, следующего за отчетным | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.4. | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ликвидации объектов НЭУ на территории Мурманской области, получивших положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством | ед. | - | - | Данные МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Январь года, следующего за отчетным | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.5. | Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево | ед. | - | - | Данные МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Январь года, следующего за отчетным | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.6. | Количество проведенных корректировок проектно - сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта «Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная ЗАТО Видяево» | ед. |  |  | Данные МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Январь года, следующего за отчетным | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |