# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 » марта 2013 года	                                                                  № 210

# О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014 – 2027 годы.

- Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области (далее схемы водоснабжения и водоотведения).

- Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения (приложение 1).

- Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и водоотведения ведущего специалиста - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Гришаеву Н.Н.

- Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Авдеева М.А.):

5.1. в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего постановления организовать размещение на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

5.2. организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения в соответствии календарным графиком (приложение 2).

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                      В.А.Градов

Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от « 28 » марта 2013 года № 210

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области

Руководитель рабочей группы:

первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Заместитель руководителя рабочей группы:

начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Секретарь рабочей группы:

ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Члены рабочей группы:

начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

заместитель директора по эксплуатации Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Заместитель генерального директора ОАО «Водоканал» либо лицо его замещающее (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от « 28 » марта 2013 года № 210

Календарный график разработки и утверждения

схем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области (далее - схемы водоснабжения и водоотведения) | 02.04.2013 | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| 2 | Проведение запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схем водоснабжения и водоотведения | 19.04.2013 – 28.04.2013 | ОПЭР и МИ |
| 3 | Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок | 29.04.2013 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 4 | Размещение на официальном сайте ЗАТО Видяево уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | в течение 3 дней со дня подписания постановления Администрации ЗАТО Видяево «О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Видяево» (далее – постановление) | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий (далее СИТ) |
| 5 | Размещение информации о разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения, проектов схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте ЗАТО Видяево | с начала разработки схем водоснабжения и водоотведения до момента их утверждения | ОПЭР и МИ СИТ |
| 6 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | со дня подписания постановления до 14.05.2013 | ОПЭР и МИ Разработчик |
| 7 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | С момента заключения муниципального контракта до 30.06.2013 | Разработчик |
| 8 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 01.07.2013 | Разработчик |
| 9 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в официальном печатном издании сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте ЗАТО Видяево | 02.07.2013 -05.07.2013 | ОПЭР и МИ СИТ |
| 10 | Сбор замечаний и предложений про проекты схем водоснабжения и водоотведения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте ЗАТО Видяево) | 06.07.2013 – 07.08.2013 | ОПЭР и МИ |
| 11 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения | 06.07.2013 – 07.08.2013 | Рабочая группа Разработчик |
| 12 | Размещение информации в официальном печатном издании и на официальном сайте ЗАТО Видяево о дате и месте проведения публичных слушаний | 02.08.2013 | ОПЭР и МИ СИТ |
| 13 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 12.08.2013 | ОПЭР и МИ Рабочая группа Разработчик |
| 14 | Размещение на официальном сайте ЗАТО Видяево информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 16.08.2013 | ОПЭР и МИ СИТ |
| 15 | Принятие решения Главой администрации ЗАТО Видяево об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку | 20.08.2013 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 16 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в официальном печатном издании сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте ЗАТО Видяево | 30.08.2013 | ОПЭР и МИ СИТ |