# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» октября 2012 года	                                                                  № 573

# О начале разработки схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Приступить к разработке схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево  на период 2013 - 2027 годы.

- Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево.

- Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).

- Назначить ответственным за разработку схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево ведущего специалиста - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Гришаеву Н.Н.

- Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Бражникова Е.Н.):

5.1. в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего постановления организовать размещение на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево и информации о порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154;

5.2. организовать работу по разработке и утверждению схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево в соответствии календарным графиком (приложение 2).

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                      В.А.Градов

Приложение 1

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «05» октября 2012 года № 573

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево

Руководитель рабочей группы:

первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Заместитель руководителя рабочей группы:

начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Секретарь рабочей группы:

ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Члены рабочей группы:

начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

заместитель директора по эксплуатации Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник участка Теплосеть Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Приложение 2

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «05» октября 2012 года № 573

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево | 17.10.2012 | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| 2 | Проведение запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево | 18.10.2012 - 09.11.2012 | ОПЭР и МИ |
| 3 | Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок | 19.11.2012 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 4 | Размещение на официальном сайте ЗАТО Видяево уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | в течение 3 дней со дня подписания постановления Администрации ЗАТО Видяево «О начале разработки схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево» | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |
| 5 | Размещение информации о разработке проекта схемы теплоснабжения, материалов по разрабатываемой и (или) ранее утвержденной схеме теплоснабжения, проектов схем теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | в период с 08.10.2012 до момента утверждения схемы | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |
| 6 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 20.11.2012- 04.12.2012 | ОПЭР и МИ |
| 7 | Разработка схемы теплоснабжения | 05.12.2012 - 31.01.2013 | Разработчик |
| 8 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 01.02.2013 | Разработчик |
| 9 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в газете «Вестник Видяево» сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | 02.02.2013 -12.02.2013 | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |
| 10 | Сбор замечаний и предложений про проекты схемы теплоснабжения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте ЗАТО Видяево) | 13.02.2013 - 14.03.2013 | ОПЭР и МИ |
| 11 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения | 15.03.2013- 31.03.2013 | Рабочая группа Разработчик |
| 12 | Размещение информации в газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте ЗАТО Видяево о дате и месте проведения публичных слушаний | 10.04.2013 | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |
| 13 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | 15.05.2013 | ОПЭР и МИ Рабочая группа Разработчик |
| 14 | Размещение на официальном сайте ЗАТО Видяево информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 18.05.2013 | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |
| 15 | Принятие решения Главой администрации ЗАТО Видяево об утверждении схемы теплоснабжения или о возврате на доработку | 22.05.2013 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 16 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в газете «Вестник Видяево» сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | 01.06.2013 | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |