                                                                                                                                                                                                                                Приложение   

                                                                                                                                                                  к постановлению администрации ЗАТО Видяево     
                                                                                                                                                                                                        от  27  апреля  2011  № 346
ПЛАН
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
	№

п/п


	Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009

№ 1993-р
	Наименование услуги, предоставляемой в

муниципальном образовании
	Ответственный исполнитель
	Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

	
	
	
	
	1 этап
	2 этап
	3 этап
	4 этап
	5 этап

	1
	Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)
	Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
МДОУ № 1;

МДОУ № 2

	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	   2
	Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации
	Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Видяево
	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
МОУ СОШ ЗАТО Видяево;

МДОУ № 1;

МДОУ № 2

	30.11.2010
	-


	-


	-


	-



	    3
	Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
	Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъекта Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена
	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
МОУ СОШ ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	    4
	Зачисление в образовательное учреждение
	Зачисление в образовательное учреждение 
	МОУ СОШ ЗАТО Видяево;

МОУ ДОД Видяевский ДОО(П) Ц «Олимп»;

МОУ ДОД «ЦДО ДМ» ЗАТО Видяево;

МОУ ДОД «Видяевская ДМШ»


	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	5
	Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
	Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
	МОУ СОШ ЗАТО Видяево


	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	  6
	Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
	Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
	МОУ СОШ ЗАТО Видяево


	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	7
	Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом
	Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы 

	ММУ «Поликлиника ЗАТО Видяево»
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	-

	8
	Прием заявок (запись) на прием к врачу
	Прием заявок (запись) на прием к врачу
	ММУ «Поликлиника ЗАТО Видяево»
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	9
	Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов
	Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов 
	ММУ «Поликлиника ЗАТО Видяево»
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	10
	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
	01.06.2011
	01.06.2011
	01.08.2011
	01.01.2012
	01.08.2012

	11
	Предоставление  информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной  категорией граждан (малолетние несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке недееспособными)
	Предоставление  информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной  категорией граждан (малолетние несовершеннолетние, лица, признанные в установленном порядке недееспособными)
	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
	01.06.2011
	01.06.2011
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	12
	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
	МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013

	13
	Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
	МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево
	01.12.2010
	01.01.2011
	01.08.2011
	01.01.2012
	01.08.2012

	14
	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных


	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
	Муниципальное библиотечное объединение ЗАТО поселок Видяево Мурманской
области
	01.09.2010
	01.10.2010
	01.08.2011
	01.01.2012
	01.08.2012

	15
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	-

	16
	Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
	Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	-
	-
	-
	-

	17
	Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
	Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	-

	18
	Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)
	Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения) 
	МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево 
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	-

	19
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

и предназначенных 

для сдачи в аренду
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	-
	-
	-
	-

	20
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	-

	21
	Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию
	Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	-

	22
	Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
	Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
	Отдел муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
	30.11.2010
	31.12.2010
	30.06.2012
	31.12.2012
	31.12.2013


