УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево

от 14 июля 2010 года № 526

Концепция долгосрочной муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

на 2010 – 2014 годы

# 1. Обоснование необходимости решения проблемы

В муниципальном образовании ЗАТО Видяево существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях и помещениях муниципальных учреждений и жилого фонда.

Затраты на энергопотребление бюджетных учреждений превышают сумму          21,5 млн. рублей и составляют существенную часть бюджета ЗАТО Видяево.

Значительная часть этих расходов являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и отсутствием современных методов управления энергопотреблением.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2010 – 2014 годы (далее - Программа) разрабатывается на основании следующих основных документов:

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25 февраля 2010 года      № 83 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации».

- Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18 мая 2010 года                № 384 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ЗАТО Видяево».

- Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25 мая 2010 года № 402 «О создании рабочей группы для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности ЗАТО Видяево».

Программа разрабатывается в условиях жёстких временных рамок и в условиях не полного нормативно-методического обеспечения. В связи с этим, отдельные разделы Программы и проработка вопросов, обеспечивающих решение задач до 2020 года, будут выполнены позже срока, установленного для разработки первоначального варианта (1 августа 2010 года).

При разработке Программы предусматривается, что в первую версию документа войдут основополагающие методы и подходы, обеспечивающие достижение запланированных целей на период до 2015 года и создающие базис для разработки долгосрочной программы на период до 2020 года.

Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.

Такой процесс энергосбережения в ЗАТО Видяево можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо в течение 2010 года сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу, способствующие развитию энергосбережения, а с 2011 года приступить к реализации программных мероприятий.

Программа в первую очередь нацелена на повышение уровня энергоэффективности в зданиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, но включает и другие направления действий.

Предприятия, обеспечивающие производство и транспортировку энергетических ресурсов и воды обязаны самостоятельно разработать собственные програм-

мы для включения их в общую муниципальную программу в качестве самостоятельных подпрограмм. Это относится и к транспортным предприятиям.

Энергосберегающие мероприятия данных предприятий должны обсуждаться этими предприятиями с Администрацией ЗАТО Видяево при защите инвестиционной  составляющей в тарифах данных организаций.

Политика Администрации ЗАТО Видяево в области эффективного использования энергии предусматривает следующие подходы:

- Оценка фактической эффективности использования энергии в муниципальных зданиях. Анализ текущего состояния необходим для принятия правильных решений.

- Планирование первоначальных действий на основе анализа удельного энергопотребления зданий и их ранжирования по этому показателю.

- Оценка показателей целевых индикаторов, установленных правительством по состоянию на 2009 год и постановка задач по их улучшению в соответствии с установленными требованиями.

- Разработка Программы.

- Создание системы управления Программой. Без строгой системы ответственности и отчетности программа окажется нежизнеспособной.

- Квалифицированные действия при выборе приоритетов, при оценке потенциала энергосбережения и требуемых инвестиций, позволит эффективно распоряжаться доступными финансовыми средствами.

- Обеспечение постоянного контроля результатов проводимых мероприятий. Программа должна обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных Правительством РФ.

Программа предусматривает включение всех программ муниципальных учреждений, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево или субсидируемых из бюджета ЗАТО Видяево.

В рамках Программы предусматриваются действия, направленные на поддержку инициативы населения в вопросах снижения затрат на энерго- и водопотребление.

Программа включает:

- Рассчитанные значения целевых показателей по состоянию на 2009 год и их плановые значения, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы.

- Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации программы, сроки проведения указанных мероприятий.

# Информацию о возможных источниках финансирования Программы с указанием отдельно бюджетных и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования.

# 2.  Цели и задачи Программы.

Главная цель Программы - снижение расходов бюджета ЗАТО Видяево на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования на 15% к 2015 году.

Другими целями программы являются:

- Более эффективное производство и передача всех видов энергии и воды

- Снижение вредного влияния источников энергоснабжения на окружающую среду.

- Повышение комфортности в зданиях и снижение уровня заболеваемости.

Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями.

- Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях.

- Создание системы эффективного управления затратами на энергетические ресурсы и водоснабжение.

- Программа базируется на:

- Анализе нормативной базы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечении содержания Программы и её показателей, установленным требованиям.

- Анализе данных об источниках теплоснабжения, схемы теплоснабжения и температурном графике системы теплоснабжения.

- Анализе данных об энергопотреблении  муниципальных зданий и оценке потенциала повышения эффективности использования электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, газа.

- Оценке нормируемых и фактических уровней потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями и жилыми зданиями.

- Анализе степени оснащенности приборами учета энергопотребления.

- Данных для расчёта целевых индикаторов оценки уровня энергетической эффективности.

Разработка Программы на период до 2020 года, нацеленной на снижение  энергопотребления на 40% к уровню 2007 года, возможна только после более детального изучения реальной ситуации, опубликования всех нормативных документов и проработки вопросов финансового обеспечения Программы. Эту работу планируется выполнить в течение 2011 года.

# 3.  Основные направления реализации поставленных задач

Для успешной реализации поставленных целей и решения задач необходимо:

    - Разработать муниципальную целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

    - Разработать  и внедрить систему мониторинга энергопотребления.

    - Создать условия для заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов (соглашений) в целях достижения экономии энергетических ресурсов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - Применение в муниципальных учреждениях системы поощрительных мер за экономию энергоресурсов.

Процесс планирования и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусматривает ряд действий, позволяющих с наименьшими затратами выявить здания с наибольшим потенциалом энергосбережения и реализовывать наиболее эффективные мероприятия:

- Систематизация сведений обо всех муниципальных зданиях ЗАТО Видяево с целью предварительной оценки эффективности использования энергии.

- Идентификация (ранжирование зданий по удельному энергопотреблению на квадратный метр отапливаемой площади).

- Формирование (по результатам идентификации) перечня муниципальных зданий для включения в план по разработке энергетических паспортов;

- Проведение энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой энергетических паспортов (первоначальный осмотр зданий и составление перечня типовых мероприятий, рекомендуемых к выполнению, предварительная технико-экономическая оценка),

- Для достижения целей данной Программы, как правило, предусматривается выполнение следующих типовых работ: ремонт окон, дверей, теплоизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограж-

дающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, балансировка систем отопления и др.

- Мероприятия, связанные с большими инвестициями (замена окон, утепление ограждающих конструкций зданий и пр.) производится только при планировании комплексного капитального ремонта зданий.

- Реализация энергосберегающих мероприятий в зданиях производится только на основании комплексных энергоаудитов зданий. Внедряется порядок, при котором:

- капитальный ремонт муниципальных зданий обязательно включает их предварительное энергетическое обследование и разработку энергосберегающих мероприятий, которые реализуются при капитальном ремонте;

- все новые здания строятся только с учётом энергосберегающих мероприятий, проекты новых объектов должны проходить экспертизу на энергоэффективность;

- мероприятия по улучшению внешнего вида зданий (ремонт фасадов, крыши, замена окон  и т.п.) осуществляются с предварительной оценкой на целесообразность применения энергосберегающих технологий;

- обеспечивается координация развития Программы с вопросами энергоснабжения ЗАТО Видяево. Одним из приоритетных направлений Программы должно стать уменьшение энергопотребления муниципальными зданиями к 2015 году на 15% (ежегодно не менее, чем на 3%) по отношению к уровню 2009 года.

- Выполнение комплексных энергоаудитов зданий с наибольшим потенциалом энергосбережения (выявляется при разработке энергетических паспортов). На этой стадии производится:

- детальное обследование зданий, установление параметров фактического микроклимата и режима эксплуатации;

- выявление конкретных энергосберегающих мероприятий, целесообразных для реализации;

- оценка их технической осуществимости;

- точная оценка потенциала энергосбережения и необходимых инвестиций;

- разработку плана по реализации проекта.

- Отчёт по энергоаудиту становится основанием для разработки проектно-сметной документации и реализации проекта.

- На основании отчёта по энергоаудиту производится:

- разработка проектно-сметной документации и определение объемов финансирования;

- составление плана  мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности.

- Реализация мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности.

- Проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий с реализацией энергосберегающих мероприятий.

- Проведение энергомониторинга, включающее в себя регулярный (еженедельный) сбор данных по энергопотреблению муниципальными учреждениями, сравнение их с нормативными данными.

- Оценка фактической экономии после реализации мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности в фактических и сопоставимых условиях;

- Обслуживающий персонал зданий обеспечивается качественно разработанными инструкциями и достаточными знаниями для выполнения задач по обслуживанию зданий.

- Для привлечения внешнего финансирования используется энергоаудиты и бизнес-планы. Для выполнения энергоаудита и бизнес-планирования привлекаются специализированные организации.

- Все действия по подготовке и реализации энергосберегающих проектов, как правило, осуществляются на тендерной основе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- При реализации энергосберегающих мероприятий в зданиях должно быть обеспечено достижение нормативных климатических условий и это должно быть учтено при расчёте ожидаемой экономии. Экономический эффект определяется как для фактического состояния, так и в сопоставимых условиях, с учётом «базового» потребления энергии.

Стратегия муниципалитета по достижению целей:

- Постоянно выявлять здания с высоким энергопотреблением  и / или повышенной необходимостью в реконструкции.

- Постоянное обновление информации о муниципальных зданиях, создание Базы Данных.

- Создание системы  энергомониторинга, квалифицированной эксплуатации и технического обслуживания (подготовка ежемесячных/ежеквартальных отчетов).

- Привлечение квалифицированных специалистов для разработки энергетических паспортов, выполнению энергоаудитов, разработке бизнес планов.

- Установление хороших взаимоотношений с финансовыми институтами.

# 4. Организация и ответственность.

Главными ответственными лицами за сбор достоверной информации и ведение системы энергомониторинга в муниципальных учреждениях являются руководители муниципальных учреждений ЗАТО Видяево.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения, здания.

Координация всей работы по энергосбережению и реализации проектов по повышению энергетической эффективности возлагается на рабочую группу для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЗАТО Видяево (далее – рабочая группа), состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево.

Задачи, функции, обязанности и организация работы рабочей группы определяются соответствующим Положением, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО Видяево.

Ответственными за разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий в организациях по производству и транспортировке энергии и воды являются руководители этих организаций.

Координацию действий по разработке и реализации Программы осуществляет руководитель рабочей группы.

# 5. Ресурсное обеспечение и стимулирование

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Видяево, субсидий из федерального и областного бюджетов, а так же из внебюджетных источников.

Внебюджетное финансирование предполагает использование собственных средств организаций, организаций, участвующих в реализации Программы, привлечения внешних инвестиций, а так же за счёт регулируемых тарифов (цен) и энергосервисных контрактов.

Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов, стимулирующие потребителей энергетических ресурсов и производителей, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, включают в себя:

  - Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

  - Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными учреждениями.

  - Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических

ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

# 6. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации Программы должны быть достигнуты конкретные результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- Экономия энергоресурсов и средств городского бюджета по каждому муниципальному зданию, не менее 15% до 01.01.2015 года;

- Во всех зданиях, включенных в Программу, должны быть обеспечены нормальные климатические условия;

- Сокращение вредных выбросов от 801 ТЦ в атмосферу.

Основными целевыми показателями (индикаторами) по оценке эффективности реализации Программы являются:

- Снижение удельного потребления энергии (кВтч/м2) муниципальными зданиями;

- Экономия расходов бюджета ЗАТО Видяево на оплату энергопотребления муниципальными зданиями;

- Увеличение доли муниципальных зданий, где обеспечены нормальные климатические условия (микроклимат в помещениях).

Главным инструментом оценки результатов программы являются целевые индикаторы, установленные законодательством Российской Федерации.

Целевые индикаторы рассчитываются для базового уровня (2009 год) и контролируются ежегодно в соответствии с методикой, разработанной Правительством Российской Федерации. Перечень целевых индикаторов и их динамика приводятся в документе Программы.

Предусматривается ежегодная корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации в муниципальном образовании.