Утверждена

Постановлением  Администрации  ЗАТО  Видяево

от  «08» ноября 2010г. № 781

Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа

«Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  ЗАТО  Видяево»  на  2011 – 2013 годы.

1. Паспорт долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  «Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  ЗАТО  Видяево»  на  2011 – 2013 годы.

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования в ЗАТО Видяево» на 2011 – 2013 годы (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево) |
| Куратор и исполнители Программы | Куратор программы – Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево. Исполнители программы: МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево |
| Цель Программы | - развитие и совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования; - улучшение потребительских качеств муниципальных автомобильных дорог общего пользования. |
| Задачи Программы | - осуществление замены и ремонта изношенных покрытий, проведение капитального ремонта с целью восстановления дорог, увеличения их пропускной способности и приведения их транспортно-эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями современных нормативов; - оснащение существующих участков автодорог элементами, повышающими безопасность дорожного движения, такими, как наружное освещение, дренажная система, пешеходные дорожки и тротуары; - обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования – местный бюджет в сумме 16000 тыс. руб., в т.ч. 2011 год – 5000 тыс.руб., 2012 год – 6000 тыс.руб., 2013 год – 5000тыс.руб. |
| Методы реализации Программы | Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | - капитальный ремонт 2,16 км автомобильных дорог, в т.ч. по годам: в 2011 г.- 0,76км, тротуаров – 0,30 км, в 2012 г. – 0,80 км, в 2013 г. 0,60 км; - капитальный ремонт дренажных систем: в 2011 г. – 0,20 км, в 2012 г. – 0,60 км, в 2013 г. - 0,30км; - капитальный ремонт наружного освещения вдоль дорог: в 2011г . – 0,30 км. Снижение количества ДТП. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево. Контроль над использованием бюджетных средств осуществляет Финансово-экономический отдел администрации ЗАТО Видяево. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий. |

2.Основание  для  разработки Программы.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  пользования в  ЗАТО  Видяево»  на  2011 – 2013 годы   разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.

Общая  протяженность  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования   местного  значения на  территории  ЗАТО  Видяево,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  составляет  13,1 км,  в  том  числе  внутрипоселковые  и  магистральные  автомобильные  дороги.

Перед  органами  местного  самоуправления  стоит задача  по  совершенствованию  и  развитию  сети  автомобильных  дорог  ЗАТО  Видяево  в  соответствии  с  потребностями  экономики,  по  стабилизации  социально – экономической  ситуации,  удовлетворению  спроса  в  автомобильных  перевозках,  а  также  в  целях  обеспечения  требований  государственных  стандартов  для  безопасности  дорожного  движения.

Анализ  существующего  состояния  автомобильных  дорог,  тротуаров  вдоль  дорог,  освещения   вдоль  дорог,  отсутствие  возможности  парковки  машин  на  дворовых  территориях,  отсутствие  платных  стоянок  показывает,   что  в  настоящее  время  в  силу  объективных  причин  сформировался  ряд  проблем,  требующих  решения.  Темпы  роста  численности  частного  автотранспорта  опережают  темпы  развития  сети  автомобильных  дорог,  стоянок  для  парковки.

Жилая  зона  ЗАТО  Видяево  расположена  более  чем  на  3 км  от  береговой   зоны,  где  базируются  основные   рабочие  объекты  и  объекты   инженерного  обеспечения   флота,  поэтому  в  моменты  следования  населения  к  месту  работы  пропускная  способность  дорожной  сети  из-за  технического  состояния   не  обеспечивает  нормальное  движение  транспортных  потоков,  вследствие  чего  на  участках  автомобильных  дорог  наблюдается  существенное  снижение  скорости  движения,  увеличивается   количество  вредных  выбросов  от  автотранспорта. В  настоящее  время  участок  автомобильной  дороги  военный  госпиталь -  КПП №4,  протяженностью  800м/п   нуждается  в  капитальном  ремонте.

Дорожная  магистраль  на  этом  участке  проходит  у  подножия  сопок,  в связи  с  таким  расположением  трассы,   в  весенний   период  не  справляется  дренажная  система,  размываются  обочины  и  участки  дорог,  что  может  привести  к  временным  остановкам  движения  автотранспорта,  а  на  этом  участке   расположен   полигон  ТБО,  пожарная  часть,  гаражи  и  ремонтная   база  автотранспорта  МУПП  ЖКХ,  район  базирования  АПЛ.

Необходимость  в проведении  капитального  ремонта  существует  на  внутрипоселковых  автомобильных  дорогах  и  тротуарах  вдоль  дорог,  т.к.  из-за  изношенных  покрытий  дорог  и  разрушений  дренажных  систем,  построенных с  1960 по 1972годы   усугубляются  проблемы  в  бытовой  и  социальной  сфере,  возникают  дополнительные  затраты  времени  на  подъезды  к  жилым  домам (ул. Центральная  д.7-д.11),   подземным  газораспределительным  группам ( участок ул. Центральная  д.21-25-27,  д.6).

Рельеф  местности  н.п. Видяево – гористый,  в  весеннее- осенние  периоды  из-за  разрушенных  участков  дорог  и  тротуаров,  отсутствия  дорожных  ограждений  и  ливневой  канализации  грунтовые  воды  затапливают  технические  подвалы  домов,  разрушают   дорожное  покрытие  в  «просевших» участках  дорог  и  площадей,  что  создает  угрозу  безопасности  дорожного  движения (  нижняя  площадь – дренаж,  ул. Заречная д.20, д.5 - д. 1,   д.6-2,   д.16-18-22-26-46,  д.54).

Необходима  разработка  и  реализация  мероприятий  по  совершенствованию  сети  автомобильных  дорог,  капитальному  ремонту  перегруженных  участков  таких  дорог,  повышению  их  пропускной  способности,  капитальному  ремонту  внутрипоселковых  дорог для  безопасности  движения   в  пятне  застройки  жилых  домов,  школ,  детских  садов,  с  проведением  капитального  ремонта  наружного  освещения  вдоль  дорог.

3. Цель  и  задачи  Программы.

Целью  Программы  является  развитие  и  совершенствование  сети  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  пользования, улучшение  потребительских  качеств  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  пользования.

Достижение  цели  Программы  необходимо  осуществить  с  помощью  выполнения  следующих  задач:

- осуществление  замены  и  ремонта  изношенных    покрытий,  проведение  капитального  ремонта  с  целью  восстановления  дорог,  увеличения  их  пропускной  способности  и  приведения  их  транспортно-эксплуатационных  характеристик  в  соответствии  с требованиями  современных  нормативов;

- оснащение  существующих  участков автодорог  элементами,  повышающими  безопасность  дорожного  движения,  такими,  как  наружное  освещение,  дренажная  система,  пешеходные  дорожки  и  тротуары;

- обеспечение  безопасности  дорожного  движения.

4. Сроки  и  этапы  реализации  Программы.

Реализация  Программы  предусматривается  в  2011-2013годы.

5. Объемы  и  источники  финансирования  Программы.

Планируемый  объем  финансирования  Программы  с  указанием  источников  финансирования  по  годам  представлен  в  таблице.

| Наименование источника финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011год (тыс.руб.) | 2012год. (тыс.руб.) | 2013год. (тыс.руб.) | Итого по Программе (тыс.руб.) |
| Местный бюджет | 5000.00 | 6000.00 | 5000,00 | 16 000.00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 16000,00 |

6.Методы  реализации  Программы  и  ожидаемые  результаты.

Система  программных  мероприятий  раскрыта  в  приложении  к  Программе.

Программные  мероприятия  определены  исходя  из  основной  цели  Программы  и  задач,  необходимых  для  решения  поставленной  цели.

Мероприятия      по    капитальному  ремонту  автомобильных     дорог    на  2011-2013годы предусматривают:

- капитальный  ремонт  существующих  автодорог    с  целью  приведения  их  технических  параметров  к  соответствующим  нормативным  требованиям   по  транспортно -  эксплуатационным   показателям;

-   капитальный  ремонт  наружного  освещения  вдоль  автомобильных  дорог  с  целью   повышения   безопасности  дорожного  движения  в  темное  время  суток;

-   капитальный  ремонт  дренажной  системы  с  целью  улучшения  поверхностного  водоотвода  ливневых  и  паводковых  вод,  ремонт  мостовых   переходов.

В  результате  реализации  Программы  планируются   целевые  индикаторы  и  показатели  Программы:

-  капитальный  ремонт  2,16 км   автомобильных  дорог,  в  т.ч.  по  годам:

в  2011 г.- 0,76км,  тротуаров – 0,30 км,

в  2012 г. – 0,80 км,

в  2013 г.  0,60 км;

-  капитальный  ремонт  дренажных  систем:

в  2011 г. – 0,20 км,

в  2012 г. – 0,60 км,

в  2013 г. -  0,30км;

- капитальный  ремонт  наружного  освещения  вдоль  дорог:

в   2011г . – 0,30 км;

- снижение  количества  ДТП.

7.Организация  контроля  исполнения  Программы.

Куратором  Программы  является Первый  заместитель  главы  администрации  ЗАТО  Видяево.

Реализация  программных  мероприятий  осуществляется  путем  совместной  деятельности  исполнителей  Программы.

МУ  УМС (служба  заказчика) ЗАТО  Видяево  является  получателем  бюджетных  средств  для  исполнения  отдельных  мероприятий  Программы,  несет  ответственность  за  целевое  и  эффективное  использование  выделенных  ей  бюджетных  средств,  осуществляет  непосредственный  контроль  хода  реализации  Программы  и  несет  ответственность  за  эффективность  и  результативность  Программы.

Для проведения  текущего  контроля  хода  реализации  Программы  МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО  Видяево представляются  в  финансово-экономический  отдел  и  в  отдел муниципального имущества  администрации  ЗАТО  Видяево:

-  в  срок  до 15  числа,  следующего  за  отчетным  кварталом, - информация  о  финансировании  Программы.

-     в    срок  до  20  января  года,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  окончании  срока  реализации  Программы -  отчет  о  ходе  реализации  Программы.

-     в   срок  до  20  января  года,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  окончании  срока  реализации  Программы  -  оценка  эффективности  и  результативности  реализации  Программы.

Контроль  над  использованием  бюджетных  средств  осуществляет  финансово-экономический  отдел  ЗАТО  Видяево. Программа  реализуется  путем  проведения  мероприятий  в  соответствии  с  основными  направлениями.  Исполнитель  Программы   несет  ответственность  за  своевременное  и  полное   выполнение   мероприятий.

8. Оценка  эффективности  реализации  Программы.

Оценка  эффективности  и  результативности  реализации  Программы  проводится  по  итогам  ее  реализации  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после  завершения  реализации  Программы.

Критериями  оценки  эффективности  и  результативности  реализации  Программы  являются:

- степень достижения  заявленных  результатов  реализации  Программы,

- процент  отклонения  достигнутых  результатов  реализации  Программы,

- динамика  показателей  эффективности  и  результативности   реализации  Программы,

- динамика  расходов  на  реализацию  мероприятий  Программы.

МУ  УМС (служба  заказчика)  ЗАТО  Видяево  готовит  отчет,  в  котором  отражаются  качественные  и  количественные  результаты  выполнения  Программы,  приводится  анализ  достигнутых  результатов,  их   соответствия  плановым  показателям,  результаты  соотношения  достигнутых  показателей  к  потраченным  ресурсам.

Приложение

к  долгосрочной  муниципальной  целевой  программе

«Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог

общего  пользования  в  ЗАТО  Видяево»  на  2011-2013годы.

Система  программных  мероприятий

| №п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования всего в тыс.руб. | В том числе по срокам |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011год | 2012год | 2013год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Бюджет ЗАТО Видяево | 16000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево | 2,16 км, 0,30 км тротуаров |
| 1.2 | Капитальный ремонт дренажных ситем |  |  |  |  |  |  | 1,1 км |
| 1.3 | Капитальный ремонт наружного освещения вдоль дорог |  |  |  |  |  |  | 0,30 км |
|  | ВСЕГО |  | 16000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 |  |  |