# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2012 года	№ 237

# О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

# ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2012/2013 года

# В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к устойчивой работе в отопительный период 2012/2013 года, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 30.03.2012 № 131-ПП/5 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2012/2013 года»,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2012/2013 года согласно приложению № 1;

- состав комиссии по оценке готовности муниципального теплоснабжающего предприятия, предприятий по обслуживанию жилищного фонда, объектов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, и жилищного фонда к работе в отопительный период 2012/2013 года (далее – комиссия) согласно приложению № 2.

- Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево:

  - Представить по запросу отраслевых (функциональных) органов администрации ЗАТО Видяево информацию о запланированных мероприятиях по подготовке объектов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года.

  - Представлять по запросу отраслевых (функциональных) органов администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2012/2013 года.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в отопительный период 2012/2013 года.

- Специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево (Осетров А.Ю.):

- Разработать и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево до начала отопительного периода соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности.

- Копии утвержденных правовых актов представить в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

- Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (Дубовая Л.Н.):

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2012 года в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.03.2012 № 131-ПП/5 (далее – типовая форма), и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке к зиме объектов образования, культуры, спорта и зданий,  находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, за исключением жилых домов, к работе в отопительный период 2012/2013 года в части, касающейся учреждений в сфере образования, культуры и спорта.

Представить до 25 апреля 2012 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

- Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденным планом представлять в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года каждую первую и третью среду месяца по состоянию на дату представления.

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2012 года в соответствии с типовой формой и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года в части, касающейся учреждений в сфере образования, культуры и спорта (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).

Представить до 25 апреля 2012 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

- Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденным планом представлять в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года каждую первую и третью среду месяца по состоянию на дату представления.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года в части, касающейся учреждений в сфере образования, культуры и спорта (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), по форме государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2012 года.

  - Создать в срок до 25 апреля 2012 года комиссию по оценке готовности объектов в сфере образования, культуры и спорта к работе в отопительный период 2012/2013 года.

- Копию утвержденного правового акта о создании комиссии представить в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

  - Провести комиссионные проверки готовности объектов в сфере образования, культуры и спорта к работе в отопительный период 2012/2013 года с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 27 августа 2012 года.

  - Обеспечить контроль за выполнением учреждениями мероприятий по  подготовке к работе в отопительный период 2012/2013 года.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Афонина Н.К.):

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2012 года в соответствии с типовой формой с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений) и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года в части, касающейся деятельности учреждения.

Представить до 25 апреля 2012 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

- Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденным планом представлять в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года каждую первую и третью среду месяца по состоянию на дату представления.

  - Разработать, согласовать с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево до 25 апреля 2012 года мероприятия по промывке систем теплопотребления жилищного фонда и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления жилищного фонда.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года по форме государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2012 года.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в отопительный период 2012/2013 года.

- Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (В.А. Рябцев):

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2012 года в соответствии с типовой формой с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений) и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года в части, касающейся деятельности предприятия.

Представить до 25 апреля 2012 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

- Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденным планом представлять в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года каждую первую и третью среду месяца по состоянию на дату представления.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2012/2013 года по форме государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2012 года.

  - Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельной.

  - Создать до 1 сентября 2012 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей.

  - Предоставлять Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево:

- в срок до 15 августа 2012 года - сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода;

- в период с 1 июля 2012 года по 1 августа 2012 года еженедельно по состоянию на каждый четверг, а с 1 августа  2012 года по  30 июня 2013 года ежедневно - сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в соответствии с формами, утвержденными Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

  - Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

  - Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организации.

  - Разработать, согласовать с Главой администрации ЗАТО Видяево и утвердить график пробных пусков системы отопления.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке предприятия к работе в отопительный период 2012/2013 года.

- Рекомендовать руководителям ОАО «Водоканал», филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго», филиала «Североморский» ОАО «Славянка»:

Представить до 25 апреля 2012 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденные в соответствии с типовой формой с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений) и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2012/2013 года в части, касающейся деятельности организации.

- Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами представлять в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года каждую первую и третью среду месяца по состоянию на дату представления.

- Рекомендовать ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево» (Соколова Е.Ю.):

Представить по запросу Отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево информацию о запланированных мероприятиях по подготовке учреждения к работе в отопительный период 2012/2013 года.

- Информацию о ходе выполнения мероприятий представлять в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года каждую первую и третью среду месяца по состоянию на дату представления.

- Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Бражникова Е.Н.):

  - Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

  - Обеспечить сбор, обобщение и предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области каждый первый и третий четверг месяца информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2012/2013 года в период с 1 июля 2012 года по 1 ноября 2012 года.

  - Обеспечить сбор, обобщение и предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2012/2013 года по форме государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2012 года.

  - Информировать Главу администрации ЗАТО Видяево о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года.

- Комиссии провести проверки готовности муниципального теплоснабжающего предприятия, предприятий по обслуживанию жилищного фонда, объектов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, и жилищного фонда к работе в отопительный период 2012/2013 года с подписанием актов и паспортов готовности на жилищный фонд и здания, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, в срок до 1 сентября 2012 года, муниципального теплоснабжающего предприятия, предприятий по обслуживанию жилищного фонда - до начала отопительного сезона.

- Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО пос.  Видяево от 22.04.2011 № 324 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

ЗАТО Видяево                                                                                       С.В. Белаш

Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево

от 19 апреля 2012 года № 237

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево

к работе в отопительный период 2012/2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево | до 30.04.2011 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 2 | Осуществление контроля за подготовкой к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 3 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к зиме объектов образования, культуры, спорта и зданий, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, за исключением жилых домов | до 30.04.2012 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 4 | Осуществление контроля за подготовкой к зиме объектов образования, культуры, спорта и зданий, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, за исключением жилых домов | постоянно в период с 01.07.2012 по 01.11.2012 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 5 | Предоставление информации в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево о выполнении планов мероприятий по подготовке к зиме | еженедельно по состоянию на каждую первую и третью среду месяца | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 6 | Предоставление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о выполнении планов мероприятий по подготовке к зиме | еженедельно по состоянию на каждый первый и третий четверг месяца | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 7 | Предоставление информации в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведений по форме государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно в период с 01.07.2012 по 01.11.2012 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 8 | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведений по форме государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно в период с 01.07.2012 по 01.11.2012 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 9 | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | до 01.09.2012 | Глава администрации ЗАТО Видяево Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 10 | Предоставление информации в ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» | По состоянию на 10.01.2013 и 10.06.2013 | Глава администрации ЗАТО Видяево Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 11 | Создание необходимых запасов топлива для котельной | до 01.09.2011 | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХЗАТО Видяево |
| 12 | Осуществление контроля подготовки жилищного фонда к работе в отопительный период 2012/2013 года | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево |

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО пос.  Видяево

от 19 апреля 2012 года № 237

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности муниципального теплоснабжающего предприятия, предприятий по обслуживанию жилищного фонда, объектов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, и жилищного фонда к работе в отопительный период 2012/2013 года

Глава администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (председатель комиссии)

Члены комиссии:

специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник эксплуатационного участка ОАО «Водоканал» в ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (по согласованию)

мастер ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» либо лицо его замещающее (по согласованию)

начальник газовой службы ООО «Севгаз» в ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (по согласованию)

Жилищный фонд ЗАТО Видяево

начальник ЖЭУ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

начальник участка «Теплосеть» МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее