# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2012 года	                                                                        № 663

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы   «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

на 2013–2015 годы

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283, в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий, развития муниципальных автомобильных дорог, улично-дворовой сети ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) (приложение № 1).

- Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы.

- Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

3.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 08.11.2010 № 781 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования в ЗАТО Видяево» на 2011 - 2013 годы»;

  - постановление Администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2011 № 640 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую  программу   «Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог общего  пользования  в ЗАТО Видяево»  на 2011–2013 годы»;

  - постановление Администрации ЗАТО Видяево от 03.04.2012 № 229 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую  программу   «Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог общего  пользования  в ЗАТО Видяево»  на 2011–2013 годы»;

  - постановление Администрации ЗАТО Видяево от 13.08.2012 № 472 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую  программу   «Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог общего  пользования  в ЗАТО Видяево»  на 2011–2013 годы»;

  - постановление Администрации ЗАТО Видяево от  24.10.2012 № 609 «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую  программу   «Капитальный  ремонт  муниципальных  автомобильных  дорог общего  пользования  в ЗАТО Видяево»  на 2011–2013 годы».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

- Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                       В.А. Градов

Приложение №1

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от «14» ноября 2012 г. № 663

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАТО ВИДЯЕВО» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

- Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы

| Полное наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта, краткое содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом) | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснованием необходимости применения программно-целевого метода является невозможность решения проблем повышения эффективности в сфере дорожной деятельности в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение долгосрочных мероприятий, значительный объем финансовых средств. |
| Основной разработчик Программы | Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Куратор и исполнители Программы | Куратор программы – ОПЭР и МИ Исполнитель программы: МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Цель Программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево |
| Задачи Программы | - осуществление замены и ремонта изношенных дорожных покрытий, проведение капитального ремонта, ремонта с целью восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево, приведения их транспортно-эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями современных нормативов; - оснащение существующих участков автодорог элементами, повышающими безопасность дорожного движения; - обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап - 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 15 384,54 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 15 384,54 тысяч рублей), в том числе 2013 год – 5 128,18 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 5 128,18 тысяч рублей), 2014 год – 5 128,18 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 5 128,18 тысяч рублей), 2015 год – 5 128,18 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 5 128,18 тысяч рублей). Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Методы реализации программы | Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | - капитальный ремонт и ремонт 1.80 км (10 800 м2) автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево, в т.ч. по годам: в 2013 г.- 0,60 км (3 600 м2), в 2014 г. – 0,60 км (3 600 м2), в 2015 г. - 0,60 км (3 600 м2); - капитальный ремонт дренажных систем: в 2013 г. - 0,30 км. - Снижение количества ДТП |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет ОПЭР и МИ. Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий. |

- Основание для разработки Программы

Программа  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.

Общая  протяженность  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования местного  значения ЗАТО  Видяево, находящихся  в  муниципальной  собственности, составляет 12,724 км, в том числе магистральные автомобильные  дороги – 3,424 км, внутрипоселковые – 2,238 км, улично-дворовая дорожная сеть – 7,062 км.

Перед  органами  местного  самоуправления  стоит задача  по  совершенствованию  и  развитию  сети  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево в  соответствии  с  потребностями  экономики,  по  стабилизации  социально – экономической  ситуации,  а  также  в  целях  обеспечения  требований  государственных  стандартов  для  безопасности  дорожного  движения.

Анализ  существующего  состояния  автомобильных  дорог, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево,  тротуаров  вдоль  дорог,  освещения   вдоль  дорог,  отсутствие  возможности  парковки  машин  на  дворовых  территориях,  отсутствие  платных  стоянок  показывает,   что  в  настоящее  время  в  силу  объективных  причин  сформировался  ряд  проблем,  требующих  решения.  Темпы  роста  численности  частного  автотранспорта  опережают  темпы  развития  сети  автомобильных  дорог,  стоянок  для  парковки.

Жилая  зона  ЗАТО  Видяево  расположена  более  чем  на  3 км  от  береговой   зоны,  где  базируются  основные   рабочие  объекты  и  объекты   инженерного  обеспечения   флота,  поэтому  в  моменты  следования  населения  к  месту  работы  пропускная  способность  дорожной  сети  из-за  технического  состояния   не  обеспечивает  нормальное  движение  транспортных  потоков,  вследствие  чего  на  участках  автомобильных  дорог  наблюдается  существенное  снижение  скорости  движения,  увеличивается   количество  вредных  выбросов  от  автотранспорта. В  настоящее  время  участок  автомобильной  дороги  военный  госпиталь -  КПП №4,  протяженностью  800м/п   нуждается  в  капитальном  ремонте.

Дорожная  магистраль  на  этом  участке  проходит  у  подножия  сопок,  в связи  с  таким  расположением  трассы,   в  весенний   период  не  справляется  дренажная  система,  размываются  обочины  и  участки  дорог,  что  может  привести  к  временным  остановкам  движения  автотранспорта,  а  на  этом  участке   расположен   полигон  ТБО,  пожарная  часть,  гаражи  и  ремонтная   база  автотранспорта  МУПП  ЖКХ,  район  базирования  АПЛ.

Необходимость  в проведении  капитального  ремонта  существует  на  внутрипоселковых  автомобильных  дорогах  и  тротуарах  вдоль  дорог,  т.к.  из-за  изношенных  покрытий  дорог  и  разрушений  дренажных  систем,  построенных с  1960 по 1972 годы   усугубляются  проблемы  в  бытовой  и  социальной  сфере,  возникают  дополнительные  затраты  времени  на  подъезды  к  жилым  домам и объектам социально-культурного назначения (ул. Заречная, 2, ул. Заречная, 15, ул. Заречная, 19-21, ул. Заречная, 27-33-35, ул. Заречная, 29, ул. Заречная, 48, ул. Заречная, 50-СОШ, ул. Заречная, 54, ул. Заречная, 56-58, ул. Центральная).

Рельеф  местности  н.п. Видяево – гористый,  в  весенне-осенние  периоды  из-за  разрушенных  участков  дорог  и  тротуаров,  отсутствия  дорожных  ограждений  и  ливневой  канализации  грунтовые  воды  затапливают  технические  подвалы  домов,  разрушают   дорожное  покрытие  в  «просевших» участках  дорог  и  площадей,  что  создает  угрозу  безопасности  дорожного  движения.

Необходима  разработка  и  реализация  мероприятий  по  совершенствованию  сети  автомобильных  дорог,  капитальному  ремонту  перегруженных  участков  таких  дорог,  повышению  их  пропускной  способности,  капитальному  ремонту  внутрипоселковых  дорог для  безопасности  движения   в  пятне  застройки  жилых  домов,  школ,  детских  садов,  с  проведением  капитального  ремонта  наружного  освещения  вдоль  дорог.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Неудовлетворительное состояние дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился их капитальный ремонт. Для улучшения условий проживания жителей ЗАТО Видяево, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплексной реконструкции дворовых территорий и проездов к ним. Кроме ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям комплексная реконструкция позволит решить вопросы по организации системы водоотвода, ремонту инженерных сооружений - подпорных стенок и лестниц, организации парковочных мест, устройству и обустройству детских площадок и площадок отдыха, обустройству мест для сбора мусора. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной Программы с максимальной эффективностью.

3. Цель  и  задачи  Программы

Целью  Программы  является  обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

Достижение  цели  Программы  необходимо  осуществить  с  помощью  выполнения  следующих  задач:

- осуществление  замены  и  ремонта  изношенных  дорожных  покрытий,  проведение  капитального  ремонта, ремонта  с  целью  восстановления  автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево,  приведения  их  транспортно-эксплуатационных  характеристик  в  соответствии  с требованиями  современных  нормативов;

- оснащение  существующих  участков автодорог  элементами,  повышающими  безопасность  дорожного  движения;

- обеспечение  безопасности  дорожного  движения.

4. Сроки  и  этапы  реализации  Программы

Программа реализуется в один этап - 2013 - 2015 годы.

5. Объемы  и  источники  финансирования  Программы

Планируемый  объем  финансирования  Программы  с  указанием  источников  финансирования  по  годам  представлен  в  таблице.

| Наименование источника финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год (тыс.руб.) | 2014 год. (тыс.руб.) | 2015 год. (тыс.руб.) | Итого по Программе (тыс.руб.) |
| Местный бюджет | 5 128,18 | 5 128,18 | 5 128,18 | 15 384,54 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 5 128,18 | 5 128,18 | 5 128,18 | 15 384,54 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

6.Методы  реализации  Программы  и  ожидаемые  результаты

Система  программных  мероприятий  раскрыта  в  приложении  к  Программе.

Программные  мероприятия  определены  исходя  из  основной  цели  Программы  и  задач,  необходимых  для  решения  поставленной  цели.

В  результате  реализации  Программы  планируется   достижение целевых  индикаторов  и  показателей  Программы:

-  капитальный  ремонт и ремонт 1.80 км (10 800 м2)   автомобильных  дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево,  в  т.ч.  по  годам:

в  2013 г.- 0,60 км (3 600 м2),

в  2014 г. – 0,60 км (3 600 м2),

в  2015 г. - 0,60 км (3 600 м2);

-  капитальный  ремонт  дренажных  систем:

в  2013 г. -  0,30 км.

- Снижение  количества  ДТП.

7. Организация  контроля  исполнения  Программы

Куратором  Программы  является отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества  администрации  ЗАТО  Видяево.

МБУ  УМС СЗ ЗАТО  Видяево  является  основным исполнителем мероприятий  Программы,  несет  ответственность  за  целевое  и  эффективное  использование  выделенных  ей  бюджетных  средств,  осуществляет  непосредственный  контроль  хода  реализации  Программы  и  несет  ответственность  за  эффективность  и  результативность  Программы.

Для проведения контроля  хода  реализации  Программы  МБУ  УМС СЗ ЗАТО  Видяево  представляет  в  отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества  администрации  ЗАТО  Видяево:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финансировании Программы;

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - отчет о ходе реализации Программы;

- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - оценку эффективности и результативности реализации Программы в соответствии с пунктом 2.5 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283.

Контроль над использованием бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево. Программа  реализуется  путем  проведения  мероприятий  в  соответствии  с  основными  направлениями.  Исполнитель  Программы   несет  ответственность  за  своевременное  и  полное   выполнение   мероприятий.

8. Оценка  эффективности  реализации  Программы

Оценка  эффективности  и  результативности  реализации  Программы  проводится  по  итогам  ее  реализации  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после  завершения  реализации  Программы.

Критериями  оценки  эффективности  и  результативности  реализации  Программы  являются:

- степень достижения  заявленных  результатов  реализации  Программы,

- процент  отклонения  достигнутых  результатов  реализации  Программы,

- динамика  показателей  эффективности  и  результативности   реализации  Программы,

- динамика  расходов  на  реализацию  мероприятий  Программы.

МБУ  УМС СЗ  ЗАТО  Видяево  готовит  отчет,  в  котором  отражаются  качественные  и  количественные  результаты  выполнения  Программы,  приводится  анализ  достигнутых  результатов,  их   соответствия  плановым  показателям,  результаты  соотношения  достигнутых  показателей  к  потраченным  ресурсам.

Приложение

к  долгосрочной  муниципальной  целевой  программе

«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы

Система  программных  мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования всего в тыс.руб. | В том числе по срокам |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево | Бюджет ЗАТО Видяево | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | М БУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | 1.80 км (10 800 м2) |
| 1.2 | Капитальный ремонт дренажных систем |  |  |  |  |  |  | 0,3 км |
| 1.3. | Выполнение муниципальной работы «Организация ремонта (в том числе капитального) автомобильных дорог местного значения» | Бюджет ЗАТО Видяево (Субсидия на выполнение муниципального задания) | 384,54 | 128,18 | 128,18 | 128,18 | М БУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение мероприятий программы – 100% Снижение ДТП |
|  | ВСЕГО |  | 15 384,54 | 5 128,18 | 5 128,18 | 5 128,18 |  |  |