# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ноября 2012 года	                                                                 №    672

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной                    собственности ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283, во исполнение Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013 - 2015 годы, утвержденного  постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 № 398, в целях обеспечения безопасного и эффективного функционирования объектов  муниципальной собственности ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) (приложение № 1).

- Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

- Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                         В.А. Градов

Приложение №1

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от «16» ноября 2012 г. № 672

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ВИДЯЕВО»

НА 2013 - 2015 ГОДЫ

- 1. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы

| Полное наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта, краткое содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом) | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Администрации ЗАТО Видяево «О Плане разработки муниципальных целевых программ на 2012 год и внесении изменений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы» № 398 от 02.07.2012. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. Обязанностью собственника является поддержание имущества в надлежащем техническом состоянии. Обоснованием необходимости применения программно-целевого метода является невозможность решения проблем поддержания муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение долгосрочных мероприятий. Программно-целевой подход обеспечит установление стратегических ориентиров во взаимосвязи с концентрацией источников финансового обеспечения на приоритетных направлениях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан и социально-экономического развития ЗАТО Видяево. |
| Основной разработчик Программы | Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Куратор и исполнители Программы | Куратор программы – ОПЭР и МИ Исполнитель программы: МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Цель Программы | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево |
| Задачи Программы | Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: - капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда; - капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности; - совершенствование системы капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап - 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 28 487,4 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 28 487,4 тысяч рублей), в том числе 2013 год – 9 895,8 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 9 895,8 тысяч рублей), 2014 год – 9 695,8 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 9 695,8 тысяч рублей), 2015 год – 8 895,8 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 8 895,8 тысяч рублей). Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Методы реализации программы | Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % Выполнение капитального ремонта кровель: 2013 – ул. Заречная, 5, 48 2014 – ул. Заречная, 20, 29 2015 – ул. Заречная, 35, 34, 58 Выполнение капитального ремонта межпанельных швов 5000 п/м, утепление фасадов – 350 м2 Выполнение капитального ремонта фасада: 2013 – ул. Заречная, 5 Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 41 2014 – ул. Заречная, 5, 20 2015 – ул. Заречная, 7 Выполнение замены розлива ХГВС с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 12, 27 2014 – ул. Заречная, 5, 40, 10 стояков 2015 – ул. Заречная, 2, 6 стояков Выполнение замены стояков: 2013 – 10 ед. 2014 – 8 ед. Выполнение замены тепловых узлов с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 41 2014 – ул. Заречная, 46 2015 – ул. Заречная, 48 Выполнение замены розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей: 2013 – ул. Заречная, 2, 14 стояков полотенцесушителей 2014 – ул. Заречная, 48, 10 стояков полотенцесушителей 2015 – ул. Заречная, 7, 8, 5 стояков полотенцесушителей Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения: 2013 – 4 многоквартирных дома 2014 – 4 многоквартирных дома 2015 – 4 многоквартирных дома Выполнение капитального ремонта уличного освещения: 2013 – верхняя площадь - от железо-бетонных опор до ул. Заречная, 31 |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет ОПЭР и МИ. Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий. |

- 2. Основание для разработки Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. Обязанностью собственника является поддержание имущества в надлежащем техническом состоянии.

Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры проводится ежегодно, что связано с ограниченными финансовыми возможностями местного бюджета.

В  ЗАТО  Видяево  85%  жилых  домов  панельного  типа,  построенных  на  насыпных  грунтах.  В  целях  энергосбережения  необходимо  проводить  мероприятия  по  капитальному ремонту с целью сокращения  теплопотерь  теплового  контура  здания.

Разрушение межпанельных швов, покрытий мягких кровель, козырьков, примыканий,  выполненных по старой технологии (рубероид, битумная мастика), приводит к  теплопотерям  и  значительным ущербам, причиненным потребителям услуг (нанимателям жилых помещений), не выдерживается нормативный температурный режим в жилых помещениях, мокнут стены, страдает косметический ремонт помещений, нарушаются санитарные нормы.

В жилых домах серии КПД 101П, 4570-73П санузлы расположены на торцевой стене дома, в домах нет отопления в ванной комнате – зимой при низких температурах и ветрах промерзают стеновые панели, в точке «росы»  образуется сырость, плесень, грибок – необходимо восстановление централизованного отопления в санузлах, утепление стен с наружной стороны,  утепление  чердачных  покрытий.

Строительство домов производилось на насыпных грунтах, со временем просели отмостки, разрушились швы цокольных панелей, что ведет к замерзанию в зимний период стояков водоснабжения в техническом подвале,  при  низких  температурах  возможны  сбои  в  работе оборудования  тепловых  приборов  учета (тепловычислителей).  При отсутствии отмостки, сточными водами разрушается  придомовая   канализационная сеть (осадка грунта).

Учитывая то, что рельеф н.п. ЗАТО Видяево разноуровневый, для предотвращения затопления технических подвалов жилых домов талыми и дождевыми водами, необходимо своевременное устройство усовершенствованных покрытий придомовых территорий с организованным стоком воды.

Для  обеспечения   комфортного  проживания  нанимателей  в  муниципальном  жилищном  фонде,  перехода  на  расчеты  за  ресурсы  по  коллективным  приборам  учета,  соблюдения  нормативных  показателей   качества  холодной,  горячей  воды  и  их  тепловых  параметров,  недопущения роста тарифов  на  жилищно-коммунальные  услуги   необходимо  своевременно  проводить  капитальные  ремонты  инженерных  сетей  и  оборудования. Требуется  замена  стояков  водоснабжения,  розливов  водоснабжения  и  отопления,  водоподогревателей  с  использованием  материалов  нового  поколения (из-за  коррозии  металла  вода  не  соответствует  нормативным  показателям СанПиНа;  из-за  отсутствия  теплоизоляции  на  изношенных  трубопроводах  увеличиваются  потери  тепла;  из-за  ветхих  труб вследствие утечек  увеличиваются   расходы  ресурса и затраты  на  содержание  и  обслуживание  мест общего пользования).

В подъездах  домов со дня сдачи  дома   в эксплуатацию ремонтов не производилось, требуются капитальные ремонты с заменой дверных и оконных блоков (оконные  рамы  без  двойного  остекления, конструкция   дверных  блоков  требует  дополнительных  затрат  на  сокращение  теплопотерь), ремонтом лестничных маршей и площадок, заменой лестничных  ограждений,  заменой этажных электрощитов, отопительных приборов.

Ежегодная необходимость замены инженерных сетей мест общего пользования, сантехнического оборудования по истечению срока эксплуатации - для предотвращения аварийных ситуаций, влекущих за собой нанесение материального ущерба нанимателям жилых помещений по договору социального найма.

Высокая  степень  износа  сетей  электроснабжения  и  оборудования  в  жилых  домах  приводит  к  значительным  потерям  электроэнергии в местах общего пользования.

Своевременное  проведение  капитального  ремонта  с  учетом  мероприятий  по  энергосбережению   позволит  поддержать  техническое  состояние  зданий,  а  также  обеспечить  санитарно – гигиенические  требования,  предъявляемые  к  зданиям,  что  является  условием  сохранения  материальных  ценностей  и  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций, обеспечения  более  высокого  уровня  облуживания  населения  и  недопущения роста  расходов  на содержание  общего  имущества (инженерных  сетей  и  оборудования)  зданий.

Для комфортного  проживания  населения  ЗАТО  Видяево, для  соблюдения  безопасного движения  транспортных  средств  и  перемещения  пешеходов  необходимо   установить  дополнительные  опоры  для  монтажа  светильников  уличного освещения.

Обоснованием необходимости применения программно-целевого метода является невозможность решения проблем поддержания муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии в рамках одного финансового года, поскольку предусматривается проведение долгосрочных мероприятий. Программно-целевой подход обеспечит установление стратегических ориентиров во взаимосвязи с концентрацией источников финансового обеспечения на приоритетных направлениях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

- 3. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

Основные задачи Программы:

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности;

- совершенствование системы капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Таблица № 1

Сроки и этапы реализации Программы

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основной | 2013-2015 годы | Доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % Выполнение капитального ремонта межпанельных швов 5000 п/м, утепление фасадов – 350 м2 Выполнение капитального ремонта кровель: 2013 – ул. Заречная, 5, 48 2014 – ул. Заречная, 20, 29 2015 – ул. Заречная, 35, 34, 58 Выполнение капитального ремонта фасада: 2013 – ул. Заречная, 5 Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 41 |
|  |  |  | 2014 – ул. Заречная, 5, 20 2015 – ул. Заречная, 7 Выполнение замены розлива ХГВС с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 12, 27 2014 – ул. Заречная, 5, 40, 10 стояков 2015 – ул. Заречная, 2, 6 стояков Выполнение замены стояков: 2013 – 10 ед. 2014 – 8 ед. Выполнение замены тепловых узлов с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 41 2014 – ул. Заречная, 46 2015 – ул. Заречная, 48 Выполнение замены розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей: 2013 – ул. Заречная, 2, 14 стояков полотенцесушителей 2014 – ул. Заречная, 48, 10 стояков полотенцесушителей 2015 – ул. Заречная, 7, 8, 5 стояков полотенцесушителей Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения: 2013 – 4 многоквартирных дома 2014 – 4 многоквартирных дома 2015 – 4 многоквартирных дома Выполнение капитального ремонта уличного освещения: 2013 – верхняя площадь - от железо-бетонных опор до ул. Заречная, 31 |

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации Программы являются средства местного бюджета.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

Таблица № 2

Структура финансирования Программы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Местный бюджет | 28 487,4 | 9 895,8 | 9 695,8 | 8 895,8 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Всего | 28 487,4 | 9 895,8 | 9 695,8 | 8 895,8 |

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Система программных мероприятий раскрыта в приложении к Программе.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из следующих основных разделов:

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности;

- совершенствование системы капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево.

Таблица № 3

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2013 | План 2014 | План 2015 |
| 1. | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта кровель, количество кровель | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов, п/м | 1600 | 2500 | 900 |
| 4. | Утепление фасадов, м2 | 100 | 250 | 0 |
| 5. | Выполнение капитального ремонта фасада | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией | 1 | 2 | 1 |
| 7. | Выполнение замены розлива ХГВС с теплоизоляцией, количество домов/ стояков | 2/0 | 2/10 | 1/6 |
| 8. | Выполнение замены стояков, ед. | 10 | 8 | 0 |
| 9. | Выполнение замены тепловых узлов с теплоизоляцией | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Выполнение замены розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей, количество розливов/стояков полотенцесущителей | 2/14 | 1/10 | 2/5 |
| 11. | Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения, количество многоквартирных домов | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Выполнение капитального ремонта уличного освещения, да/нет 2013 – верхняя площадь - от железо-бетонных опор до ул. Заречная, 31 | да | - | - |

- 7. Организация контроля исполнения Программы

Куратором Программы является ОПЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий, за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации Программы и несет ответственность за эффективность и результативность программы.

Для проведения контроля хода реализации Программы ОПЭР и МИ запрашивает у МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации Программы на основании отчета МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево производит  оценку эффективности и результативности реализации Программы.

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и результативности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283,  направляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Программы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий Программы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности Программы;

4) оценку эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов в ЗАТО  Видяево позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан, обеспечить санитарно-гигиенические  требования, предъявляемые к зданиям и помещениям, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных  ситуаций, обеспечения более  высокого уровня облуживания населения и недопущения роста расходов  на содержание  общего  имущества.

Планируемые  мероприятия позволят устранить критический износ строительных  конструкций  и  инженерных  сетей,  объектов  недвижимости, снизить долю зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Проведение  работ  по  капитальному ремонту кровель, фасадов, позволит  восстановить  утраченные  в  процессе эксплуатации  технические  характеристики зданий и улучшить эстетический облик поселка, исключить  нанесение  материального  ущерба  нанимателям, сократить  теплопотери  ограждающих  конструкций теплового  контура,  повысить  комфортное  проживание  жителей.

Выполнение  мероприятий  по  замене  инженерных  сетей  и  оборудования  обеспечит  безаварийную  работу  систем  водоснабжения,  отопления  и  энергоснабжения.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

Реализация Программы направлена на достижение одной из основных целей социально-экономического развития – создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ   ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации Программы.

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источ-ники финан-сирова-ния | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт кровель | бюджет ЗАТО Видяево | 8 600,0 | 2 500,0 | 2 600,0 | 3 500,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение капитального ремонта кровель: 2013 – ул. Заречная, 5, 48 2014 – ул. Заречная, 20, 29 2015 – ул. Заречная, 35, 34, 58 Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема - 100 % |
| 1.2. | Капитальный ремонт межпанельных швов, утепление фасадов | бюджет ЗАТО Видяево | 4 800,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 800,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение капитального ремонта межпанельных швов 5000 п/м, утепление фасадов – 350 м2 Доля отремонтированных межпанельных швов, утепленных фасадов от запланированного объема - 100 % |
| 1.3. | Капитальный ремонт фасадов | бюджет ЗАТО Видяево | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение капитального ремонта фасада: 2013 – ул. Заречная, 5 Доля отремонтированных фасадов от запланированного объема - 100 % |
| 1.4. | Замена секций водоподогревателя с теплоизоляцией | бюджет ЗАТО Видяево | 1 220,0 | 300,0 | 600,0 | 320,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 41 2014 – ул. Заречная, 5, 20 2015 – ул. Заречная, 7 Доля замененных водоподогревателей от запланированного объема - 100 % |
| 1.5. | Замена розлива ХГВС с теплоизоляцией | бюджет ЗАТО Видяево | 3 700,0 | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение замены розлива ХГВС с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 12, 27 2014 – ул. Заречная, 5, 40, 10 стояков 2015 – ул. Заречная, 2, 6 стояков Доля замененных розливов ХГВС от запланированного объема - 100 % |
| 1.6. | Замена стояков ХГВС на стояки из металлопластика или ПП | бюджет ЗАТО Видяево | 1 500,0 | 800,0 | 700,0 | 0,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение замены стояков: 2013 – 10 ед. 2014 – 8 ед. Доля замененных стояков от запланированного объема - 100 % |
| 1.7. | Замена теплового узла с теплоизоляцией | бюджет ЗАТО Видяево | 580,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение замены тепловых узлов с теплоизоляцией: 2013 – ул. Заречная, 41 2014 – ул. Заречная, 46 2015 – ул. Заречная, 48 Доля замененных тепловых узлов от запланированного объема - 100 % |
| 1.8. | Замена розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей | бюджет ЗАТО Видяево | 4 800,0 | 1 600,0 | 1 200,0 | 2 000,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение замены розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей: 2013 – ул. Заречная, 2, 14 стояков полотенцесушителей 2014 – ул. Заречная, 48, 10 стояков полотенцесушителей 2015 – ул. Заречная, 7, 8, 5 стояков полотенцесушителей Доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % |
| 1.9. | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения | бюджет ЗАТО Видяево | 1 100,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения: 2013 – 4 многоквартирных дома 2014 – 4 многоквартирных дома 2015 – 4 многоквартирных дома Доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % |
| 2. | Капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт уличного освещения | бюджет ЗАТО Видяево | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение капитального ремонта уличного освещения: 2013 – верхняя площадь - от железо-бетонных опор до ул. Заречная, 31 Доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % |
| 3. | Совершенствование системы капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение муниципальной работы «Организация капитального ремонта муниципального жилищного фонда и объектов образования, культуры и спорта» | бюджет ЗАТО Видяево (субсидия на выполнение муниципального задания) | 1 187,4 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Выполнение муниципального задания - 100 % |
|  | ВСЕГО | бюджет ЗАТО Видяево | 28 487,4 | 9 895,8 | 9 695,8 | 8 895,8 |  |  |