# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» ноября 2012 года                                                                              № 685

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»

на 2013-2015 годы

Руководствуясь порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283, во исполнение Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 № 398, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды и создания безопасных условий проживания населения,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы (далее – Программа) (Приложение № 1).

- Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО Видяево – www.zatovid.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Е.Н. Бражникову.

Глава  администрации ЗАТО Видяево                                                         В.А. Градов

Приложение

к постановлению  Администрации  ЗАТО  Видяево

от  «20»ноября года № 685

Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО  Видяево»

на  2013 – 2015 годы

- Паспорт долгосрочной  муниципальной  целевой  программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст. 14, 153 Жилищного кодекса Российской Федерации; пп. 1.4, 1.6 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2010 № 634-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»; Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2012 № 731 – ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140- ПП «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»; Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 № 398 «Об утверждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы и внесение изменений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы». |
| Основной разработчик Программы | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| Куратор и исполнители Программы | Куратор программы: - ОПЭР и МИ Исполнители программы: - ОПЭР и МИ; - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево); - Участок Видяево Водопроводно-канализационного предприятия ОАО «Водоканал» (далее - ОАО «Водоканал»); - Энергоучасток №1 Видяево ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО "Оборонэнерго" (далее - ОАО «Оборонэнерго»); - ООО «Севгаз» (далее – ООО «Севгаз»); - Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево; - Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения |
| Цель Программы | - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере |
| Задачи Программы | - обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания; - учет муниципального жилищного фонда; - информирование и консультирование населения о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники и направления расходов; Объем финансирования. Всего; В том числе по годам. 2013; 2014; 2015. Местный бюджет: в т.ч. расходы Администрации на реализацию ДМЦП субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания субсидия муниципальному учреждению из местного бюджета на иные цели; 62 401,0 500,0 4 256,7 57 644,3; 21 917,0 500,0 1 418,9 19 998,1; 19 767,0 0,0 1 418,9 18 348,1; 20 717,0 0,0 1 418,9 19 298,1. Областной бюджет (на условиях софинансирования); -; -; -; -. Федеральный бюджет (на условиях софинансирования); -; -; -; -. Внебюджетные средства; 102 723,0; 33 130,0; 34 795,0; 34 798,0. Всего; 165 124,0; 55 047,0; 54 562,0; 55 515,0. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Методы реализации Программы | Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Отсутствие обоснованных жалоб Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение – 365 дней в году Бесперебойное круглосуточное газоснабжение – 365 дней в году Годовое количество аварийных ситуаций – 0 Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на системах газоснабжения Техническое освидетельствование внутридомового газопровода –10 домов Доля замененных газовых сетей от общего количества изношенных – 100% Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных – 100% Наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту – 100% Доля используемых изолирующих материалов нового поколения к общему количеству – 100% Доля многоквартирных домов в которых произведена гидропромывка систем отопления – 100% Доля оснащенных энергоэкономичными лампами подъездов многоквартирных домов – 100% Доля перерасчетов за оказание ЖКУ ненадлежащего качества в общем объеме начислений за ЖКУ: - 2013 году – 1,8% - 2014 году – 1% - 2015 году - 0 % Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги Количество человек поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях- 180 человек в год Количество ответов на запрос о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма - 20 ответов в год; Количество человек, которым были предоставлены помещения на правах социального найма – 174 человека в год Общее количество выданных жилищных документов - 6130 Количество человек, в отношении которых приняты документы для регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту пребывания (жительства) - 1000 чел. в год Наличие сведений о техническом состоянии каждого жилого и нежилого помещения муниципального жилищного фонда – 130,7 тыс.кв.м Отсутствие безхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры к 2015 году Количество восстановленных квартир: - 2013 году - 5 квартир - 2014 году - 10 квартир - 2015 году - 10 квартир Переселение населения из малозаселенных домов (уплотнение): - 2013 году - 18 квартир - 2014 году - 25 квартир - 2015 году - 25 квартир Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области Количество опубликованных статей в газете «Вестник Видяево» - 2 раза в год Количество выступлений по телевидению - 2 раза в год Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево Количество консультации данных с помощью «горячей линии» - 100 в год Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 1 раз в год Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности – 100% Оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы – 100% |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет ОПЭР и МИ Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители Программы несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий. |

2.Основание  для  разработки Программы.

Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы разработана в соответствии с:

- ст. 14, 153 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- пп. 1.4, 1.6 ст. 16 Федерального  закона  Российской  Федерации  от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об  общих  принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2010 № 634-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2012 № 731 – ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления  многоквартирными  домами»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140- ПП «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»;

- Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 № 398 «Об утверждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы и внесение изменений и дополнений в действующие муниципальные целевые программы».

Данная Программа  содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселка Видяево, осуществление которых направлено на повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Программа предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, газо-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения и канализации.

Общая площадь муниципального жилищного фонда поселка Видяево, состоящего из  50 многоквартирных домов,  по состоянию на 01 января 2012  года - 130,7 тыс.кв. метров, в том числе 123,4 тыс. кв. метров составляют  жилые помещения. По итогам конкурса, проведенного в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в мае 2011 года  управляющей компанией выбрано  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Жилищно-коммунальная сфера муниципального образования ЗАТО Видяево представлена следующими организациями:

- Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево  - техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт муниципального жилищного фонда, объектов социально - культурного и бытового назначения, обслуживание автомобильных  дорог, вывоз  и  утилизация твердых бытовых отходов, производство, передача и распределение  пара и горячей воды.

- Энергоучасток №1 Видяево ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО "Оборонэнерго" -  электроснабжение.

- Участок Видяево Водопроводно-канализационного предприятия ОАО «Водоканал» – холодное водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

- ООО «Севгаз»  – газоснабжение.

Характеристика котельной.

Тепловая энергия производится на котельной «801 ТЦ» МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево путем сжигания топочного мазута М-100 и производства насыщенного пара в котельных агрегатах. Горячая вода производится в ИТП жилых домов в водо-водяных теплообменных аппаратах. Протяженность сетей – 8,988 км  (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении.

Характеристика котлов:

| Тип, номер котла, основного, резервного | Год изготовления | % износа | Мощность (Гкл\час) |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10-13ГМ (резервный) | 1997 | 52% | 6,54 |
| ДЕ-16-14ГМ –О (резервный) | 1997 | 52% | 6,72 |
| ДЕ-16-14ГМ–О (основный) | 1996 | 50% | 7,18 |
| ДЕ-10-14ГМ (основный) | 1985 | 70% | 5,66 |
| ДЕ-16-14ГМ (резервный) | 1986 | 67% | 6,95 |
| ДЕ-16-14ГМ (основный) | 2006 | 15% | 9,34 |

Характеристика водозаборов.

Водозаборное сооружение берегового типа, озеро Большое Ура-Губское. Высотное положение озера дает возможность подачи воды на ВНС самотеком. Насосы ЦН-400-105, резерв -02 шт. Обслуживающая организация: ОАО «Водоканал».

Характеристика водопроводных и канализационных сетей.

Протяженность водопроводных сетей – 26,2 км. Степень изношенности – 80%.

Протяженность канализационных сетей– 8,32 км. Степень изношенности – 80%. Обслуживающая организация: ОАО «Водоканал».

Характеристика ЛЭП.

Тип ЛЭП – ВЛ-35кВ, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ. Протяженность -  43,8 км, тип - кабельные. Степень изношенности – 60%. Обслуживающая организация: ОАО «Оборонэнерго».

Характеристика газопровода.

Внутридомовые газопроводы - 9641,1 м/п в 19 многоквартирных домах. Групповые резервуарные установки -6 ед. Наружные сети газопровода: подземные – 342 м/п, надземные – 1786,6 м/п, эксплуатируются более 30 лет и нуждаются в техническом диагностировании с последующими выводами о необходимости капитального ремонта.

Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории поселка.

- Цель и задачи Программы

- Основной целью Программы является повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

- Основные задачи Программы:

- обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания;

- учёт муниципального жилищного фонда;

- - информирование и консультирование населения о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- - обеспечение самоокупаемости предприятий  жилищно-коммунального хозяйства.

Срок реализации Программы обусловлен следующими факторами:

- комплекс программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой программы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному планированию, основанному на долгосрочный период.

- Сроки и этапы реализации Программы

Таблица № 1

Сроки и этапы реализации Программы

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основной | 2013-2015 | Ожидаемые результаты в соответствии с разделом «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности» паспорта Программы |

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации Программы являются средства местного    бюджета.

Таблица № 2

Структура финансирования Программы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Местный бюджет: в т.ч. расходы Администрации на реализацию ДМЦП субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания субсидия муниципальному учреждению из местного бюджета на иные цели | 62 401,0 500,0 4 256,7 57 644,3 | 21 917,0 500,0 1 418,9 19 998,1 | 19 767,0 0,0 1 418,9 18 348,1 | 20 717,0 0,0 1 418,9 19 298,1 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 102 723,0 | 33 130,0 | 34 795,0 | 34 798,0 |
| Всего | 165 124,0 | 55 047,0 | 54 562,0 | 55 515,0 |

- Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

- Система программных мероприятий раскрыта в приложении к Программе.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий            Программы состоит из следующих основных разделов:

- обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания;

- учёт муниципального жилищного фонда;

- - информирование и консультирование населения о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- - обеспечение самоокупаемости предприятий  жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания

Подход предполагается комплексный и заключается в реализации следующих мероприятий:

- содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обслуживание внутридомового газового оборудования;

- страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки);

- диагностика внутридомового газопровода;

- замена изношенных газовых сетей с последующим техническим освидетельствованием;

- замена изношенных коммунальных сетей (тепловых, водопроводных, канализационных) с последующим техническим освидетельствованием;

- разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево;

- проведение текущего ремонта жилого фонда;

- переход на изолирующие материалы нового поколения;

- гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий;

- оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов;

- организация и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, включая организацию услуг по газоснабжению (выполнение муниципальной работы);

- возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда;

- возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление) муниципального жилищного фонда до заселения;

- оплата коммунальных услуг на  общедомовые нужды в части пустующих жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда.

Учёт муниципального жилищного фонда

В рамках реализации данного раздела Программы запланировано:

- выполнение муниципальных услуг:

- прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на

условиях социального найма;

- предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;

- выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального учреждения);

- выполнение муниципальной работы «Учет муниципального жилищного фонда»:

- прием документов для регистрации (снятия с регистрационного учета) граждан по месту пребывания (жительства); передача их в орган регистрационного уче-

та; непосредственно учет муниципального жилищного фонда)

- инвентаризация пустующих жилых и нежилых помещении муниципального жилищного фонда

- выявление и  постановка на учет безхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры

- восстановление пустующих жилых помещений для переселения населения из малозаселенных домов;

- переселение населения из малозаселенных домов (уплотнение).

Информирование и консультирование населения о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг

В рамках  реализации данного раздела Программы планируется:

- мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

- освещение в средствах массовой информации о правилах предоставления коммунальных услуг, ориентированности жилищной политики организаций жилищно-коммунального комплекса по обслуживанию муниципального жилищного фонда;

- использование средств массовой информации для освещения вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- организация работы «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ

В рамках  реализации данного раздела Программы планируется:

- соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, управляющей организацией;

- проведение своевременного пересмотра и утверждения экономически обоснованной платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- проведение заседаний комиссии по работе с управляющими организациями по

вопросам собираемости платежей населения;

- взыскание просроченной задолженности путем претензионно - исковой работы с задолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- ежегодное планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы с учетом соблюдения принципов безубыточности.

В результате реализации Программы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с Таблицей № 3:

Таблица № 3

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2013 | План 2014 | План 2015 |
| 1. | Отсутствие обоснованных жалоб, да/нет | да | да | да |
| 2. | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение, дней в году | 365 | 365 | 365 |
| 3. | Годовое количество аварийных ситуаций | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на системах газоснабжения, да/нет | да | да | да |
| 5. | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение, дней в году | 365 | 365 | 365 |
| 6. | Техническое освидетельствование внутридомового газопровода, в домах | 10 | 0 | 0 |
| 7. | Доля замененных газовых сетей от общего количества изношенных, % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных, % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево, да/нет | да | да | да |
| 10. | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту, % | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля используемых изолирующих материалов нового поколения к общему количеству, % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля многоквартирных домов в которых произведена гидропромывка систем отопления, % | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля оснащенных энергоэкономичными лампами подъездов многоквартирных домов, % | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля перерасчетов за оказание ЖКУ ненадлежащего качества в общем объеме начислений за ЖКУ, % | 1,8 | 1 | 0 |
| 15. | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | 95 | 95 | 95 |
| 16. | Количество человек поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, человек в год | 180 | 180 | 180 |
| 17. | Количество ответов на запрос о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, ответов в год | 20 | 20 | 20 |
| 18. | Количество человек, которым были предоставлены помещения на правах социального найма, человек в год | 174 | 174 | 174 |
| 19. | Общее количество выданных жилищных документов, ед. | 6130 | 6130 | 6130 |
| 20. | Количество человек, в отношении которых приняты документы для регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту пребывания (жительства), чел. в год | 1000 | 1000 | 1000 |
| 21. | Наличие сведений о техническом состоянии каждого жилого и нежилого помещения, муниципального жилищного фонда, тыс.кв.м | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| 22. | Отсутствие безхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры к 2015 году, да/нет | да | да | да |
| 23. | Количество восстановленных квартир: - 2013 году - 5 квартир - 2014 году - 10 квартир - 2015 году - 10 квартир | 5 | 10 | 10 |
| 24. | Переселение населения из малозаселенных домов (уплотнение): - 2013 году - 18 квартир - 2014 году - 25 квартир - 2015 году - 25 квартир | 18 | 25 | 25 |
| 25. | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области, да/нет | да | да | да |
| 26. | Количество опубликованных статей в газете «Вестник Видяево», раз в год | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Количество выступлений по телевидению, раз в год | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево, да/нет | да | да | да |
| 29. | Количество консультации данных с помощью «горячей линии», шт. в год | 100 | 100 | 100 |
| 30. | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, раз в год | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно - исковой работы к общей сумме задолженности, % | 100 | 100 | 100 |
| 32. | Оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, да/нет | да | да | да |
| 33. | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы, % | 100 | 100 | 100 |

- 7. Организация контроля исполнения Программы

Куратором Программы является ОПЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы.

Внутренний  финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет   отдел   бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  ЗАТО

Видяево.

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители Программы: ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ОАО «Водоканал», ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево, Комиссия  по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения, несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем мероприятий Программы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации Программы и несет ответственность за эффективность и результативность 14рограмммы.

Для проведения контроля хода реализации ОПЭР И МИ запрашивает у исполнителей  необходимую для реализации контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации Программы на основании отчетов исполнителей производит  оценку эффективности и результативности реализации Программы.

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы проводится

- по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения

- реализации Программы.

- Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программы

- являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283,  направляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Программы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий Программы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности Программы;

4) оценку эффективности реализации Программы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в позитивных изменениях в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования.

Реализация Программы направлена на достижение основной цели повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации Программы.

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» на 2013 – 2015 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источ-ники финан-сирова-ния | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | внебюджетные средства | 78 052,0 | 25 220,0 | 26 416,0 | 26 416,0 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» | Отсутствие обоснованных жалоб – да Бесперебойное круглосуточное водоснабжение(холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение – 365 дней в году Годовое количество аварийных ситуаций – 0 |
| 1.2 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | субсидия из местного бюджета на иные цели | 6 684,3 | 2 228,1 | 2 228,1 | 2 228,1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Отсутствие обоснованных жалоб – да Бесперебойное круглосуточное газоснабжение – 365 дней в году Годовое количество аварийных ситуаций – 0 |
| 1.3 | Страхование особо опасных производственных объектов (газораспределительные установки) | субсидия из местного бюджета на иные цели | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на системах газоснабжения – да |
| 1.4 | Диагностика внутридомового газопровода | субсидия из местного бюджета на иные цели | 1 050,0 | 1 050,0 | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение – 365 дней в году Годовое количество аварийных ситуаций – 0 Техническое освидетельствование внутридомового газопровода – 10 домов |
| 1.5 | Замена изношенных газовых сетей с последующим техническим освидетельствованием | субсидия из местного бюджета на иные цели | 2 050,0 | 1 100,0 | - | 950,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ОАО «Водоканал» ОАО «Оборонэнерго» | Доля замененных газовых сетей от общего количества изношенных – 100% |
| 1.6 | Замена изношенных коммунальных сетей (тепловых, водопроводных, канализационных) с последующим техническим освидетельствованием | внебюджетные средства, средства организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» ОАО «Оборонэнерго» | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных – 100% |
| 1.7 | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ОПЭР и МИ | Наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево - да |
| 1.8 | Проведение текущего ремонта жилого фонда | внебюджетные средства | 20 300,0 | 6 500,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту – 100% |
| 1.9 | Переход на изолирующие материалы нового поколения | внебюджетные средства | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Доля используемых изолирующих материалов нового поколения к общему количеству-100% |
| 1.10 | Гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий | внебюджетные средства | 3 720,0 | 1 200,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Доля многоквартирных домов в которых произведена гидропромывка систем отопления – 100% |
| 1.11 | Оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов | внебюджетные средства | 561,0 | 180,0 | 189,0 | 192,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Доля оснащенных энергоэкономичными лампами подъездов многоквартирных домов – 100% |
| 1.12 | Организация и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, включая организацию услуг по газоснабжению (выполнение муниципальной работы) | бюджет ЗАТО Видяево (субсидия на выполнение муниципального задания) | 462,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Доля перерасчетов за оказание ЖКУ ненадлежащего качества в общем объеме начислений за ЖКУ: - 2013 году – 20% - 2014 году – 15% - 2015 году – 0 % |
| 1.13 | Возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда | субсидия из местного бюджета на иные цели | 14 700,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.14 | Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление) муниципального жилищного фонда до заселения | субсидия из местного бюджета на иные цели | 21 600,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.15 | Оплата коммунальных услуг на общедомовые нужды в части пустующих жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда | субсидия из местного бюджета на иные цели | 7 500,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |
| 2. | Учет муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение муниципальных услуг: - прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма; - предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; - выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального учреждения) | бюджет ЗАТО Видяево (субсидия на выполнение муниципального задания) | 1 639,2 | 546,4 | 546,4 | 546,4 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Отсутствие обоснованных жалоб – да Количество человек поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 180 человек в год Количество ответов на запрос о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма - 20 ответов в год; Количество человек, которым были предоставлены помещения на правах социального найма – 174 человек в год Общее количество выданных жилищных документов - 6130 |
| 2.2 | Выполнение муниципальной работы «Учет муниципального жилищного фонда»: - прием документов для регистрации (снятия с регистрационного учета) граждан по месту пребывания (жительства); передача их в орган регистрационного учета; непосредственно учет муниципального жилищного фонда) - инвентаризация пустующих жилых и нежилых помещении муниципального жилищного фонда - выявление и постановка на учет безхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры | бюджет ЗАТО Видяево (субсидия на выполнение муниципального задания) | 1 226,7 | 408,9 | 408,9 | 408,9 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Количество человек, в отношении которых приняты документы для регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту пребывания (жительства) - 1000 чел. в год Наличие сведений о техническом состоянии каждого жилого и нежилого помещения муниципального жилищного фонда – 130,7 тыс.кв.м Отсутствие безхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры к 2015 году |
| 2.3 | Восстановление пустующих жилых помещений для переселения населения из малозаселенных домов | субсидия из местного бюджета на иные цели | 2500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Количество восстановленных квартир: - 2013 году - 5 квартир - 2014 году - 10 квартир - 2015 году - 10 квартир |
| 2.4 | Переселение населения из малозаселенных домов (уплотнение) | Затраты на выполнение работ «Выполнение муниципальной работы: предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма (прием заявлений, документов; постановка на учет в качестве нуждающихся; предоставление информации об очередности)» учтены в п.2.1 |  |  |  |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Переселение населения из малозаселенных домов (уплотнение): - 2013 году - 18 квартир - 2014 году - 25 квартир - 2015 году - 25 квартир |
| 3. | Информирование и консультирование населения о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения | бюджет ЗАТО Видяево (субсидия на выполнение муниципального задания) | 928,8 | 309,6 | 309,6 | 309,6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области – да. |
| 3.2 | Освещение в средствах массовой информации о правилах предоставления коммунальных услуг, ориентированности жилищной политики организаций жилищно-коммунального комплекса по обслуживанию муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных статей в газете «Вестник Видяево» - 2 раза в год Количество выступлений по телевидению – 2 раза в год Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево – да |
| 3.3 | Использование средств массовой информации для освещения вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных статей в газете «Вестник Видяево» - 2 раза в год Количество выступлений по телевидению – 2 раза в год Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево – да |
| 3.4 | Организация работы «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» - 100 в год |
| 4. | Обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, управляющей организацией | Расходы управляющей организации и организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево – да |
| 4.2 | Проведение своевременного пересмотра и утверждения экономически обоснованной платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме - 1 раз в год |
| 4.3 | Проведение заседаний комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |
| 4.4 | Взыскание просроченной задолженности путем претензионно-исковой работы с задолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг | Расходы управляющей организации на управление многоквартирными домами |  |  |  |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности - 100% Оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ - да |
| 4.5 | Ежегодное планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы с учетом соблюдения принципов безубыточности | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | ОПЭР и МИ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы - 100% |
|  | ВСЕГО в т.ч. бюджет ЗАТО Видяево в т.ч. расходы Администрации на реализацию ДМЦП субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания субсидия муниципальному учреждению из местного бюджета на иные цели внебюджетные средства |  | 165 124,0 62 401,0 500,0 4 256,7 57 644,3 102 723,0 | 55 047,0 21 917,0 500,0 1 418,9 19 998,1 33 130,0 | 54 562,0 19 767,0 0,0 1 418,9 18 348,1 34 795,0 | 55 515,0 20 717,0 0,0 1 418,9 19 298,1 34 798,0 |  |  |