# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» апреля 2014 года	№ 154

# Об итогах отопительного периода 2013/2014 года и подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года

# В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к устойчивой работе в отопительный период 2014/2015 года, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 26.03.2014 № 152-ПП/5 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2014/2015 года», Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.02.2014 № 16,

п о с т а н о в л я ю:

- Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2013/2014 года на территории ЗАТО Видяево (приложение № 1).

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия).

- Утвердить:

3.1. мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года согласно приложению № 2;

3.2. состав Комиссии согласно приложению № 3;

3.3. положение о Комиссии согласно приложению № 4;

3.4. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 года согласно приложению № 5.

- Возложить на Комиссию полномочия по координации подготовки и проведения отопительного периода 2014/2015 года.

- Первому заместителю главы администрации ЗАТО Видяево Бражниковой Е.Н.:

5.1. Обеспечить выполнение до 15 ноября 2014 года требований правил оценки готовности к отопительному периоду 2014/2015 года в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению выявленных Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2014/2015 года нарушений.

5.2. Обеспечить принятие до начала отопительного периода постановления Администрации ЗАТО Видяево о назначении лиц, ответственных за прохождение отопительного периода 2014/2015 года, осуществление взаимодействия с предприятиями и организациями (независимо от ведомственной принадлежности) ЗАТО Видяево по вопросам приема информации, доведения её до определенных должностных лиц, анализ и оценку поступившей информации, а также контроль за ходом работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

- Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево:

  - В срок до 23 апреля 2014 года разработать и утвердить в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 26.03.2014 № 152-ПП/5 (далее – типовая форма), и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий планы мероприятий по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года и представить их в отраслевые (функциональные) органы администрации ЗАТО Видяево.

  - Представлять по запросу отраслевых (функциональных) органов администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2014/2015 года.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в отопительный период 2014/2015 года.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

- Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево Аносову В.Н.:

  - Разработать и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево до начала отопительного периода соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности и порядок информирования населения об угрозе их возникновения.

  - Копии утвержденных правовых актов представить в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

- Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (Дубовая Л.Н.):

  - Представить сводный план мероприятий по подготовке к зиме объектов образования, культуры и спорта к работе в отопительный период 2014/2015 год до 25 апреля 2014 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года в части, касающейся учреждений в сфере образования, культуры и спорта (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, информацию в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.02.2014 № 16 (далее - Методические рекомендации).

  - Организовать проверку Комиссией готовности объектов в сфере образования, культуры и спорта к работе в отопительный период 2014/2015 года с подготовкой проектов актов и паспортов готовности в срок до 27 августа 2014 года.

  - Представлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево информацию о необходимости включения (отключения) систем отопления детских, учебных учреждений раньше (позже) начала (конца) отопительного периода.

  - Обеспечить контроль за выполнением курируемыми учреждениями мероприятий по  подготовке к работе в отопительный период 2014/2015 года.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Сидиченко Ю.В.):

  - В срок до 24 апреля 2014 года произвести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы, составление актов технического состояния.

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2014 года в соответствии с типовой формой и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения) в части, касающейся деятельности учреждения, с учетом требований пункта 2.5.15 Методических рекомендаций.

  - Представить до 25 апреля 2014 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

  - Разработать, согласовать с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево до 25 апреля 2014 года графики работ по промывке систем теплопотребления жилищного фонда и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления жилищного фонда.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года, информацию в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций.

  - Обеспечить до 01 сентября 2014 года выполнение работ по подготовке учреждения, жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года в соответствии с утвержденным планом.

  - Оформить до 01 сентября 2014 года таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения во всех подъездах жилых домов.

  - Обеспечить подготовку актов и паспортов готовности на жилищный фонд и здания, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, в срок до 1 сентября 2014 года.

  - Еженедельно с 1 августа по 1 октября 2014 года направлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

  - Провести осенний осмотр жилищного фонда (зданий, и внутридомовых систем), по одному экземпляру актов общего осмотра многоквартирных домов в срок до 01 сентября 2014 года направить в Комиссию.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (в части объектов жилищного фонда и  зданий, находящиеся в оперативном управлении МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево) в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

  - Обеспечить наличие программы энергосбережения с учетом энергоэффективных мероприятий, предложенных в ходе проведения обязательного энергетического обследования, со сроками реализации и источниками финансирования, а также наличие энергетического паспорта.

  - Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

- Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (В.А. Рябцев):

  - В срок до 24 апреля 2014 года произвести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов коммунального назначения, составление актов технического состояния.

  - Осуществлять предоставление услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2014 года в соответствии с типовой формой и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения) в части, касающейся деятельности предприятия, с учетом требований пункта 2.5.15 методических рекомендаций.

  - Представить до 25 апреля 2014 года в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

  - Предоставлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево:

- - не позднее последнего числа отчетного месяца сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года, информацию в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций,

- - до 15 августа 2014 года - сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

  - Предоставить в Администрацию ЗАТО Видяево до 01 мая 2014 года график режимов работы источников тепла.

  - Оформить акты проверки теплоснабжающей организацией готовности потребителей к эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года в соответствии с приложением № 10 к Методическим рекомендациям, по одному экземпляру актов в срок до 01 сентября 2014 года направить в Комиссию.

  - Обеспечить до 01 сентября 2014 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2013/2014 года в соответствии с утвержденным планом.

  - Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельной.

  - Создать до 1 сентября 2014 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей.

  - Предоставлять Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево еженедельно по состоянию на каждый понедельник и четверг - сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

  - Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

  - Предоставлять в соответствии с запросами Администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2014/2015 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

  - Принять меры по обеспечению котельной резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

10.16. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организации.

10.17. Разработать, согласовать до 15 августа 2014 года с Главой администрации ЗАТО Видяево и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО Видяево график пробных пусков системы отопления. Провести до 01 сентября 2014 года испытания и проверки систем теплоснабжения на функционирование, устранение выявленных неисправностей. Составить акты о проведении пробных пусков системы отопления, направить в срок до 15 сентября 2014 года по одному экземпляру актов в Комиссию.

  - Обеспечить до начала отопительного периода оформление паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2013/2014 года.

  - Составить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО Видяево график включения систем отопления потребителей в день окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

  - Обеспечить наличие программ энергосбережения с учетом энергоэффективных мероприятий, предложенных в ходе проведения обязательного энергетического обследования, со сроками реализации и источниками финансирования, а также наличие энергетического паспорта.

  - Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

- Рекомендовать руководителям ОАО «Водоканал», филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», филиала «Североморский» ОАО «Славянка»:

  - Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

  - В срок до 24 апреля 2014 года произвести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов коммунального назначения, составление актов технического состояния.

  - Представить до 25 апреля 2014 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденные в соответствии с типовой формой с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений) и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2014/2015 года в части, касающейся деятельности организации.

  - Обеспечить до 1 сентября 2014 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года в соответствии с утвержденными планами.

  - Создать до 1 сентября 2014 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

  - Предоставлять в соответствии с запросами Администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2014/2015 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

  - Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса.

  - Электроснабжающим организациям обеспечить до 15 ноября 2014 года оформление паспортов готовности объектов к работе в отопительный период 2014/2015 года.

  - Обеспечить наличие программ энергосбережения с учетом энергоэффективных мероприятий, предложенных в ходе проведения обязательного энергетического обследования, со сроками реализации и источниками финансирования, а также наличие энергетического паспорта.

  - Предоставлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево:

- не позднее последнего числа отчетного месяца сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года, информацию в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций,

- до 15 августа 2014 года сведения о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

  - Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

- Рекомендовать ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (Поликлиника ЗАТО Видяево) (Тюрина А.В.)

  - Разработать и утвердить до 25 апреля 2014 года в соответствии с типовой формой и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке к зиме объекта здравоохранения к работе в отопительный период 2014/2015 года.

  - Представить до 25 апреля 2014 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в отопительный период 2014/2015 года.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2013/2014 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года, информацию в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций.

  - Представлять в Администрацию ЗАТО Видяево информацию о необходимости включения (отключения) систем отопления лечебного учреждения раньше (позже) начала (конца) отопительного периода.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

- 13.Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), функционирующих на территории ЗАТО Видяево, при подготовке к отопительному периоду 2014/2015 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.02.2014 № 16.

- 14. Ведущему специалисту – экономисту отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Царевой Т.Б.:

  - Обеспечить представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области до 30 апреля 2014 года утвержденного в соответствии с типовой формой и предусматривающего внедрение энергосберегающих технологий плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения).

  - Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года.

  - Обеспечить сбор, обобщение и предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2014/2015 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года, информации в соответствии с п.2-4 главы 3 Методических рекомендаций.

  - Обеспечить направление еженедельно с 1 августа по 1 октября 2014 года в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информации о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

  - Информировать Главу администрации ЗАТО Видяево, первого заместителя главы администрации ЗАТО Видяево о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2014/2015 года.

  - Обеспечить документальное оформление деятельности Комиссии, подготовки к прохождению ЗАТО Видяево проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2014/2015 года.

- 15. Ведущему специалисту – экономисту отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Шварцер Л.А. продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передачу их на обслуживание специализированным организациям с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в отопительный сезон.

- 16. Комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения ЗАТО Видяево и перечисления денежных средств РСО (Градов В.А.) осуществлять контроль  реализации  мероприятий программы мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищные и коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и своевременного перечисления в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям

- Комиссии провести проверки готовности муниципального теплоснабжающего предприятия, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2014/2015 года с подписанием актов и паспортов готовности потребителей тепловой энергии в срок до 1 сентября 2014 года, муниципального теплоснабжающего предприятия - до начала отопительного сезона.

- Признать утратившими силу:

18.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2013 № 278 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2013/2014 года»;

18.2. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 09.08.2013 № 498 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2013 № 278».

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                       В.А. Градов

Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «02» апреля 2014 года № 154

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2013/2014 года

на территории ЗАТО Видяево

Подготовка ЗАТО Видяево к отопительному периоду 2013/2014 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2013 № 278 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2013/2014 года» (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 09.08.2013 № 498), а также путем участия организаций ЗАТО Видяево в мероприятиях, проводимых исполнительными органами государственной власти Мурманской области.

Отопительный период 2013/2014 года на территории ЗАТО Видяево был начат с 27.09.2013 (постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.09.2013 № 595), на объектах здравоохранения – с 02.09.2013 (постановление Администрации ЗАТО Видяево от 02.09.2013 № 548), на объектах образования и спорта – с 30.08.2013 (постановление Администрации ЗАТО Видяево от 28.08.2013 № 543).

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 14 в Администрации ЗАТО Видяево организованы прием и рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения. За период сентябрь 2013 года – март 2014 года обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в Администрацию ЗАТО Видяево не поступали.

С декабря 2013 года организован мониторинг технологических отключений и аварийных ситуаций в ЗАТО Видяево (постановление Администрации ЗАТО Видяево от 02.12.2013 № 723). За период декабрь 2013 года – март 2014 года в ЗАТО Видяево произошло 31 технологическое отключение (аварийная ситуация), в большинстве случаев связанные с изношенностью инженерных коммуникаций. Все аварийные ситуации были своевременно устранены, а также были приняты меры для предотвращения отключений в будущем.

Отопительный период 2013/2014 года на территории ЗАТО Видяево будет завершен в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево в день, следующий за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Нештатная ситуация имела место 13 декабря 2013 года, когда, в связи с убыточностью деятельности теплоснабжающей организации, в 13.10 постановлением Главы ЗАТО Видяево в ЗАТО Видяево был объявлен режим повышенной готовности в связи с наличием топлива на котельной в количестве 360 т (на 12 суток) и отсутствием денежных средств у МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на его приобретение. 	В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 13.12.2013 № 167 «О рассмотрении обращения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево» была выделена субсидия теплоснабжающей организации МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на обеспечение выполнения решения КЧС – приобретение нормативного запаса мазута топочного в количестве 1190 т, в связи с чем режим повышенной готовности был снят 30 декабря 2013 года.

Также в связи с обращением директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево в Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 06.02.2014 № 189 «О рассмотрении обращения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево» были  выделены дополнительные бюджетные ассигнования в виде субсидий за счет собственных средств бюджета ЗАТО Видяево муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО Видяево» на закупку топочного мазута с целью создания двухмесячного запаса топлива (1800 тонн).

В целом отопительный период 2013/2014 года на территории ЗАТО Видяево прошел удовлетворительно. За отчетный период не было допущено аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Однако, из-за изношенности инженерных коммуникаций имели место кратковременные отключения электроэнергии, а также тепло- и водоснабжения, которые были ликвидированы аварийно-восстановительными бригадами в кратчайшие сроки.

Ход подготовки и прохождения отопительного периода координировался Администрацией ЗАТО Видяево в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «02» апреля 2014 года № 154

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы

ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение общего весеннего осмотра, дефектации жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, составление актов технического состояния | до 24.04.2014 | руководители МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ОАО «Водоканал», Филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», Филиала «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 2 | Разработать, согласовать с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево графики работ по промывке систем теплопотребления жилищного фонда и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления жилищного фонда | до 25 апреля 2014 года | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Разработка и утверждение (с предварительным согласованием с Администрацией ЗАТО Видяево) планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево | до 25.04.2013 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 4 | Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево | до 30.04.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 5 | Создание комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия) | до 30.04.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 6 | Предоставление информации в ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» | по состоянию на 10.01.2014 и 10.06.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 7 | Предоставление в Администрацию ЗАТО Видяево графика режимов работы источников тепла | до 01.05.2014 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 8 | Предоставление информации в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево: сведений по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная информации в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций | ежемесячно в период с 01.07.2014 по 01.11.2014 | МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 9 | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: сведений по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная информации в соответствии с п.4 гл.3 Методических рекомендаций | ежемесячно в период с 01.07.2014 по 01.11.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 10 | Направление в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информации о количестве паспортов готовности жилищного фонда | Еженедельно (каждый понедельник) с 1 августа по 1 октября 2014 года | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 11 | Разработка и согласование графика пробных пусков системы отопления | до 15.08.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 12 | Утверждение графика пробных пусков системы отопления | до 25.08.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 13 | Проведение осеннего осмотра жилищного фонда (зданий, и внутридомовых систем), составление актов общего осмотра многоквартирных домов, направление по одному экземпляру актов в Комиссию | до 01.09.2014 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 14 | Оформление актов проверки теплоснабжающей организацией готовности потребителей к эксплуатации в отопительный период 2014/2015 года в соответствии с приложением № 10 к Методическим рекомендациям, направление по одному экземпляру актов в Комиссию | до 01.09.2014 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 15 | Проведение комиссионных проверок готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2014/2015 года с подписанием актов и паспортов готовности | до 27.08.2014 | Комиссия МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» |
| 16 | Оформление табличек с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения во всех подъездах жилых домов. | до 01 сентября 2014 года | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 17 | Проведение комиссионных проверок готовности жилищного фонда к работе в отопительный период 2014/2015 года с подписанием актов и паспортов готовности | до 01.09.2014 | Комиссия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» |
| 18 | Проведение испытаний и проверок систем теплоснабжения на функционирование, устранение выявленных неисправностей Составление актов о проведении пробных пусков системы отопления, направление по одному экземпляру актов в Комиссию | до 01.09.2014 до 15.09.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 19 | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций. Предоставление в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода. | до 01.09.2014 до 15.08.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» |
| 20 | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведений о запасах материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода | до 01.09.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 21 | Предоставление информации в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево о проведении пробных топок | до 10.09.2014 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 22 | Предоставление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о проведении пробных топок | до 15.09.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 23 | Назначение лиц, ответственных за прохождение отопительного периода 2014/2015 года, осуществление взаимодействия с предприятиями и организациями (независимо от ведомственной принадлежности) ЗАТО Видяево по вопросам приема информации, доведения её до определенных должностных лиц, анализ и оценку поступившей информации, а также контроль за ходом работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций | до 15.09.2014 | Глава администрации ЗАТО Видяево Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево |
| 24 | Создание необходимых запасов топлива для котельной | до начала отопительного периода | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХЗАТО Видяево |
| 25 | Составление и представление на утверждение в Администрацию ЗАТО Видяево графика включения систем отопления потребителей. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток | в день окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия | МУПП ЖКХЗАТО Видяево |
| 26 | Утверждение графика включения систем отопления потребителей | в день начала отопительного периода | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 27 | Проведение комиссионных проверок готовности теплоснабжающей организации к работе в отопительный период 2014/2015 года с подписанием акта и паспорта готовности | до 01.11.2014 | Комиссия МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 28 | Оформление паспортов готовности объектов к работе в отопительный период 2014/2015 года | до 15.11.2014 | Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» |
| 29 | Обеспечение выполнения требований правил оценки готовности к отопительному периоду 2014/2015 года в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению выявленных Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2014/2015 года нарушений | до 15.11.2014 | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 30 | Подготовка в ЗАТО Видяево квалифицированных специалистов для проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 31 | Организация реализации намеченных мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево Комиссия |
| 32 | Осуществление контроля реализации мероприятий программы мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищные и коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и своевременного перечисления в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям | ежемесячно | Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения ЗАТО Видяево и перечисления денежных средств РСО |
| 33 | Осуществление контроля за подготовкой к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево, в том числе: подведение итогов хода выполнения запланированных организационно-технических мероприятий и ремонтных работ, подведение итогов с оценкой и анализом эффективности деятельности должностных лиц непосредственно на объектах проведения наиболее ответственных видов работ | постоянно еженедельно ежемесячно | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 34 | Осуществление контроля подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года, включая контроль над: - созданием ресурсоснабжающей организацией к началу отопительного периода нормативного запаса топлива на котельной; - проведением теплоснабжающей организацией испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов; - укомплектованностью организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ; - формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево |

Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «02» апреля 2014 года № 154

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2014/2015 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево

Глава администрации ЗАТО Видяево (председатель комиссии)

Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево (заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:

ведущий специалист-экономист  отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (секретарь комиссии)

специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник эксплуатационного участка ОАО «Водоканал» в ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (по согласованию)

мастер ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» либо лицо его замещающее (по согласованию)

начальник газовой службы ООО «Севгаз» в ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (по согласованию)

Жилищный фонд ЗАТО Видяево

начальник ЖЭУ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

начальник участка «Теплосеть» МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Муниципальные объекты образования культуры и спорта ЗАТО Видяево

ведущий специалист МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» либо лицо его замещающее

Приложение № 4

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «02» апреля 2014 года № 154

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево

1. Общие положения

1.1.Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия) определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014/2015 года.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в жилищно-коммунальной сфере и устанавливающими требования к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи Комиссии

2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования о объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года.

2.2.Основной задачей Комиссии является проверка готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево к отопительному периоду 2014/2015 года.

2.3. Комиссия выполняет задачи и функции, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период, не указанные в настоящем Положении, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Видяево.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия создается постановлением Администрации ЗАТО Видяево в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря (являющегося членом Комиссии)  и членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево. Членами Комиссии являются:

- представители Администрации ЗАТО Видяево;

- представители теплоснабжающей организации;

- представители теплоснабжающей организации;

- по согласованию представители организаций жилищно-коммунального комплекса, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе Комиссии должностных лиц предприятий, организаций,  учреждений жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, независимо от форм собственности.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- внесение предложений об изменении состава Комиссии и осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3.7. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.

4.2. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме.

4.3 Комиссия имеет право:

- запрашивать у предприятий, организаций, учреждений жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, независимо от форм собственности, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- приглашать для участия в работе Комиссии представителей Администрации ЗАТО Видяево и заинтересованных организаций (по согласованию).

4.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение  теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III, IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 .

4.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 2 рабочих дней с даты подписания акта проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение № 5

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от «02» апреля 2014 года № 154

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 года

- Общие положения

  - Проверка теплоснабжающего предприятия и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево  (далее – объекты, подлежащие проверке) к отопительному периоду 2014/2015 года осуществляется по проверке готовности к отопительному периоду 2014/2015 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия).

  - Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законодательными актами, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, положением о Комиссии, настоящей Программой.

  - При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 1, 2 настоящей Программы (далее – требования по готовности).

  - Проверка выполнения теплоснабжающим предприятием требований по готовности, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организации, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

  - Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - график):

| Объекты, подлежащие проверке | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Сроки проведения | Срок выдачи паспортов готовности | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности согласно Приложению №1 | с 01.08. 2014 до 28.10.2014 | до 01.11.2014 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| Жилищный фонд | Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности согласно Приложению №2 | с 15.08.2014 до 27.08.2014 | до 01.09.2014 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Объекты в сфере образования, культуры и спорта |  | с 15.08.2014 до 25.08.2014 | до 27.08.2014 | МБДОУ № 1 «Солнышко» МДОУ № 2 «Елочка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево» МБОУДО ДМШ МБОУ ДОО(П) Центр «Олимп» МБУК Общедоступная универсальная библиотека МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» МУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево |
| Здания, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево |  | с 15.08.2014 до 27.08.2014 | до 01.09.2014 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Медицинские учреждения |  | с 15.08.2014 до 27.08.2014 | до 01.09.2014 | ОАО «Славянка» Поликлиника ЗАТО Видяево ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» |

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт проверки), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности являются неотъемлемой частью акт проверки.

В акте проверки содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

  - При наличии у членов Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту проверки прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт готовности) выдается Администрацией ЗАТО Видяеву по каждому объекту проверки в течение 2 рабочих дней с даты подписания акта проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

  - В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные графиком, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки.

  - Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной графиком, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту проверки замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействий ответственных исполнителей с комиссией

  - В целях выдачи паспорта готовности  ответственный исполнитель, указанный в графике, оформляет документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, акт проверки, собирает подписи членов Комиссии и представляет в адрес председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии в случае его отсутствия) акт проверки, подписанный всеми членами комиссии, документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а также проект паспорта готовности в трех экземплярах.

  - Председатель комиссии (заместитель председателя комиссии в случае его отсутствия) рассматривает предоставленные документы, подписывает акт проверки, а также паспорт готовности в соответствии с п.1.9 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2014/2015 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающего предприятия

В целях оценки готовности теплоснабжающего предприятия к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

  - укомплектованность указанных служб персоналом;

  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

  - обеспеченность нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

  - обеспеченность первичными средствами пожаротушения;

5. проведение наладки тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

  - соблюдение водно-химического режима;

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

11. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающего предприятия составляется акт проверки с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 6, 8 и 9  настоящего Приложения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2014/2015 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9.  работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. плотность оборудования тепловых пунктов;

13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.

| - Лист согласования к проекту постановления Администрации ЗАТО Видяево - «Об итогах отопительного периода 2013/2014 года и подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Дата получения проекта | Замечания | Дата согласования | Подпись |
| Первый заместитель главы администрации Бражникова Е.Н. |  |  |  |  |
| И.о.начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Натарова М.А. |  |  |  |  |
| Начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовая Л.Н. |  |  |  |  |
| Заведующий сектором организационно-правовой работы Нечаева А.С. |  |  |  |  |
| Ведущий специалист по ГО и ЧС Аносов В.Н. |  |  |  |  |

Исполнитель: Бражникова Е.Н..

Проект постановления    не подлежит     антикоррупционной экспертизе __________

(подлежит/не подлежит)                                                                (подпись исполнителя)

Постановление  _______________ официальному опубликованию в газете «Вестник

(подлежит/не подлежит)

Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.

Специалист – юрисконсульт  _________________

(подпись)

Указатель рассылки:

1 экз. – в дело;

1 экз. –  Градову

1 экз. - Бражникова

1 экз. – ОПЭРиМИ

1 экз. – ООКСиМП

1 экз. – Аносову В.Н.

1 экз. - СОПР

1 - экз. – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1 - экз. – МКУ АСС ЗАТО Видяево

1 - экз. – МБДОУ № 1 «Солнышко»

1 - экз. – МДОУ № 2 «Елочка»

1 - экз. – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево»

1 - экз. – МБОУДО ДМШ

1 - экз. – МБОУ ДОО(П) Центр «Олимп»

1 - экз. – МБУК Общедоступная универсальная библиотека

1 - экз. – МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»

1 - экз. – МУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево

1 - экз. – Поликлиника ЗАТО Видяево

1 - экз. – Минэнерго и ЖКХ Мурманской области

1 - экз. – МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

1 - экз. – ОАО «Водоканал»

1 - экз. – Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго»

1 - экз. – Филиал «Североморский» ОАО «Славянка»

Дата получения проекта специалистом - по приему и обращению граждан

«___» _____________20__г.             __________________      ____________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)