Приложение

к программе № 1

ПОДПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево |
| Задача подпрограммы | Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 |
| Целевые показатели подпрограммы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение; - годовое количество аварийных ситуаций; - доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных; - доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту; - обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги; - увеличение срока службы емкостей, трубопроводов котельной и здания ЦТП-1; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения; - своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области; - количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево; - количество консультации данных с помощью «горячей линии»; - приобретение основных средств (эл. плит); - выполнение проектно-изыскательских работ; - создание двухмесячного запаса топлива; - сокращение задолженности перед теплоснабжающей организацией; - пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; - доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности; - наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы |
| Куратор подпрограммы | Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОПЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | - ОПЭР и МИ; - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); - Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево; - Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения Участники Программы: - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево); - Территориальное подразделение «Водоканал» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» эксплуатационный участок №3 (далее – ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3); - Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО "Оборонэнерго" (далее - ОАО «Оборонэнерго»); - ООО «Севгаз» |
| Разработчик подпрограммы | ОПЭР и МИ |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 297 648,20 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 121 007,00 тыс. руб., из них: 2014 год – 90 882,90 тыс. руб., 2015 год – 20 074,10 тыс. руб., 2016 год – 4 350,00 тыс. руб., 2017 год – 2 850,00 тыс. руб., 2018 год –2 850,00 тыс. руб., ВС: 176 641,20 тыс. руб., из них: 2014 год – 28 974,10 тыс. руб., 2015 год – 33 960,60 тыс. руб., 2016 год –35 399,70 тыс. руб.; 2017 год – 37 877,70 тыс. руб., 2018 год –40 529,10 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение – 365 дней в году; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение - 365 дней в году; - годовое количество аварийных ситуаций-0; - доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных – 100%; - доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту – 100%; - обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги - да; - увеличение срока службы емкостей, трубопроводов котельной и здания ЦТП-1 - да; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения - да; - своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области - да; - количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево – 6 раз в год; - количество консультации данных с помощью «горячей линии» - 100 в год; - приобретение основных средств (эл. плит) – 20 шт. в 2014 году; - наличие проекта КНС с положительным экспертным заключением, да/нет; - двухмесячный запас топлива (1 800 т), да/нет; - сокращение задолженности перед теплоснабжающей организацией, да/нет; - пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 1 раз в год; - доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности – 100%; - наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы – да |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

Данная подпрограмма содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселка Видяево, осуществление которых направлено на повышение комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

Подпрограмма предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, газо-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения и канализации.

Общая площадь муниципального жилищного фонда поселка Видяево, состоящего из 49 многоквартирных домов, по состоянию на 01 января 2016 года – 124,5 тыс. кв. метров, в том числе 119,8 тыс. кв. метров составляют  жилые помещения. По итогам конкурса, проведенного в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в мае 2014 года управляющей компанией выбрано Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево).

Жилищно-коммунальная сфера муниципального образования ЗАТО Видяево представлена следующими организациями:

- Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево – техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт муниципального жилищного фонда, объектов социально – культурного и бытового назначения, обслуживание автомобильных дорог, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, производство, передача и распределение пара и горячей воды (далее- МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево).

- Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО "Оборонэнерго" - электроснабжение.

- ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3– холодное водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

- ООО «Севгаз»  – газоснабжение.

Характеристика котельной.

Тепловая энергия производится на котельной «801 ТЦ» МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево путем сжигания топочного мазута М-100 и производства насыщенного пара в котельных агрегатах. Горячая вода производится в ИТП жилых домов в водо-водяных теплообменных аппаратах. Протяженность сетей – 8,988 км (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении.

Характеристика котлов:

| Тип, номер котла, основного, резервного | Год изготовления | % износа | Мощность (Гкал\час) |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10-13ГМ (резервный) | 1997 | 52% | 6,54 |
| ДЕ-16-14ГМ–О (основный) | 1996 | 50% | 7,18 |
| ДЕ-10-14ГМ (основный) | 1985 | 70% | 5,66 |
| ДЕ-16-14ГМ (резервный) | 1986 | 67% | 6,95 |
| ДЕ-16-14ГМ (основный) | 2006 | 15% | 9,34 |

Характеристика водозаборов.

Водозаборное сооружение берегового типа, озеро Большое Ура-Губское. Высотное положение озера дает возможность подачи воды на ВНС самотеком. Насосы ЦН-400-105, резерв - 02 шт. Обслуживающая организация: ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3.

Характеристика водопроводных и канализационных сетей.

Протяженность водопроводных сетей – 26,2 км. Степень изношенности – 80%.

Протяженность канализационных сетей– 8,32 км. Степень изношенности – 80%. Обслуживающая организация: ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3.

Характеристика ЛЭП.

Тип ЛЭП – ВЛ-35кВ, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ. Протяженность -  43,8 км, тип - кабельные. Степень изношенности – 60%. Обслуживающая организация: Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО "Оборонэнерго".

Характеристика газопровода.

Внутридомовые газопроводы - 9641,1 м/п в 19 многоквартирных домах. Групповые резервуарные установки - 6 ед. Наружные сети газопровода: подземные – 342 м/п, надземные – 1786,6 м/п, эксплуатируются более 30 лет и нуждаются в техническом диагностировании с последующими выводами о необходимости капитального ремонта.

Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории поселка.

- Цель и задачи подпрограммы

- Основной целью подпрограммы является повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

- Основная задача подпрограммы:

- обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания.

Срок реализации подпрограммы обусловлен следующими факторами:

- комплекс программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой программы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному планированию, основанному на долгосрочный период.

- 3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного    бюджета.

Таблица № 1

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Местный бюджет: | 121 007,00 | 90 882,90 | 20 074,10 | 4 350,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные средства | 176 641,20 | 28 974,10 | 33 960,60 | 35 399,70 | 37 877,70 | 40 529,10 |
| Всего | 297 648,20 | 119 857,00 | 54 034,70 | 39 749,70 | 40 727,70 | 43 379,10 |

- Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

- 4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

- Основным программным мероприятием является модернизация жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в целях повышения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево. Система программных мероприятий раскрыта в приложении к подпрограмме.

Подпрограммные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задачи, необходимой для решения поставленной цели.

Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания

Подход предполагается комплексный и заключается в реализации следующих мероприятий:

- содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов,  замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6;

- замена изношенных коммунальных сетей (тепловых, водопроводных, канализационных) с последующим техническим освидетельствованием;

- проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения);

- возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт, коммунальные услуги (отопление) и на общедомовые нужды жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, возмещение недополученных доходов управляющей организации в связи со списанием безнадежных к взысканию задолженности населения за ЖКУ;

- модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 - малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара);

- ежегодная актуализация схем ресурсоснабжения;

- мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

- освещение в средствах массовой информации о правилах предоставления коммунальных услуг, ориентированности жилищной политики организаций жилищно-коммунального комплекса по обслуживанию муниципального жилищного фонда;

- использование средств массовой информации для освещения вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- организация работы «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- приобретение основных средств на развитие жилищно-коммунального комплекса (эл. плит);

- выполнение проектно- изыскательских работ;

- создание 2-х месячного запаса топлива;

- возмещение недополученных доходов управляющей организации, связанных с задолженностью населения за отопление и горячее водоснабжение перед теплоснабжающей организацией для обеспечения возможности создания нормативного запаса топлива;

- соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, управляющей организацией;

- проведение своевременного пересмотра и утверждения экономически обоснованной платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- проведение заседаний комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения;

- взыскание просроченной задолженности путем претензионно - исковой работы с задолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- ежегодное планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы с учетом соблюдения принципов безубыточности.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с Таблицей № 2:

Таблица № 2

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение, дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Годовое количество аварийных ситуаций, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении, дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да | да | да | да | да |
|  | Увеличение срока службы емкостей, трубопроводов котельной и здания ЦТП-1 | да | да | да | - | - |
|  | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения | да | да | да | да | да |
|  | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области | да | да | да | да | да |
|  | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Количество консультации данных с помощью «горячей линии» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение основных средств (эл. плит), шт. | 20 | - | - | - | - |
|  | Наличие проекта КНС с положительным экспертным заключением, да/нет | да | - | - | - | - |
|  | Двухмесячный запас топлива (1 800 т), да/нет | да | - | - | - | - |
|  | Сокращение задолженности перед теплоснабжающей организацией, да/нет | да | - | - | - | - |
|  | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кол./год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да | да | да | да | да |

- 5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОПЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основным мероприятием. Исполнители подпрограммы: ОПЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ № 3, ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево, Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения, несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации ОПЭР И МИ запрашивает у исполнителей необходимую для реализации контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

- Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) полнота выполнения подпрограммных мероприятий;

2) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

3) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

4) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

5) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОПЭР и МИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации подпрограммы; предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы);

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение основной цели повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Источ- ники финансирования | Объемы финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  |  | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: модернизация жилого фонда и коммуналь- ной инфраструктуры в целях повышения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ ВБ | 297 648,20 121 007,00 176 641,20 | 119 857,00 90 882,90 28 974,10 | 54034,70 20074,10 33960,60 | 39749,70 4 350,00 35399,70 | 40 727,70 2 850,00 37 877,70 | 43 379,10 2 850,00 40 529,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: ВБ | 131 801,80 131 801,80 | 21 730,60 21 730,60 | 25 470,40 25 470,40 | 26 315,20 26 315,20 | 28 157,30 28 157,30 | 30 128,30 30 128,30 | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение, дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ № 3, ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовое количество аварийных ситуаций, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6 | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 13 806,10 13 806,10 | 2 517,00 2 517,00 | 2 739,10 2 739,10 | 2 850,00 2 850,00 | 2 850,00 2 850,00 | 2 850,00 2 850,00 | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение, дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовое количество аварийных ситуаций, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Замена изношенных коммунальных сетей (тепловых, водопроводных канализационных) с последующим техническим освидетельствованием | 2014-2018 | Внебюджетные средства, средства организаций коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ № 3, ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз» |
| 1.4. | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: ВБ | 44 939,40 44 939,40 | 7 243,50 7 243,50 | 8 490,20 8 490,20 | 9 084,50 9 084,50 | 9 720,40 9 720,40 | 10 400,80 10 400,80 | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.5. | Возмещение затрат до заселения на содержание и ремонт, коммунальные услуги (отопление) и на общедомовые нужды жилых и нежилых помещений пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, возмещение недополученных доходов управляющей организации в связи со списанием безнадежных к взысканию задолженности населения за ЖКУ | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 39 310,30 39 310,30 | 24 975,30 24 975,30 | 14 335,00 14 335,00 | - - | - - | - - | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, да/нет | да | да | - | - | - | Администрация ЗАТО Видяево |
| 1.6. | Модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса (замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара) | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 22 312,60 22 312,60 | 17 812,60 17 812,60 | 3 000,00 3 000,00 | 1 500,00 1 500,00 | - - | - - | Увеличение срока службы емкостей, трубопроводов котельной и здания ЦТП-1, да/нет | да | да | да | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.7. | Ежегодная актуализация схем ресурсоснабжения | 2014-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения, да/нет | да | да | да | да | да | ОПЭР и МИ |
| 1.8. | Мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения | 2014-2018 | Выполняется в рамках муниципального задания | - | - | - | - | - | - | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области да/нет, | да | да | да | да | да | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.9. | Освещение в средствах массовой информации о правилах предоставления коммунальных услуг, ориентированности жилищной политики организаций жилищно-коммунального комплекса по обслуживанию муниципального жилищного фонда | 2014-2018 | Выполняется в рамках муниципального задания | - | - | - | - | - | - | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.10. | Использование средств массовой информации для освещения вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2014-2018 | Выполняется в рамках муниципального задания | - | - | - | - | - | - | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.11. | Организация работы «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг | 2014-2018 | Выполняется в рамках муниципального задания | - | - | - | - | - | - | Количество консультации данных с помощью «горячей линии», ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.12. | Приобретение основных средств на развитие жилищно-коммунального комплекса (эл.плит) | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | - - | - - | - - | - - | Приобретение основных средств (эл. плит), шт. | 20 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.13 | Выполнение проектно- изыскательских работ | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 1 188,00 1 188,00 | 1 188,00 1 188,00 | - - | - - | - - | - - | Наличие проекта с положительным экспертным заключением, да/нет | да | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО |
| 1.14 | Создание 2-х месячного запаса топлива | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 25 200,00 25 200,00 | 25 200,00 25 200,00 | - - | - - | - - | - - | 1 800 т, да/нет | да | - | - | - | - | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 1.15 | Возмещение недополученных доходов управляющей организации, связанных с задолженностью населения за отопление и горячее водоснабжение перед теплоснабжающей организацией для обеспечения возможности создания нормативного запаса топлива | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 18 940,0 | 18 940,0 | - | - | - | - | Сокращение задолженности перед теплоснабжающей организацией, да/нет | да | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.16. | Соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, управляющей организацией | 2014-2018 | Расходы управляющей организации и организаций коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево | да | да | да | да | да | МБУ УМС СЗ ЗАТО, Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3, ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» |
| 1.17. | Проведение своевременного пересмотра и утверждения экономически обоснованной платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 2014-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | Пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кол./год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево |
| 1.18. | Проведение заседаний комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения | 2014-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги | да | да | да | да | да | Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения |
| 1.19. | Взыскание просроченной задолженности путем претензионно-исковой работы с задолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг | 2014-2018 | Расходы управляющей организации на управление многоквартирными домами | - | - | - | - | - | - | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.20. | Ежегодное планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы с учетом соблюдения принципов безубыточности | 2014-2018 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы | да | да | да | да | да | ОПЭР и МИ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ВБ | 297 648,20 121 007,00 176 641,20 | 119 857,00 90 882,90 28 974,10 | 54034,70 20074,10 33960,60 | 39749,70 4 350,00 35399,70 | 40 727,70 2 850,00 37 877,70 | 43 379,10 2 850,00 40 529,10 |  |  |  |  |  |  |  |