# Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2016 года	№ 300

# О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года

# В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 137-ПП/3 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 года», Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43,

п о с т а н о в л я ю:

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия).

- Утвердить:

2.1. мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года;

2.2. состав Комиссии;

2.3. положение о Комиссии;

2.4. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года.

- Возложить на Комиссию полномочия по координации подготовки и проведения отопительного периода 2016/2017 года.

- Первому заместителю главы администрации – начальнику отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Бражниковой Е.Н.:

  - Обеспечить выполнение до 15 ноября 2016 года требований Правил оценки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению выявленных нарушений Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2016/2017 года.

  - Обеспечить принятие до начала отопительного периода постановления Администрации ЗАТО Видяево о назначении лиц, ответственных за прохождение отопительного периода 2016/2017 года, осуществление взаимодействия с предприятиями и организациями (независимо от ведомственной принадлежности) ЗАТО Видяево по вопросам приема информации, доведения её до определенных должностных лиц, анализ и оценку поступившей информации, а также контроль за ходом работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

- Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево:

  - В срок до 26 апреля 2016 года разработать и утвердить в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 137-ПП/3 (далее – типовая форма) планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года с учетом анализа технологических отказов предыдущего отопительного периода систем              тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения и представить их в Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов  учреждений к работе в отопительный период 2016/2017 года (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, информацию в соответствии с пп. 3.1. - 3.2. Методических рекомендаций по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43 (далее - Методические рекомендации).

  - Представлять по запросу отраслевых (функциональных) органов администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки объектов учреждений к работе в отопительный период 2016/2017 года.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке объектов учреждений к работе в отопительный период 2016/2017 года.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

  - Организовать проверку Комиссией готовности объектов учреждений к работе в отопительный период 2016/2017 года с подготовкой проектов актов и паспортов готовности в срок до 26 августа 2016 года.

  - Представлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево информацию о необходимости включения (отключения) систем отопления объектов учреждений раньше (позже) начала (конца) отопительного периода.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Сидиченко Ю.В.):

  - В срок до 26 апреля 2016 года произвести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы, составление актов технического состояния.

  - Разработать и утвердить до 26 апреля 2016 года в соответствии с типовой формой и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем тепло-, электро-, газо-,  водоснабжения и водоотведения) в части, касающейся деятельности учреждения, а также в части ремонтных работ объектов социальной сферы с учетом требований п. 2.5.15 Методических рекомендаций.

  - Представить до 26 апреля 2016 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево на согласование утвержденный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года.

  - Разработать, согласовать с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево до 26 апреля 2016 года графики работ по промывке систем теплопотребления жилищного фонда и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления жилищного фонда.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и объектов социальной сферы (в части ремонтных работ), к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года, информацию в соответствии с пп. 3.1. – 3.2. Методических рекомендаций.

  - До 31 мая 2016 года организовать проведение сверки расчетов за потребленные ресурсы и обеспечить погашение (график реструктуризации) задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в целях предотвращения введения ограничения потребления энергоресурсов.

  - Предоставить до 01 июня 2016 графики реструктуризации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

  - Обеспечить выполнение работ по подготовке учреждения, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства – до 26 августа 2016, жилищного фонда - до 01 сентября 2016 года, к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года в соответствии с утвержденным планом.

  - Обеспечить подготовку паспортов готовности на жилищный фонд и здания, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, которые оформляются в соответствии с п. 2.6.10 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем в срок до 15 сентября 2016 года.

  - Еженедельно с 1 августа по 1 сентября 2016 года направлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

  - Провести осенний осмотр жилищного фонда (зданий, и внутридомовых систем), по одному экземпляру актов общего осмотра многоквартирных домов в срок до 15 сентября 2016 года направить в Комиссию.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (в части объектов жилищного фонда и зданий, находящиеся в оперативном управлении МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево) в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

  - Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

- Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (Э.Я. Бекиров):

  - В срок до 26 апреля 2016 года произвести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов коммунального назначения, составление актов технического состояния.

  - Осуществлять предоставление услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

  - Разработать и утвердить до 26 апреля 2016 года в соответствии с типовой формой и предусматривающий внедрение энергосберегающих технологий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем тепло-, электро-, газо-,  водоснабжения и водоотведения) в части, касающейся деятельности учреждения, с учетом требований п. 2.5.15 Методических рекомендаций.

  - Представить до 26 апреля 2016 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево на согласование утвержденный план мероприятий.

  - Предоставлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево:

- - не позднее последнего числа отчетного месяца сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года, информацию в соответствии с пунктами 3.1. -3.2. Методических рекомендаций,

- - до 15 августа 2016 года - сведения о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

  - Предоставить в Администрацию ЗАТО Видяево до 01 мая 2016 года график режимов работы источников тепла.

  - До 31 мая 2016 года организовать проведение сверки расчетов за потребленные ресурсы и обеспечить погашение (график реструктуризации) задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в целях предотвращения введения ограничения потребления энергоресурсов.

  - Предоставить до 01 июня 2016 графики реструктуризации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

  - Оформить акты проверки теплоснабжающей организацией готовности потребителей к эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года в соответствии с приложением № 10 к Методическим рекомендациям, по одному экземпляру актов в срок до 01 сентября 2016 года направить в Комиссию.

  - Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда - до 15 сентября 2016 года, объектов коммунального хозяйства - до 26 августа 2016 года к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года в соответствии с утвержденным планом.

  - Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельной.

  - Создать до 15 августа 2016 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей.

  - Предоставлять Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево еженедельно по состоянию на каждый понедельник и четверг - сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

  - Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

  - Предоставлять в соответствии с запросами Администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2016/2017 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

  - Принять меры по обеспечению котельной резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

  - Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организации.

  - Разработать, согласовать до 25 августа 2016 года с Главой администрации ЗАТО Видяево и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО Видяево график пробных пусков системы отопления. Провести до 15 сентября 2016 года испытания и проверки систем теплоснабжения на функционирование, устранение выявленных неисправностей. Составить акты о проведении пробных пусков системы отопления, направить в срок до 15 сентября 2016 года по одному экземпляру актов в Комиссию.

  - Обеспечить до 01 ноября 2016 года оформление паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2016/2017 года.

  - Составить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО Видяево график включения систем отопления потребителей в день окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

  - Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

- Рекомендовать руководителям ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ № 3, ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», ООО «Теплоснаб»:

  - Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

  - В срок до 26 апреля 2016 года произвести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов коммунального назначения, составление актов технического состояния.

  - Представить до 26 апреля 2016 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденные в соответствии с типовой формой с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений) и предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2016/2017 года в части, касающейся деятельности организации.

  - Обеспечить до 1 сентября 2016 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года в соответствии с утвержденными планами.

  - Создать до 15 августа 2016 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

  - Предоставлять в соответствии с запросами Администрации ЗАТО Видяево оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2016/2017 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

  - Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса.

  - Электроснабжающим организациям обеспечить до 15 ноября 2016 года оформление паспортов готовности объектов к работе в осенне–зимний период 2016/2017 года.

  - Предоставлять в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево:

- не позднее последнего числа отчетного месяца сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года, информацию в соответствии с пп. 3.1.-3.2. Методических рекомендаций,

- - до 15 августа 2016 года - сведения о создании материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

  - Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

- Рекомендовать ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (Поликлиника ЗАТО Видяево) (Тюрина А.В.):

  - Разработать и утвердить до 26 апреля 2016 года в соответствии с типовой формой план мероприятий по подготовке объекта здравоохранения к работе в отопительный период 2016/2017 года, с учетом анализа технологических отказов предыдущего отопительного периода систем энергообеспечения, газо-, водоснабжения и водоотведения.

  - Представить до 26 апреля 2016 года в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево утвержденный план.

  - Обеспечить своевременное выполнение работ по подготовке учреждения к работе в отопительный период 2016/2017 года.

  - Предоставлять не позднее последнего числа отчетного месяца в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2015/2016 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года, информацию в соответствии с пп. 3.1. – 3.2. Методических рекомендаций.

  - Представлять в Администрацию ЗАТО Видяево информацию о необходимости включения (отключения) систем отопления лечебного учреждения раньше (позже) начала (конца) отопительного периода.

  - Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

- Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), функционирующих на территории ЗАТО Видяево, при подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43.

- Ведущему специалисту – экономисту отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Царевой Т.Б.:

  - Обеспечить представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области до 30 апреля 2016 года утвержденного в соответствии с типовой формой плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период с учетом анализа технологических отказов предыдущего отопительного периода систем тепло-, электро-, газо-,  водоснабжения и водоотведения.

  - Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года.

  - Обеспечить сбор, обобщение и предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года, информации в соответствии с п. 3.3. Методических рекомендаций.

  - Обеспечить направление еженедельно с 1 августа по 1 сентября 2016 года в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информации о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

  - Информировать Главу администрации ЗАТО Видяево, первого заместителя главы администрации - начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 года.

  - Обеспечить документальное оформление деятельности Комиссии, подготовки к прохождению ЗАТО Видяево проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2016/2017 года.

- Ведущему специалисту – экономисту отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Шварцер Л.А. продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передачу их на обслуживание специализированным организациям с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в отопительный сезон.

- Комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения ЗАТО Видяево и перечисления денежных средств РСО (Градов В.А.) осуществлять контроль  реализации  мероприятий программы мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищные и коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и своевременного перечисления в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

- Комиссии провести проверки готовности муниципального теплоснабжающего предприятия, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево, к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности потребителей тепловой энергии в срок до 1 сентября 2016 года, муниципального теплоснабжающего предприятия - до 1 ноября 2016 года.

- Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.04.2015 № 212 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2015/2016 года».

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                       В.А. Градов

Утверждены

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от « 20 » апреля 2016 года № 300

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы

ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение общего весеннего осмотра, дефектации жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, составление актов технического состояния | до 26.04.2016 | руководители МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3, ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», ООО «Теплоснаб» |
| 2 | Разработать, согласовать с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево и представить на утверждение Главе администрации ЗАТО Видяево графики работ по промывке систем теплопотребления жилищного фонда и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления жилищного фонда | до 26.04.2016 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 3 | Разработка и утверждение (с предварительным согласованием с Администрацией ЗАТО Видяево) планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево | до 26.04.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) Муниципальные учреждения МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3 ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» ООО «Теплоснаб» |
| 4 | Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево | до 30.04.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 5 | Создание комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия) | до 30.04.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 6 | Предоставление информации в ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» | по состоянию на 01.09.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 7 | Предоставление в Администрацию ЗАТО Видяево графика режимов работы источников тепла | до 01.05.2016 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 8 | Организовать проведение сверки расчетов за потребленные ресурсы и обеспечить погашение (график реструктуризации) задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в целях предотвращения введения ограничения потребления энергоресурсов. | до 31.05.2016 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 9 | Предоставить графики реструктуризации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. | до 01.06.2016 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 10 | Предоставление информации в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево: сведений по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная информации в соответствии с пп.3.1.-3.2. Методических рекомендаций | ежемесячно в период с 01.07.2016 по 01.11.2016 | Муниципальные учреждения МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3 ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» ООО «Теплоснаб» |
| 11 | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: сведений по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная информации в соответствии с п. 3.3. Методических рекомендаций | ежемесячно в период с 01.07.2016 по 01.11.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 12 | Направление в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области информации о количестве паспортов готовности жилищного фонда | Еженедельно (каждый понедельник) с 1 августа по 1 сентября 2016 года | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 13 | Разработка и согласование графика пробных пусков системы отопления | до 25.08.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 14 | Утверждение графика пробных пусков системы отопления | до 25.08.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 15 | Проведение осеннего осмотра жилищного фонда (зданий, и внутридомовых систем), составление актов общего осмотра многоквартирных домов, направление по одному экземпляру актов в Комиссию | до 15.09.2016 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 16 | Оформление актов проверки теплоснабжающей организацией готовности потребителей к эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года в соответствии с приложением № 10 к Методическим рекомендациям, направление по одному экземпляру актов в Комиссию | до 01.09.2016 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 17 | Проведение комиссионных проверок готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2015/2016 года с подписанием актов и паспортов готовности | до 26.08.2016 | Комиссия Муниципальные учреждения |
| 18 | Проведение комиссионных проверок готовности жилищного фонда к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности | до 15.09.2016 | Комиссия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3 ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» |
| 19 | Проведение испытаний и проверок систем теплоснабжения на функционирование, устранение выявленных неисправностей Составление актов о проведении пробных пусков системы отопления, направление по одному экземпляру актов в Комиссию | до 01.09.2016 до 15.09.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 20 | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций. Предоставление в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода. | до 15.08.2016 до 01.09.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3 ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» ООО «Севгаз» ООО «Теплоснаб» |
| 21 | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведений о запасах материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода | до 01.09.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 22 | Предоставление актов пробных топок в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево | до 10.09.2016 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 23 | Предоставление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о проведении пробных топок | до 15.09.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 24 | Назначение лиц, ответственных за прохождение отопительного периода 2016/2017 года, осуществление взаимодействия с предприятиями и организациями (независимо от ведомственной принадлежности) ЗАТО Видяево по вопросам приема информации, доведения её до определенных должностных лиц, анализ и оценку поступившей информации, а также контроль за ходом работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций | до 15.09.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево Первый заместитель главы администрации –начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево |
| 25 | Создание необходимых запасов топлива для котельной | до начала отопительного периода | Глава администрации ЗАТО Видяево МУПП ЖКХЗАТО Видяево |
| 26 | Составление и представление на утверждение в Администрацию ЗАТО Видяево графика включения систем отопления потребителей. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток | в день окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия | МУПП ЖКХЗАТО Видяево |
| 27 | Утверждение графика включения систем отопления потребителей | в день начала отопительного периода | Глава администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 28 | Проведение комиссионных проверок готовности теплоснабжающей организации к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием акта и паспорта готовности | до 01.11.2016 | Комиссия МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| 29 | Оформление паспортов готовности объектов к работе в отопительный период 2016/2017 года субъектам электроэнергетики | до 15.11.2016 | Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» |
| 30 | Обеспечение выполнения требований правил оценки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, а также принять меры по устранению выявленных Северо-Западным управлением Ростехнадзора при проведении проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2016/2017 года нарушений | до 15.11.2016 | Первый заместитель главы администрации – начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево ОПЭР и МИ |
| 31 | Подготовка в ЗАТО Видяево квалифицированных специалистов для проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 32 | Организация реализации намеченных мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево Комиссия |
| 33 | Осуществление контроля реализации мероприятий программы мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищные и коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и своевременного перечисления в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям | ежемесячно | Комиссия по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения ЗАТО Видяево и перечисления денежных средств РСО |
| 34 | Осуществление контроля за подготовкой к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории ЗАТО Видяево, в том числе: подведение итогов хода выполнения запланированных организационно-технических мероприятий и ремонтных работ, подведение итогов с оценкой и анализом эффективности деятельности должностных лиц непосредственно на объектах проведения наиболее ответственных видов работ | постоянно еженедельно ежемесячно | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 35 | Осуществление контроля подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, расположенных на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года, включая контроль над: - созданием ресурсоснабжающей организацией к началу отопительного периода нормативного запаса топлива на котельной; - проведением теплоснабжающей организацией испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов; - укомплектованностью организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ; - формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. | постоянно | Глава администрации ЗАТО Видяево |

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от « 20 » апреля 2016 года № 300

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2016/2017 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево

Глава администрации ЗАТО Видяево (председатель комиссии)

Первый заместитель главы администрации – начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:

ведущий специалист-экономист  отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (секретарь комиссии)

специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3 либо лицо его замещающее (по согласованию)

мастер ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» либо лицо его замещающее (по согласованию)

начальник газовой службы ООО «Севгаз» в ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее (по согласованию)

Жилищный фонд ЗАТО Видяево

начальник ЖЭУ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

начальник котельной 801 ТЦ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

начальник участка Теплотрасса, ЦТП МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Муниципальные объекты образования культуры и спорта ЗАТО Видяево

ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» либо лицо его замещающее

Утверждено

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от « 20 » апреля 2016 года № 300

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия) определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016/2017 года.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в жилищно-коммунальной сфере и устанавливающими требования к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года.

2.2. Основной задачей Комиссии является проверка готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево к отопительному периоду 2016/2017 года.

2.3. Комиссия выполняет задачи и функции, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период, не указанные в настоящем Положении, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Видяево.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия создается постановлением Администрации ЗАТО Видяево в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря (являющегося членом Комиссии)  и членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево. Членами Комиссии являются:

- представители Администрации ЗАТО Видяево;

- представители теплоснабжающей организации;

- по согласованию представители организаций жилищно-коммунального комплекса, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе Комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, независимо от форм собственности.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- внесение предложений об изменении состава Комиссии и осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3.7. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.

4.2. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме.

4.3 Комиссия имеет право:

- запрашивать у предприятий, организаций, учреждений жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, независимо от форм собственности, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- приглашать для участия в работе Комиссии представителей Администрации ЗАТО Видяево и заинтересованных организаций (по согласованию).

4.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение  теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III, IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 .

4.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 2 рабочих дней с даты подписания акта проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Утверждена

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от « 20 » апреля 2016 года № 300

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2016/2017 года

- Общие положения

  - Проверка теплоснабжающего предприятия и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево  (далее – объекты, подлежащие проверке) к отопительному периоду 2016/2017 года осуществляется по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ЗАТО Видяево (далее – Комиссия).

  - Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законодательными актами, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, положением о Комиссии, настоящей Программой.

  - При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 1, 2 настоящей Программы (далее – требования по готовности).

  - Проверка выполнения теплоснабжающим предприятием требований по готовности, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организации, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

  - Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - график):

| Объекты, подлежащие проверке | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки | Сроки проведения | Срок выдачи паспортов готовности | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности согласно Приложению №1 | с 01.08. 2016 до 31.10.2016 | до 01.11.2016 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево |
| Жилищный фонд | Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности согласно Приложению №2 | с 15.08.2016 до 15.09.2016 | до 15.09.2016 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Объекты в сфере образования, культуры и спорта |  | с 15.08.2016 до 26.08.2016 | до 30.08.2016 | МБДОУ № 1 «Солнышко» МДОУ № 2 «Елочка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево» МБОУДО ДМШ МБОО ДОД «Олимп» МБУК «Центр культуры и досуга» МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево МБУ «ЦБО» МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево |
| Здания, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево |  | с 15.08.2016 до 26.08.2016 | до 01.09.2016 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево МКУ АСС ЗАТО Видяево |
| Медицинские учреждения |  | с 15.08.2016 до 26.08.2016 | до 01.09.2016 | ООО «Теплоснаб» ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (Поликлиника ЗАТО Видяево) |

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт проверки), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности являются неотъемлемой частью акт проверки.

В акте проверки содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

  - При наличии у членов Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту проверки прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт готовности) выдается Администрацией ЗАТО Видяеву по каждому объекту проверки в течение 2 рабочих дней с даты подписания акта проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

  - В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные графиком, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки.

  - Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной графиком, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту проверки замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействий ответственных исполнителей с комиссией

  - В целях выдачи паспорта готовности  ответственный исполнитель, указанный в графике, оформляет документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, акт проверки, собирает подписи членов Комиссии и представляет в адрес председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии в случае его отсутствия) акт проверки, подписанный всеми членами комиссии, документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а также проект паспорта готовности в трех экземплярах.

  - Председатель комиссии (заместитель председателя комиссии в случае его отсутствия) рассматривает предоставленные документы, подписывает акт проверки, а также паспорт готовности в соответствии с п.1.9 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2016/2017 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающего предприятия

В целях оценки готовности теплоснабжающего предприятия к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

  - укомплектованность указанных служб персоналом;

  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

  - обеспеченность нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

  - обеспеченность первичными средствами пожаротушения;

5. проведение наладки тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

  - соблюдение водно-химического режима;

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

11. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающего предприятия составляется акт проверки с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 6, 8 и 9  настоящего Приложения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2016/2017 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9.  работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. плотность оборудования тепловых пунктов;

13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.