Приложение № 1

к изменениям в программу

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | Наименование, ед. измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение комплекса мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, уменьшения износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры и повышению надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии населению ЗАТО Видяево | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 64335,75 7 303,75 0,00 57032,00 | 18075,35 2615,35 0,00 15460,00 | 16891,90 1 591,90 0,00 15300,00 | 16637,50 1 565,50 0,00 15072,00 | 6465,50 865,50 0,00 5600,00 |  | 6465,50 865,50 0,00 5600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево | 2014-2018 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - |  | - |  | Доля выполненных мероприятий от запланированных, % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Администрация ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области | 2014-2018 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - |  | - |  | Количество публикаций в газете и на официальном сайте ЗАТО Видяево, выступлений по телевидению, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере | 2014-2018 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - |  | - |  | Количество ответов на запросы, ед. |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 15 | 15 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.4 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2015-2016 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - |  | - |  | Количество заключенных договоров энергосервиса, ед. |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.5 | Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество замененных ламп, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Муниципальные учреждения (в соответствии с утвержденными программами) |
| 1.1.6 | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | 2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 200,00 200,00 0,00 0,00 | 00,00 00,00 0,00 0,00 | 00,00 00,00 0,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество замененных приборов учета электроэнергии, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 | 0 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.7 | Замена деревянных окон на пластиковые | 2014-2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1500,00 1500,00 0,00 0,00 | 700,00 700,00 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество заменненных окон, ед. |  | 57 |  | 20 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.8 | Установка модемов на коллективные приборы учета | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество модемов, ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.9 | Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации) | 2014-2018 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.10 | Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов | 2014-2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 14872,00 0,00 0,00 14872,00 | 5000,00 0,00 0,00 5000,00 | 5000,00 0,00 0,00 5000,00 | 4872,00 0,00 0,00 4872,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Протяженность сетей, пог.м. Экономия, Гкал Экономия, тыс. руб. |  | 3815 5920 16200 |  | 3815 5920 16200 |  | 3810 5800 15900 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.11 | Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь) | 2014-2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 14000,00 0,00 0,00 14000,00 | 4700,00 0,00 0,00 4700,00 | 4700,00 0,00 0,00 4700,00 | 4600,00 0,00 0,00 4600,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Протяженность сетей, пог.м Экономия, Квт.ч Экономия, тыс. руб. |  | 3917 450 000 737 |  | 3917 450 000 737 |  | 3916 450 000 737 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.12 | Замена стояков отопления (металл на пластик) | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 10000,00 0,00 0,00 10000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 |  | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 |  | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 |  | Протяженность, пог.м Экономия, Гкал Экономия, тыс. руб. |  | 11640 2 940 8 050 |  | 11640 2 940 8 050 |  | 11640 2 940 8 050 | 11640 2 940 8 050 |  | 11640 2 940 8 050 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.13 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | 2014-2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 887,85 887,85 0,00 0,00 | 487,85 487,85 0,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество счетчиков, ед. |  | 50 |  | 36 |  | 36 | 0 |  | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.14 | Изоляция трубопроводов систем отопления и ХГВС в подвалах жилых домов (с частичной заменой отдельных трубопроводов) | 2014 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 427,50 1 427,50 0,00 0,00 | 1 427,50 1 427,50 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество домов,ед. |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.15 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | 2015-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 3488,40 3488,40 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 891,90 891,90 0,00 0,00 | 865,50 865,50 0,00 0,00 |  | 865,50 865,50 0,00 0,00 |  | 865,50 865,50 0,00 0,00 |  | Количество домов, ед. |  | 0 |  | 8/15 |  | 14/10 | 22/4 |  | 4/13 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.16 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2014-2018 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.17 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | 2014-2018 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.18 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности | 2014 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 160,0 0,00 0,00 160,0 | 160,0 0,00 0,00 160,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | Количество обученных специалистов, шт.ед. |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.19 | Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | 2014 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Количество мероприятий, ед. |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - | Теплоснабжающая организация |
| 1.1.20 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 2015 | Беззатратное мероприятие | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Количество технико-экономических обоснований, ед. |  | - |  | 3 |  | - | - |  | - | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.21 | Механическая очистка поверхности котлоагрегатов | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1200,00 0,00 0,00 1200,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 |  | 240,00 0,00 0,00 240,00 |  | 240,00 0,00 0,00 240,00 |  | Экономия мазута, тонн Экономия, тыс. руб. |  | 60 721,2 |  | 60 721,2 |  | 60 721,0 | 60 721,0 |  | 60 721,0 | Теплоснабжающая организация |
| 1.1.22 | Химическая очистка поверхности котлоагрегатов | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1800,00 0,00 0,00 1800,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 |  | 360,00 0,00 0,00 360,00 |  | 360,00 0,00 0,00 360,00 |  | Экономия мазута, тонн Экономия, тыс. руб. |  | 60 721,2 |  | 60 721,2 |  | 60 721,0 | 60 721,0 |  | 60 721,0 | Теплоснабжающая организация |
| 1.1.23 | Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | 2014-2018 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 15000,00 0,00 0,00 15000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 |  | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 |  | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 |  | Экономия, Гкал Экономия, тыс. руб. |  | 5 000 9 210 |  | 5 000 9 210 |  | 5 000 9 208 | 5000 9208 |  | 5000 9208 | Теплоснабжающая организация |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 64335,75 7303,75 0,00 57032,00 | 18075,35 2615,35 0,00 15460,00 | 16891,90 1 591,90 0,00 15300,00 | 16637,50 1 565,50 0,00 15072,00 |  | 6465,50 865,50 0,00 5600,00 |  | 6465,50 865,50 0,00 5600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |