# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» января 2016 года	                                                                  №  5

# Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Провести ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год.

- Создать рабочую группу по актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год (далее – рабочая группа).

- Утвердить прилагаемый состав рабочей группы.

- Назначить ответственным за актуализацию схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год специалиста 1 категории - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Кузьмину Л.А.

- Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Бражникова Е.Н.):

5.1. В срок до 15.01.2016 разместить уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

5.2. Организовать работу по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год в соответствии графиком, утвержденным настоящим постановлением.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. и вступает в силу после подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                      В.А.Градов

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «11» января 2016 года № 5

СОСТАВ

рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год

| Руководитель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| первый заместитель главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| Секретарь рабочей группы: |  |
| специалист 1 категории - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| Члены рабочей группы: ведущий специалист – по МР и РФ ЗАТО администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| главный инженер Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |
| начальник котельной Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее |  |

начальник участка Теплотрасса, ЦТП Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «11» января 2016 года № 5

ГРАФИК

актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2017 год

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее – официальный сайт ЗАТО Видяево) уведомления о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения | 15.01.2016 | ОПЭР и МИ |
| 2 | Размещение информации о ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, материалов по актуализации и (или) ранее утвержденной схеме теплоснабжения, проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | в период с 15.01.2016 до момента актуализации схемы | ОПЭР и МИ |
| 3 | Рассылка запросов | 01.02.2016 | ОПЭР и МИ |
| 4 | Представление запрашиваемой информации в Администрацию ЗАТО Видяево | 10.02.2016 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 5 | Проверка полноты и качества представленной информации | 17.02.2016 | ОПЭР и МИ |
| 6 | Уточнение представленной информации (при необходимости) | 29.02.2016 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 7 | Актуализация схемы теплоснабжения | 15.01.2016 - 10.03.2016 | ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 8 | Передача проекта схемы теплоснабжения на согласование в отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО Видяево | 10.03.2016 | ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 9 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в газете «Вестник Видяево» сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | 15.03.2016 | ОПЭР и МИ сектор информационных технологий |
| 10 | Размещение информации в газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте ЗАТО Видяево о дате и месте проведения публичных слушаний | 11.03.2016 | ОПЭР и МИ |
| 11 | Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | 11.04.2016 | ОПЭР и МИ Рабочая группа |
| 12 | Размещение на официальном сайте ЗАТО Видяево информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 14.04.2016 | ОПЭР и МИ |
| 13 | Принятие решения Главой администрации ЗАТО Видяево об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения | 15.04.2016 | Глава администрации ЗАТО Видяево |
| 14 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в газете «Вестник Видяево» сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | ОПЭР и МИ |