Приложение № 2

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО

Видяево к работе в осенне-зимний период»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту: 2015 год – 0,26%, 2016 год - 0,45%, 2017 год - 0,45%, 2018 год - 0,45%, 2019 год - 0,01%, 2020 год - 0,04%. Количество отремонтированных объектов теплоснабжения: 2015 год – 1 ед., 2016 год – 1ед., 2017 год – 1ед., 2018 год – 1ед., 2019 год – 1ед., 2020 год – 1ед.. Количество аварий: 2015 год – 0 ед., 2016 год – 0 ед., 2017 год – 0 ед., 2018 год – 0 ед., 2019 год – 0 ед., 2020 год – 0 ед.. Снижение износа инженерных сетей на: 2015 год – 0,43%, 2016 год – 0,62%, 2017 год – 0,62%, 2018 год – 0,62%, 2019 год – 1,09 %, 2020 год – 0,39 %. |
| Куратор подпрограммы | Отдел планирования экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Разработчик подпрограммы | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 3 044,30 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 3 044,30 тыс. руб., из них: 2015 год – 1 099,80 тыс. руб., 2016 год - 388,90 тыс. руб., 2017 год – 388,90 тыс. руб., 2018 год – 388,90 тыс. руб., 2019 год – 388,90 тыс. руб., 2020 год – 388,90 тыс. руб. ОБ: 0,00 тыс. руб. ВС: 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение безаварийности на сетях теплоснабжения; Снижение износа инженерных сетей. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период» (далее – подпрограмма) включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, которые позволят обеспечить устойчивую работу объектов  теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

Общая протяженность наружных инженерных сетей по всем видам собственности на территории ЗАТО Видяево составляет 87 км, в т.ч. тепловые сети - 8,988 км, водопроводные сети - 26,2 км, канализационные сети - 8,32 км, электрические сети - 43,8 км. Из них в муниципальной собственности ЗАТО Видяево находятся только тепловые сети общей протяженностью (в двухтрубном исчислении) 8,988 км (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км).

Износ  планируемых на замену участков муниципальных сетей теплоснабжения составляет 100%, что приводит к значительным потерям тепловой энергии. Учитывая сроки ввода данных участков в эксплуатацию, в настоящее время  исчерпан срок эффективной эксплуатации этих участков.

Необходимость проведения капитального ремонта объектов теплоснабжения вызвана объективными причинами, а именно: длительная эксплуатация объектов, приведшая к естественному физическому и моральному износу, большая продолжительность периода низких температур, и как следствие малый межсезонный и ремонтно-восстановительный период, неблагоприятная ситуация по соответствию химико-физических параметров сетевой воды установленным параметрам и нормам, несоблюдение технологии строительства инженерных сетей в период массовой застройки территории ЗАТО Видяево.

Проведение необходимых работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения подразумевают вложение значительного количества финансовых средств. Тяжелое финансовое состояние МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, обслуживающего и эксплуатирующего данные объекты, вызванное в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, не позволяет направлять собственные средства на проведение необходимых ремонтно-восстановительных работ.

Бюджет ЗАТО Видяево, в связи с недостаточной обеспеченностью денежными средствами (дотационность бюджета составляет более 70 %) и зависимостью от поступления межбюджетных трансфертов, также не обеспечивает в полной мере потребность в финансовых средствах.

Главной целью развития ЗАТО Видяево является создание условий для стабильного повышения уровня и качества жизни населения. Ее достижение возможно за счет устойчивого функционирования инфраструктуры и систем жизнеобеспечения территории.

Использование средств областного бюджета  на решение задач в рамках данной подпрограммы позволит достичь конечных результатов подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | Источник данных |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,01 | 0,04 | Данные организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения |
| 2 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Данные организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения |
| 3 | Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения |
| 4 | Снижение износа инженерных сетей | % | 0,43 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,09 | 0,39 | Данные организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения |

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного и областного бюджетов.

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Местный бюджет | 3 044,30 | 1 099,80 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 3 044,30 | 1 099,80 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 |

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Система программных мероприятий и показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий раскрыты в приложении к подпрограмме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задачи, необходимой для решения поставленной цели.

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОПЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет  отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель подпрограммы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево является получателем бюджетных средств для исполнения мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации подпрограммы, и несет ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,  направляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1)	пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3)	анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к устойчивой работе в отопительный период на 2015 – 2020 годы предусматривают капитальный ремонт отдельных наиболее аварийных участков сетей теплоснабжения общей протяженностью 1941 м.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить безаварийность на сетях теплоснабжения, сократить износ муниципальных сетей теплоснабжения и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами теплоснабжения.

Приложение

к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево

к работе в отопительный период»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево | 2015-2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 3044,30 3044,30 0,00 0,00 | 1099,80 1099,80 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (I этап) | III квартал 2015 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1099,80 1099,80 0,00 0,00 | 1099,80 1099,80 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | 1/19 0,26 0,45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (II этап) | III квартал 2016 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (IV этап) | III квартал 2017 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (V этап) | III квартал 2018 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы №1 от тепловой камеры у общежития «Урица» до запорного узла у моста ч/з реку «Урица» | III квартал 2019 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % |  |  |  |  | 1/98 0,01 1,09 |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт теплового пункта ЦТП №2 | III квартал 2020 года | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % |  |  |  |  |  | 1/35 0,04 0,39 |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 3044,30 3044,30 0,00 0,00 | 1099,80 1099,80 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 | 388,90 388,90 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |