Приложение 1

к изменениям в Программу

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение работ по развитию транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | 2015-2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 65 465,85 58 274,55 7191,30 0,00 | 9000,00 9000,00 0,00 0,00 | 17 547,93 10 356,63 7191,30 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 57352,52 57352,52 0,00 0,00 | 9000,00 9000,00 0,00 0,00 | 9434,60 9434,60 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | 9729,48 9729,48 0,00 0,00 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью, кв.м. | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо № 7) | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 7990,33 799,03 7191,30 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7990,33 799,03 7191,30 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Протяженность, м. | - | 275,5 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Оказание услуг по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 246,00 246,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123,00 123,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Наличие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево, да/нет | - | да | да | - | - | - | ОПЭРиМИ |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 65465,85 58 274,55 7 191,30 0,00 | 9000,00 9000,00 0,00 0,00 | 17 547,93 10 356,63 7 191,30 0,00 | 9 729,48 9 729,48 0,00 0,00 | 9 729,48 9 729,48 0,00 0,00 | 9 729,48 9 729,48 0,00 0,00 | 9 729,48 9 729,48 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |