Приложение № 1

к изменениям в муниципальную программу «Обеспечение комфортной

среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

Утверждена

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от  31.12.2013 года № 806

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО

«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

Паспорт муниципальной программы

| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево |
| --- | --- |
| Задачи программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево. Улучшение благоустроенности территории муниципального образования. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево. Качественное, своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках реализации муниципального задания. |
| Целевые показатели программы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение; - годовое количество аварийных ситуаций; - доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных; - доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту; - обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги; - увеличение срока службы теплоснабжающего комплекса; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения; - своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области; - количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево; - количество консультации данных с помощью «горячей линии»; - наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево; - пересмотр и утверждение платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; - доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности; - наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы; - внесены изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 года; - проведено техническое обследование объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Видяево; - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ мостов, лестниц, тротуаров, детских площадок; - выполнение капитального ремонта детских площадок; - изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево; - изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5; - выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной; - обеспечение освещения улиц, дворовых территорий; - наличие проектно-изыскательских работ; - повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями); - обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан; - количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка; - регулирование численности безнадзорных животных; - доля выполненных работ от запланированного объема; - выполнение капитального ремонта кровель; - выполнение капитального ремонта межпанельных швов; -выполнение замены окон; -выполнение замены окон в подъездах; - выполнение ремонта подъездов; - выполнение установки металлических дверей в подъездах; - капитальный ремонт фасадного освещения; - выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией; - выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией; - выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков; - выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков; - выполнение восстановления полотенцесушителей; - выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах; - выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жилых домах 1,3,7 по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; -выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии; - поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий; - выполнение капитального ремонта полигона ТБО; - выполнение капитального ремонта газовых установок; - выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации; - выполнение работ по текущему ремонту зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности; - доля перечисленных взносов от запланированного объема; - ремонт полов; - выполнение замены ремонта участка ГВС; - удовлетворенность населения качеством предоставления услуг управляющей компании МБУ УМС «Служба заказчика» ЗАТО Видяево; - постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма; - предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; - выдача гражданам документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов; - оформление договоров аренды имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и дополнительных соглашений к ним; - выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда и объектов образования, культуры и спорта; - благоустройство территории, в том числе организация освещения улиц, содержания автомобильных дорог местного значения; - выполнение ремонта (в том числе капитального) автомобильных дорог местного значения; - обеспечение жилого фонда газом в рамках организации услуг газоснабжения; - количество консультаций, форм статистической и регламентированной отчетности - курьерские услуги |
| Перечень подпрограмм | «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»; «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»; «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»; «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево» |
| Куратор программы | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) |
| Исполнители программы | - ОПЭР и МИ; - Отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево; - Специалист 1 категории – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево; - Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево; - Межведомственная рабочая группа по повышению собираемости платежей с населения и прочих потребителей коммунальных услуг ЗАТО Видяево Участники Программы: - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево; - Территориальное подразделение «Водоканал» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» эксплуатационный участок №3; - Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ОАО "Оборонэнерго"; - ООО «Севгаз» |
| Разработчик программы | ОПЭР и МИ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 501 699,71 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 269 789,26 тыс. руб., из них: 2015 год – 73 706,01 тыс. руб., 2016 год – 64 075,53 тыс. руб., 2017 год – 47 438,24 тыс. руб., 2018 год – 26 955,46 тыс. руб., 2019 год – 28 807,01 тыс. руб., 2020 год – 28 807,01 тыс. руб., ОБ: 3 033,43 тыс. руб., из них: 2015 год – 78,52 тыс. руб., 2016 год – 2 601,16 тыс. руб., 2017 год – 82,67 тыс. руб., 2018 год – 87,16 тыс. руб., 2019 год – 91,96 тыс. руб., 2020 год – 91,96 тыс. руб., ВС: 228 877,02 тыс. руб., из них: 2015 год – 33 960,60 тыс. руб., 2016 год – 35 399,70 тыс. руб.; 2017 год – 37 205,08 тыс. руб., 2018 год – 39 028,12 тыс. руб. 2019 год – 40 745,36 тыс. руб., 2020 год – 42 538,16 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение – 365 дней в году; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение - 365 дней в году; - годовое количество аварийных ситуаций-0; - доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных – 100%; - доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту – 100%; - обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги - да; - увеличение срока службы теплоснабжающего комплекса - да; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения - да; - своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области - да; - количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево – 6 раз в год; - количество консультации данных с помощью «горячей линии» - 100 в год; - наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево - да; - пересмотр и утверждение платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 1 раз в год; - доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности – 100%; - наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы – да; - внесены изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 года – да; - проведено техническое обследование объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Видяево – да; - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: Мостов уборочной площадью - 121,5 кв. м. Лестниц уборочной площадью - 827,6 кв. м. Тротуаров уборочной площадью -201,1 кв.м. Детских площадок – 8 ед., площадь детских площадок, подлежащих благоустройству – 2293,8 кв. м.; - выполнение капитального ремонта детских площадок - 3 ед; - изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус 1,2) - да; - изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5 - 108 пог. м.; - выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной, 130 кв. м.; - обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии – 308,8 тыс. кВтч; - наличие проектно-изыскательских работ -да; - повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями) -да; - обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан-да; - количество установленных елей, 1 ед. - количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка – 1 в год; - уменьшение численности безнадзорных животных - да; - доля выполненных работ от запланированного объема - 100 %; - выполнение капитального ремонта кровель: 2015 – ул. Заречная, 58 2016 – ул. Заречная, 46 2017 – ул. Заречная, 34 2018 – ул. Заречная, 20 2019 – ул. Заречная, 35 2020 – ул. Заречная, 29 - выполнение капитального ремонта межпанельных швов – 2920 п/м; - выполнение замены окон: 2015 – 25 окон; - выполнение замены окон в подъездах: 2016 – 12 окон; - выполнение установки металлических дверей: 2016 – 2 двери; - капитальный ремонт фасадного освещения – 2016 – да; - выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоляцией: 2019 – ул. Заречная, 6 и 8 2020 – ул. Заречная, 33; - выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоляцией: 2019 – ул. Заречная, 20 2020 – ул. Заречная, 8; - выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоляцией и стояков: 2016 – ул. Заречная, 50 - 9 стояков 2018 – ул. Центральная, 7 - 10 стояков 2019 – ул. Заречная, 7 - 8 стояков; - выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоляцией и стояков: 2017 – ул. Заречная, 7 - 26 стояков 2018 – ул. Заречная, 8 - 10 стояков 2019 – ул. Заречная, 41 - 10 стояков 2020 – ул. Заречная, 52 - 10 стояков; - выполнение восстановления полотенцесушителей: 2015 – 10 стояков 2017 – 7 стояков; - выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жилых домах 2015 – 3 узла; - выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жилых домах 1,3,7 по ул. Централь-ная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет; - выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии: 2015 – 19 ед; - поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны 2016 – 14 объектов 2017 – 16 объектов 2018 – 16 объектов 2019 – 16 объектов 2020 – 16 объектов; - выполнение капитального ремонта полигона ТБО-да; - выполнение капитального ремонта газовых установок 2015 - 8 ед. 2019 - 8 ед; - выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации - да; - выполнение работ по текущему ремонту зданий ОМСУ и других объектов муниципальной собственности 2016 – 250 м2; - перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево -да; - перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся на территории ЗАТО Видяево -да; - выборочный ремонт полов жилых квартир: 2016 – 47 м2; - ремонт аварийного участка сети ГВС - 40 м2; - постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 2015 – 180 человек; - предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма: 2015 – 20 ед; - предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма: 2015 – 210 человека; - выдача гражданам документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов): 2015 – 6130 шт; - оформление договоров аренды имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и дополнительных соглашений к ним: 2015 – 80 ед; - выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда и объектов образования, культуры и спорта: 2015 – 174,7 м2; - благоустройство территории, в том числе организация освещения улиц, содержания автомобильных дорог местного значения: 2015 – 1150,2 м2; - выполнение ремонта (в том числе капитального) автомобильных дорог местного значения: 2015 – 3910 м2; - обеспечение жилого фонда газом в рамках организации услуг газоснабжения: 2015 – 90 т; - количество консультаций, форм статистической и регламентированной отчетности: 2015 – 65 ед; - километраж, пройденный автотранспортом для обеспечения транспортных услуг: 2015 – 145 тыс. км; - площадь обслуживаемой территории административно-хозяйственных зданий органов местного самоуправления, 2015 – 1753,1 м2; - первичный прием, принятие запросов о постановке на учет и о признании граждан малоимущими и проверка представленных документов граждан; осуществление проверок достоверности представленных гражданами сведений, в том числе посредством письменных запросов в организации; рассмотрение документов; выдача соответствующего решения заявителю 2016 – 180 чел. 2017 – 180 чел. 2018 – 180 чел. 2019 – 180 чел. 2020 – 180 чел; - организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, 2016 – 126 849 м2 2017 – 126 849 м2 2018 – 126 849 м2 2019 – 126 849 м2 2020 – 126 849 м2; - содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 2016 – 179 666 м2 2017 – 179 666 м2 2018 – 179 666 м2 2019 – 179 666 м2 2020 – 179 666 м2; - заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда 2016 – 6 200 м2 2017 – 6 200 м2 2018 – 6 200 м2 2019 – 6 200 м2 2020 – 6 200 м2; - информационно-аналитическое обеспечение 2016 – 70 шт. 2017 – 70 шт. 2018 – 70 шт. 2019 – 70 шт. 2020 – 70 шт; - прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 2016 – 300 шт. 2017 – 300 шт. 2018 – 300 шт. 2019 – 300 шт. 2020 – 300 шт; - организация освещения улиц 2016 – 497 м 2017 – 497 м 2018 – 497 м 2019 – 497 м 2020 – 497 м; - благоустройство объектов социальной сферы 2016 – 3 029 м2 2017 – 3 029 м2 2018 – 3 029 м2 2019 – 3 029 м2 2020 – 3 029 м2; - автотранспортное обслуживание должностных лиц 2016 – 4 000 машино-часов 2017 – 4 000 машино-часов 2018 – 4 000 машино-часов 2019 – 4 000 машино-часов 2020 – 4 000 машино-часов; - выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог 2016 – 12 724 м 2017 – 12 724 м 2018 – 12 724 м 2019 – 12 724 м 2020 – 12 724 м; - административное обеспечение деятельности организации 2016 – 15 ед. 2017 – 15 ед. 2018 – 15 ед. 2019 – 15 ед. 2020 – 15 ед. |