Приложение № 1

к изменениям в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды

проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: улучшение благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: обеспечение улучшения комфортности и безопасности благоустройства территории ЗАТО Видяево в целях повышения уровня жизни населения | 2015-2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 26490,69 25917,09 573,60 0,00 | 5383,52 5305,00 78,52 0,00 | 7646,13 7595,87 50,26 0,00 | 4864,27 4781,60 82,67 0,00 | 5456,00 5275,62 180,38 0,00 | 239,10 150,00 89,10 0,00 | 2901,67 2809,00 92,67 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание непридомовых территорий и детских площадок | 2015-2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 9891,82 9891,82 0,00 0,00 | 1805,00 1805,00 0,00 0,00 | 2171,00 2171,00 0,00 0,00 | 2154,00 2154,00 0,00 0,00 | 2542,82 2542,82 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1219,00 1219,00 0,00 0,00 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: |  |  |  |  |  |  | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мостов уборочной площадью, кв.м., | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лестниц уборочной площадью, кв.м., | 827,6 | 827,6 | 827,6 | 987,9 | 987,9 | 987,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тротуаров уборочной площадью, кв.м., | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детских площадок в том числе зона отдыха "Барбекю" ед., площадью, кв.м. | 7 2000 | 8 2293,8 | 8 2293,8 | 8 2293,8 | 8 2293,8 | 8 2293,8 |  |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт детских площадок | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 614,60 614,60 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 185,00 185,00 0,00 0,00 | 61,60 61,60 0,00 0,00 | 68,00 68,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Выполнение капитального ремонта детских площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Изготовление и установка ограждения | 2015 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 234,00 234,00 0,00 0,00 | 234,00 234,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус 1,2), да/нет | да | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.4 | Изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5 | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 287,37 287,37 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 287,37 287,37 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Протяженность ограждения, пог.м. | - | 108 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.5 | Выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 785,00 785,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 785,00 785,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Площадь, кв.м. | - | 130 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.6 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций и оплату потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территории | 2015- 2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 10 270,00 10 270,00 0,00 0,00 | 2320,00 2320,00 0,00 0,00 | 2100,00 2100,00 0,00 0,00 | 2225,00 2225,00 0,00 0,00 | 2225,00 2225,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1400,00 1400,00 0,00 0,00 | Годовой объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц, дворовых территорий, кВтч | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.7 | Выполнение проектно- изыскательских работ по строительству линий уличного освещения, выполнение ремонта сетей уличного освещения | 2016-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1802,99 1802,99 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1802,99 1802,99 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Наличие ПИР, да/нет | - | да | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.8 | Выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 297,81 297,81 0,00 0,00 | 100,00 100,00 0,00 0,00 | 77,01 77,01 0,00 0,00 | 44,00 44,00 0,00 0,00 | 36,80 36,80 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40,00 40,00 0,00 0,00 | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями), да/нет | да | да | да | да | да | да | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.9 | Подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий | 2015- 2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 663,00 663,00 0,00 0,00 | 176,00 176,00 0,00 0,00 | 127,00 127,00 0,00 0,00 | 127,00 127,00 0,00 0,00 | 233,00 233,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан, да/нет | да | да | да | да | да | да | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.10 | Установка конструкции новогодней ели, ее светового и художественного оформления | 2015 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 300,00 300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество установленных елей, ед. | 1 | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.11 | Организация проведения ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка | 2015- 2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 20,00 20,00 0,00 0,00 | 20,00 20,00 0,00 0,00 | 20,00 20,00 0,00 0,00 | 20,00 20,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество проведенных конкурсов в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.12 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1264,10 690,50 573,60 0,00 | 128,52 50,00 78,52 0,00 | 90,76 40,50 50,26 0,00 | 232,67 150,00 82,67 0,00 | 330,38 150,00 180,38 0,00 | 239,10 150,00 89,10 0,00 | 242,67 150,00 92,67 0,00 | Уменьшение числен-ности безнадзорных живот-ных, да/нет | да | да | да | да | да | да | ООПР, ведущий специалист по ГОиЧС |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 26490,69 25917,09 573,60 0,00 | 5383,52 5305,00 78,52 0,00 | 7646,13 7595,87 50,26 0,00 | 4864,27 4781,60 82,67 0,00 | 5456,00 5275,62 180,38 0,00 | 239,10 150,00 89,10 0,00 | 2901,67 2809,00 92,67 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |