Приложение

к изменениям в Программу

Перечень основных мероприятий Программы

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Комплексное благоустройст-во территории ЗАТО Видяево | 2018 – 2022 г.г. | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 6666,64 2293,31 4373,33 0,00 | 3164,79 1088,69 2076,13 0,00 | 1750,91 602,31 1 148,60 0,00 | 1750,91 602,31 1 148,60 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Благоустройст-во дворовой территории | 2018-2022 г.г. | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 4666,63 1492,02 3174,61 0,00 | 2215,35 707,62 1507,73 0,00 | 1225,64 392,20 833,44 0,00 | 1225,64 392,20 833,44 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,000,00 0,00 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м | 2/ 12880 | 2/ 19077 | 3/ 25525 | 4/ 29622 | 5/ 31767 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 15,4 | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ЗАТО Видяево, % | 16,9 | 24,7 | 35,6 | 40,2 | 44,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: Благоустройст-во общественной территории | 2018 – 2022 г.г.. | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1999,98 801,26 1198,72 0,00 | 949,44 381,04 568,40 0,00 | 525,27 210,11 315,16 0,00 | 525,27 210,11 315,16 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, га | 1,1542 | 1,2061 | 1,2061 | 1,2061 | 1,2061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв. м. | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Всего по Программе |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 6666,61 2293,28 4373,33 0,00 | 3164,79 1088,66 2076,13 0,00 | 1750,91 602,31 1 148,60 0,00 | 1750,91 602,31 1 148,60 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |