Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО Видяево от 31 декабря 2019 № 1118

«Утверждена

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 808

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО

«Формирование комфортной городской среды

на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево |
| --- | --- |
| Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО Видяево; - Повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Видяево; - Улучшение уровня жизни маломобильных групп населения на территории ЗАТО Видяево; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Видяево |
| Целевые показатели программы | - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв.м.; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Видяево), %; - Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; - Площадь благоустроенных общественных территорий, га; - Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %; - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м.; - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы; - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. |
| Перечень подпрограмм | «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы |
| Куратор программы | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ) |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Участники программы | - Администрация ЗАТО Видяево; - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; - Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы; - Заинтересованные лица, граждане ЗАТО Видяево; - Организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Видяево. |
| Разработчик программы | ОЭР и МИ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 9 596,72 тыс. руб., в том числе: МБ: 1 694,21 тыс. руб. из них: 2018 год – 1 088,69 тыс. руб., 2019 год – 175,70 тыс. руб., 2020 год – 133,78 тыс. руб., 2021 год – 74,01 тыс. руб., 2022 год – 74,01 тыс. руб., 2023 год – 74,01 тыс. руб., 2024 год – 74,01 тыс. руб. ФБ: 7 902,51 тыс. руб. из них: 2018 год – 2 076,10 тыс. руб., 2019 год – 3 338,23 тыс. руб., 2020 год – 1 081,92 тыс. руб., 2021 год – 1 406,26 тыс. руб., 2022 год – 0,00 тыс. руб., 2023 год – 0,00 тыс. руб., 2024 год – 0,00 тыс. руб. ВС: 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий к 2024 году достигнет 7 ед./ 47373 кв.м.; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к 2024 году достигнет 58,3 %; - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Видяево) к 2024 году достигнет 44,5 %; - Количество благоустроенных общественных территорий к 2024 году достигнет 4 ед.; - Площадь благоустроенных общественных территорий к 2024 году достигнет 1,2061 га; - Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий к 2024 году достигнет 100 %; - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, к 2024 году достигнет 2 кв.м.; - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий к 2024 году достигнет 40 чел/часы; - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий к 2024 году достигнет 10 чел/часы. |