Приложение

к изменениям в Программу

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение работ по развитию транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 105556,14 71291,89 34264,25 0,00 | 39471,67 12178,47 27293,20 0,00 | 18213,47 11242,42 6971,05 0,00 | 11619,00 11619,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 69784,98 69784,98 0,00 0,00 | 10741,98 10741,98 0,00 0,00 | 11172,00 11172,00 0,00 0,00 | 11619,00 11619,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью, кв.м. | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Ремонт дороги общего пользования местного значения улица Заречная (внутрипоселковая) | 2019 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 35771,16 1506,91 34264,25 0,00 | 28729,69 1436,49 27293,20 0,00 | 7041,47 70,42 6971,05 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Протяженность автомобильной дороги, м. | 990 | - | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 105556,14 71291,89 34264,25 0,00 | 39471,67 12178,47 27293,20 0,00 | 18213,47 11242,42 6971,05 0,00 | 11619,00 11619,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 | 12084,00 12084,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |