Приложение № 1

к Программе

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |
| Целевые показатели подпрограммы | - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью |
| Куратор подпрограммы | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | - ОЭР и МИ; - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) |
| Разработчик подпрограммы | ОЭР и МИ |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 61 926,18 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 61 926,18 тыс. руб., из них: 2019 год – 10 321,03 тыс. руб., 2020 год – 10 321,03 тыс. руб.; 2021 год – 10 321,03 тыс. руб., 2022 год – 10 321,03 тыс. руб., 2023 год – 10 321,03 тыс. руб., 2024 год – 10 321,03 тыс. руб. ОБ: 0,00 тыс. руб. ВС: 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью, ежегодно - 93 731 кв. м. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 29.11.2013 № 162 «О создании муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево». В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Видяево, находящихся в муниципальной собственности, составляет 13 км, в том числе магистральные автомобильные дороги – 3,7 км, внутрипоселковые – 2,238 км, улично-дворовая дорожная сеть – 7,062 км.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево в соответствии с потребностями экономики, по стабилизации социально – экономической ситуации, а также в целях обеспечения требований государственных стандартов для безопасности дорожного движения.

Анализ существующего состояния автомобильных дорог, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Видяево, тротуаров вдоль дорог, освещения   вдоль дорог, отсутствие возможности парковки машин на дворовых территориях, отсутствие платных стоянок показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.  Темпы роста численности частного автотранспорта опережают темпы  развития  сети  автомобильных  дорог,  стоянок  для  парковки.

Жилая  зона  ЗАТО  Видяево  расположена  более  чем  на  3 км  от  береговой   зоны,  где  базируются  основные   рабочие  объекты  и  объекты   инженерного  обеспечения   флота,  поэтому  в  моменты  следования  населения  к  месту  работы  пропускная  способность  дорожной  сети  из-за  технического  состояния   не  обеспечивает  нормальное  движение  транспортных  потоков,  вследствие  чего  на  участках  автомобильных  дорог  наблюдается  существенное  снижение  скорости  движения,  увеличивается   количество  вредных  выбросов  от  автотранспорта. В настоящее время участок автомобильной дороги военный госпиталь -  КПП №4, протяженностью 800м/п   нуждается в капитальном ремонте.

Дорожная магистраль на этом участке проходит у подножия сопок, в связи с таким расположением трассы, в весенний   период не справляется дренажная система, размываются обочины и участки дорог, что может привести к временным остановкам движения автотранспорта, а на этом участке   расположен   полигон ТБО, пожарная часть, гаражи и ремонтная   база автотранспорта МУПП ЖКХ, район базирования АПЛ.

Рельеф местности н.п. Видяево – гористый, в весенне-осенние периоды из-за разрушенных участков дорог и тротуаров, отсутствия дорожных ограждений и ливневой канализации грунтовые воды затапливают технические подвалы домов, разрушают   дорожное покрытие в «просевших» участках дорог и площадей, что создает угрозу безопасности дорожного движения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Неудовлетворительное состояние дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился их капитальный ремонт. Для улучшения условий проживания жителей ЗАТО Видяево, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплексной реконструкции дворовых территорий и проездов к ним. Кроме ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям комплексная реконструкция позволит решить вопросы по организации системы водоотвода, ремонту инженерных сооружений - подпорных стенок и лестниц, организации парковочных мест, устройству и обустройству детских площадок и площадок отдыха, обустройству мест для сбора мусора.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной Программы с максимальной эффективностью.

- Цель и задачи подпрограммы

- Основной целью подпрограммы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

- Основная задача подпрограммы: повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево.

Срок реализации подпрограммы обусловлен следующими факторами:

- комплекс программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой программы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному планированию, основанному на долгосрочный период.

- 3. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного    бюджета.

Таблица № 1

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет: | 61926,18 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 61926,18 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 | 10321,03 |

- Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

- Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Система программных мероприятий раскрыта в приложении к подпрограмме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задачи, необходимых для решения поставленной цели.

В результате реализации подпрограммы планируется   достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

- обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью, ежегодно - 93731 кв.м.

- 5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации ОЭР И МИ запрашивает у исполнителя необходимую для реализации контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

- Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОЭР и МИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы;

4) оценку эффективности реализации подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение основной цели повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.

Приложение

к Подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, улично – дорожной дворовой сети, потребностям населения ЗАТО Видяево, строительство, капитальный ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), проездов к дворовым территориям МКД ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение работ по развитию транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 61926,18 61926,18 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2019-2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 61926,18 61926,18 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью, кв.м. | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | 93 731 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 61926,18 61926,18 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 | 10321,03 10321,03 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |