Приложение

к программе № 1

ПОДПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево |
| Задача подпрограммы | Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 |
| Целевые показатели подпрограммы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение, дней в году; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение, дней в году; - годовое количество аварийных ситуаций, ед.; - доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных, %; - доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту, %; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения, да/нет; - своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области, да/нет; - количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, раз в год; - количество консультации данных с помощью «горячей линии», ед.; - наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево, да/нет; - пересмотр и утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кол./год; - обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, да/нет - доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности, %; - наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы, да/нет. |
| Куратор подпрограммы | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | - ОЭР и МИ; - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); - Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево; - Межведомственная рабочая группа по повышению собираемости платежей с населения и прочих потребителей коммунальных услуг ЗАТО Видяево. Участники Программы: - Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (далее МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево); - Территориальное подразделение «Водоканал» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» эксплуатационный участок №3 (далее – ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3); - Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ПАО «Оборонэнерго» (далее - ПАО «Оборонэнерго»); - ООО «Севгаз»; - Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (далее – АО «МЭС») |
| Разработчик подпрограммы | ОЭР и МИ |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 22 157,69 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 22 157,69 тыс. руб., из них: 2019 год – 5 647,69 тыс. руб., 2020 год – 3 302,00 тыс. руб., 2021 год – 3 302,00 тыс. руб., 2022 год – 3 302,00 тыс. руб., 2023 год – 3 302,00 тыс. руб., 2024 год – 3 302,00 тыс. руб. ОБ: 0,00 тыс. руб. ВС: 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение – 365 дней в году; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение - 365 дней в году; - годовое количество аварийных ситуаций-0 ед.; - доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных – 100%; - доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту – 100%; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения - да; - своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области - да; - количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево – 6 раз в год; - количество консультации данных с помощью «горячей линии» - 100 в год; - наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево - да; - пересмотр и утверждение платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 1 раз в год; - обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги - да; - доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности – 100%; - наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы – да. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)

Данная подпрограмма содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселка Видяево, осуществление которых направлено на повышение комфортности и безопасности проживания населения в ЗАТО Видяево за счет модернизации жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

Подпрограмма предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку, и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, газо-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения и канализации.

Общая площадь муниципального жилищного фонда поселка Видяево, состоящего из 47 многоквартирных домов, по состоянию на 01 января 2019 года – 123,28 тыс. кв. метров, в том числе 115,77 тыс. кв. метров составляют жилые помещения. По итогам конкурса, проведенного в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в августе 2017 года управляющей компанией выбрано Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево).

Жилищно-коммунальная сфера муниципального образования ЗАТО Видяево представлена следующими организациями:

- Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево – техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт муниципального жилищного фонда, объектов социально – культурного и бытового назначения, обслуживание автомобильных дорог (далее- МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево);

- Производственный участок «Видяевский» РЭС «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ПАО «Оборонэнерго» - электроснабжение;

- ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3 – холодное водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод;

- ООО «Севгаз» – газоснабжение;

- Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» - производство, передача и распределение пара и горячей воды.

Характеристика котельной.

Тепловая энергия производится на котельной «801 ТЦ» АО «МЭС» путем сжигания топочного мазута М-100 и производства насыщенного пара в котельных агрегатах. Горячая вода производится в ИТП жилых домов в водо-водяных теплообменных аппаратах. Протяженность сетей – 8,988 км (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении.

Характеристика водозаборов.

Водозаборное сооружение берегового типа, озеро Большое Ура-Губское. Высотное положение озера дает возможность подачи воды на ВНС самотеком. Насосы ЦН-400-105, резерв - 02 шт. Обслуживающая организация: ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3.

Характеристика водопроводных и канализационных сетей.

Протяженность водопроводных сетей – 26,2 км. Степень изношенности – 80%.

Протяженность канализационных сетей– 8,32 км. Степень изношенности – 80%. Обслуживающая организация: ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ №3.

Характеристика ЛЭП.

Тип ЛЭП – ВЛ-35кВ, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ. Протяженность -  43,8 км, тип - кабельные. Степень изношенности – 60%. Обслуживающая организация: Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Северо-Западный» ПАО «Оборонэнерго».

Характеристика газопровода.

Внутридомовые газопроводы - 9641,1 м/п в 18 многоквартирных домах. Групповые резервуарные установки - 6 ед. Наружные сети газопровода: подземные – 342 м/п, надземные – 1786,6 м/п, эксплуатируются более 30 лет и нуждаются в техническом диагностировании с последующими выводами о необходимости капитального ремонта.

Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории поселка.

- Цель и задачи подпрограммы

- Основной целью подпрограммы является повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево.

- Основная задача подпрограммы:

- обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания.

Срок реализации подпрограммы обусловлен следующими факторами:

- комплекс программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой программы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному планированию, основанному на долгосрочный период.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с Таблицей № 1:

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), электроснабжение, теплоснабжение, дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Годовое количество аварийных ситуаций, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бесперебойное круглосуточное газоснабжении, дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | Доля замененных коммунальных сетей от общего количества изношенных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади отремонтированного жилого фонда от подлежащего к ремонту, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Наличие актуальных схем ресурсоснабжения, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Своевременность и достоверность предоставления статистической и регламентированной отчетности в органы исполнительной власти Мурманской области, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выступлений в средствах массовой информации, на официальном сайте ЗАТО Видяево, раз в год. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Количество консультации данных с помощью «горячей линии», ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Пересмотр и утверждение платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кол./год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение 95% собираемости платежей с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля просроченной задолженности потребителей услуг возращенной с помощью претензионно-исковой работы к общей сумме задолженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Наличие согласованных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного    бюджета.

Таблица № 2

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет: | 22 157,69 | 5 647,69 | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 302,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 22 157,69 | 5 647,69 | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 302,00 |

- Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

- 4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

- Основным программным мероприятием является модернизация жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в целях повышения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево. Система программных мероприятий раскрыта в приложении к подпрограмме.

Подпрограммные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задачи, необходимой для решения поставленной цели.

Обеспечение населения ЗАТО Видяево качественными жилищно-коммунальными услугами, комфортного и безопасного его проживания

Подход предполагается комплексный и заключается в реализации следующих мероприятий:

- содержание коммунальной инфраструктуры в технически исправном состоянии, в целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ, техническая диагностика подземных, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов;

- замена изношенных коммунальных сетей (тепловых, водопроводных, канализационных) с последующим техническим освидетельствованием;

- проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения);

- ежегодная актуализация схем ресурсоснабжения;

- мониторинг и систематизация информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, энергосбережения;

- освещение в средствах массовой информации о правилах предоставления коммунальных услуг, ориентированности жилищной политики организаций жилищно-коммунального комплекса по обслуживанию муниципального жилищного фонда;

- использование средств массовой информации для освещения вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- организация работы «горячей линии» по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, управляющей организацией;

- проведение своевременного пересмотра и утверждения экономически обоснованной платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- проведение заседаний межведомственной рабочей группы по повышению собираемости платежей с населения и прочих потребителей коммунальных услуг ЗАТО Видяево;

- взыскание просроченной задолженности путем претензионно - исковой работы с задолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- ежегодное планирование финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы с учетом соблюдения принципов безубыточности.

- 5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основным мероприятием. Исполнители подпрограммы: ОЭР и МИ, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ЭУ № 3, ПАО «Оборонэнерго», ООО «Севгаз», АО «МЭС», Муниципальная комиссия по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево, Межведомственная рабочая группа по повышению собираемости платежей с населения и прочих потребителей коммунальных услуг ЗАТО Видяево, несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации ОЭР И МИ запрашивает у исполнителей необходимую для реализации контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

- Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) полнота выполнения подпрограммных мероприятий;

2) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

3) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

4) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

5) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОЭР и МИ отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации подпрограммы; предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы);

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение основной цели повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.