# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января 2019 года	                                                                                      № 17

# Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:

- Провести ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год.

- Назначить ответственным за актуализацию схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год ведущего специалиста - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Кузьмину Л.А.

- Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Царёвой Т.Б.):

4.1. В срок до 15.01.2019 разместить уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

4.2. Организовать работу по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год в соответствии графиком, утвержденным настоящим постановлением.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. и вступает в силу с момента подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево Цареву Т.Б.

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                                  Н.В. Никишина

Утвержден

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «14» января 2019 года № 17

ГРАФИК

актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее – официальный сайт ЗАТО Видяево) уведомления о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения | 15.01.2019 | ОЭР и МИ |
| 2 | Размещение информации о ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, материалов по актуализации и (или) ранее утвержденной схеме теплоснабжения, проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | в период с 15.01.2019 до момента актуализации схемы | ОЭР и МИ |
| 3 | Рассылка запросов | 18.01.2019 | ОЭР и МИ |
| 4 | Представление запрашиваемой информации в Администрацию ЗАТО Видяево | 10.02.2019 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево АО «МЭС» |
| 5 | Актуализация схемы теплоснабжения | 15.01.2019- 11.03.2019 | ОЭР и МИ Рабочая группа |
| 6 | Передача проекта схемы теплоснабжения на согласование в отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО Видяево | 12.03.2019 | ОЭР и МИ Рабочая группа |
| 7 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в газете «Вестник Видяево» сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | 15.03.2019 | ОЭР и МИ МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 8 | Размещение информации в газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте ЗАТО Видяево о дате и месте проведения публичных слушаний | 11.03.2019 | ОЭР и МИ МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |
| 9 | Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | 11.04.2019 | ОЭР и МИ Рабочая группа |
| 10 | Размещение на официальном сайте ЗАТО Видяево информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 15.04.2019 | ОЭР и МИ |
| 11 | Принятие решения Главой ЗАТО Видяево об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения | 16.04.2019 | Глава ЗАТО Видяево |
| 12 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте ЗАТО Видяево. Публикация в газете «Вестник Видяево» сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте ЗАТО Видяево | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | ОЭР и МИ МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» |